Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

z 25. 03. 2024

(dále jen „dodatek“)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy příkazníka: 24018         	    		Číslo smlouvy příkazce:

mezi smluvními stranami:

- Příkazce: 	Název: VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Sídlo: Na Tobolce 428, 506 01 Jičín

IČO: 60109149, DIČ: CZ60109149

Zastoupený: JUDr. Janem Malým, předsedou představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka Jičín

Číslo účtu: 115-3016210217/0100

(dále „Příkazce“)

### Příkazník:	Název: DABONA s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČO: 64826996

DIČ: CZ64826996

Zastoupený: Ing. Michalem Kloudou, osobou zmocněnou na základě plné moci

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 210189710/0300

(dále „Příkazník“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, a.s. uzavřela se společností DABONA s.r.o. dne 25. 03. 2024 příkazní smlouvu o výkonu technického dozoru nad realizovaným dílem s názvem: „Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce splaškové kanalizace a vodovodu včetně přípojek“ (dále jen "dodatek"). Z důvodu pokračování stavebních prací i v zimních měsících, se mění následující:

Článek 3. Místo a doba obstarávání záležitostí se mění následovně:

- Místem plnění záležitosti příkazce je ul. Lomnická, Nová Paka

- Níže jsou uvedeny hlavní závazné termíny pro obstarávání záležitosti příkazce:

- Předpokládaný termín zahájení plnění: 04/2024 – 12/2024, 03/2025 – 10/2025

Předpokládaný termín dokončení plnění: říjen 2025

Příkazce si vyhrazuje právo posunout termín zahájení a dokončení plnění zakázky, pokud si to vyžádají neočekávané události na straně příkazce, resp. pokud z jakýchkoli důvodů na straně příkazce nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění. Posouvá se tak i termín doby plnění. Příkazce si také vyhrazuje právo zkrátit či posunout termín ukončení plnění zakázky v případě, že v průběhu plnění zakázky nastanou okolnosti, pro které bude nucen plnění zakázky přerušit či pozastavit, případně dojde k nepředvídatelnému prodloužení lhůt pro vydání potřebných stanovisek a vyjádření dotčených subjektů a orgánů státní správy. V takovém případě se doba pro ukončení plnění zakázky posune poměrně o stejný počet dnů, po které bylo plnění zakázky přerušeno či pozastaveno. Při zkrácení doby plnění bude snížena cena dle skutečné délky plnění.

V článku 5. Odměna příkazníka a platební podmínky se mění odstavec 5.1 následovně:

- Za plnění zakázky, specifikované v bodě 2.1. této smlouvy náleží příkazníkovi odměna v celkové výši XXXXXX Kč bez DPH. Odměna je členěna dle finančně platebního kalendáře (viz příloha č. 2 k této smlouvě).  K této odměně bude účtována DPH v zákonné výši.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 příkazní smlouvy ze dne 25. 3. 2024 uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísni a ni pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců.

- Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Příkazní smlouvy ze dne 25. 03. 2024.

V Rychnově nad Kněžnou, dne: 27.11.2024	V Jičíně, dne 27.11.2024

………………………………...		………………………………………

Ing. Michal Klouda		JUDr. Jan Malý, předseda představenstva

Příkazník			Příkazce

Příloha:

Finančně platební kalendář odměny