Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43

se sídlem Kounicova 65a, 601 87 Brno

zastoupená Mgr. Radkou Chlupovou, MBa., zástupcem generálního ředitele

jako „objednatel“

a

Trinera s.r.o., IČ 13 99 15 31

se sídlem U Červeného mlýna 616/14, 612 00 Brno

zastoupená Mgr. Janem Rychtářem, jednatelem

jako „dodavatel“

I.

- Smluvní strany uzavřely dne 25.10.2024 smlouvu o dílo (dále jen smlouva), jejímž předmětem jsou programátorské práce dodavatele pomáhající vědeckým a výzkumným pracovníkům objednatele při řešení výzkumných úkolů v rámci institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2024–2028 (DKRVO).

- Smluvní strany se v čl. I. odst. 5 smlouvy dohodly, že objednatel má právo požadovat po uzavření smlouvy po dodavateli rozšíření předmětu smlouvy až o 40% rozsahu (určí objednatel) s tím, že strany na základě oznámení tohoto rozšíření uzavřou dodatek ke smlouvě.

- Objednatel dne 10.12.2024 zaslal dodavateli dle čl. I. odst. 5 smlouvy mail s požadavkem na rozšíření předmětu smlouvy o 28,7 h.

- Smluvní strany v souladu s čl. I. odst. 5 smlouvy uzavírají tento dodatek ke smlouvě.

II.

- Smluvní strany se dohodly, že dodavatel provede dle čl. I. odst. 5 smlouvy a mailu objednatele ze dne 10.12.2024 rozšíření předmětu smlouvy v rozsahu 28,7 hodinách práce na doplnění metadat u dokumentů z Mollovy sbírky v digitální knihovně MZK o chybějící údaje potřebné pro dokončení generování prezentace Mollovy mapové sbírky.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že rozšíření předmětu smlouvy uvedené v čl. II. odst. 1 tohoto dodatku nebylo součástí předmětu smlouvy, dodavatel jej nemohl předpokládat a nejedná se o práce nutné k řádnému provedení předmětu smlouvy. Z tohoto důvodu se na toto rozšíření nevztahuje čl. I. odst. 4 a čl. II. odst. 3 smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že dodavatele provede rozšíření předmětu smlouvy dle tohoto dodatku bez vad do 16.12.2024.

III.

      - Smluvní strany se dohodly, že cena rozšíření předmětu smlouvy dle tohoto dodatku činí 1.500,- Kč bez DPH/1hodina práce, celkem 43.050,- Kč bez DPH.

      - Objednatel uhradí cenu za provedení rozšíření předmětu smlouvy dle tohoto dodatku na základě faktury dodavatele vystavené po řádném provedení rozšíření předmětu smlouvy a písemném odsouhlasení skutečně provedených prací na tomto rozšíření objednatelem.

      - Součástí faktury musí být písemné odsouhlasení provedených prací objednatelem.

      - Dodavatel je povinen doručit fakturu objednateli do 17.12.2024 na faktury@mzk.cz.

      - Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení.

      - V případě, že zhotovitel nedoručí fakturu objednateli do 18.12.2024, nevzniká objednateli povinnost provedené rozšíření předmětu smlouvy dodavateli uhradit (předmět dodatku je hrazen z projektu, který neumožňuje práce provedené v kalendářním roce hradit po uplynutí tohoto roku). Dodavatel se v tomto případě vzdává nároku na úhradu rozšíření předmětu smlouvy dle tohoto dodatku.

IV.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uvedené v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku nemění.

- Na tento dodatek se vztahují veškerá ustanovení smlouvy o dílo.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvním stranami a podléhá registraci dle z.č. 340/2015 Sb. (do registru smluv jej vloží objednatel).

- Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jenom vyhotovení.

V Brně dne 11.12.2024

....................................................				.................................................

za objednatele					   	          za dodavatele