Dodatek č. 1

ke smlouvě č. ZAK 24-0069 ze dne 20. 5. 2024

„Technické prověření alternativního napojení Terminálu

Dlouhá Míle z D0 v prostoru MÚK Ruzyně“

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy,

příspěvková organizace

zastoupený: Ing. Markem Zděradičkou, zástupcem ředitele pro odbornou činnost

sídlo: Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 2 – Nové Město

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. Pr 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

AFRY CZ s.r.o.

zastoupený: Ing. Petrem Košanem, jednatelem, obchodním ředitelem divize Infrastruktura CZ&SK

sídlo: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 8073

IČO: 45306605

DIČ: CZ45306605

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně 
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 24-069 ze dne 20. 5. 2024 (dále jen „dodatek“)

Čl. I Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 20. 5. 2024 smlouvu o dílo s licencí ZAK 24-0069 „Technické prověření alternativního napojení Terminálu Dlouhá Míle z D0 v prostoru MÚK Ruzyně“ (dále jen „smlouva“).

Čl. II Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k potřebě většího rozsahu prověřování variant řešení, které původně nebyly předpokládány, včetně potřeby prověření návazného řešení cyklistů a vyhodnocení vlivů dopadů zvažovaných variant do projektu vlastního terminálu Dlouhá Míle, tj. vzhledem k větší časové náročnosti zpracování předmětu smlouvy, se čl. II. odst. 1 smlouvy s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

„Celková cena za zpracování díla činí:

- 388.250 Kč (slovy: třistaosmdesátosmtisícdvěstěpadesát korun českých) bez DPH,

- 469.782,50 Kč (slovy: čtyřistašedesátdevěttisícsedmsetosmdesátdva korun českých a padesát haléřů) včetně DPH.

Platba za splnění předmětu smlouvy se uskuteční po předání dokončeného díla, a to po oboustranném podepsání akceptačního protokolu bez výhrad či s výhradou těch vad, které nebrání dílo akceptovat.“

Čl. III Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.

- Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bude uzavřen v elektronické podobě, přičemž zástupce každé ze stran tento dodatek, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, potvrdí svým uznávaným elektronickým podpisem. Podepsaný elektronický originál dodatku bude distribuován oběma smluvním stranám.

- Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění dodatku zasláním správci registru smluv po podpisu dodatku oběma smluvními stranami. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne:	V Praze dne:

za objednatele: 						za zhotovitele:

Ing. Marek Zděradička	Ing. Petr Košan

zástupce ředitele pro odbornou činnost	jednatel

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy,	obchodní ředitel divize Infrastruktura CZ&SK

příspěvková organizace