# Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace, zřízená rozhodnutím MK ČR č. j. 11617/2002 Valdštejnské náměstí 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

bankovní spojení: ČNB 300003-600390011/0710 zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem Ph.D.

ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích

# Doručovací adresa:

Národní památkový ústav,

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34, 370 21 České Budějovice

kontakt: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

# Archeon Truhlářství s.r.o.

vedená u Krajského soudu v Brně/ C 116605

IČO: 08994536, DIČ: CZ08994536,

Sucheniova 55/4; 674 01 Třebíč

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 9847662/0800 zastoupena: xxxxxxxxxxxxx

jednatelem společnosti

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxx tel.: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též jednotlivě jen jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Smluvní

strany“)

jako smluvní strany uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“)

# Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky zadávané Objednatelem jako zadavatelem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), s názvem: „Obnova 2ks dvoukřídlích vrat na zámku Hluboká nad Vltavou“, zaregistrované prostřednictvím Národního elektronického nástroje pod ID: N006/24/V00032966 (dále jen „veřejná zakázka“).

# Předmět smlouvy

  - Zhotovitel je povinen pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo: Obnova 2ks dvoukřídlích vrat na zámku Hluboká nad Vltavou; dílo je specifikované podrobněji v dalších částech této Smlouvy, zejména v Příloze 1 – Restaurátorský záměr, v Příloze 2: Rozpočet a v Příloze 3: Závazné stanovisko (dále jen „Dílo“). Dílo zahrnuje zejména následující práce:

- povinnost zajistit dozor restaurátora nad celou obnovou

- povinnost vypracovat restaurátorskou zprávu

- povinnost umístit provizorní, uzamykatelná vrata po dobu obnovy vrat.

- povinnost Zhotovitele a dohlížejícího restaurátora účastnit se kontrolních dnů, které se budou konat na základě požadavku Zástupce objednatele,

  - Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s těmito dokumenty:

- restaurátorský záměr

- závazné stanovisko orgánu státní památkové péče č.j. KUJCK 77519/2016/OKPP ze dne 2.6.20216

Tyto dokumenty tvoří volnou přílohu Smlouvy a budou předány Zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy, pokud nebyly Zhotoviteli poskytnuty již v rámci zadávacího postupu na zadání veřejné zakázky.

  - Objednatel se zavazuje řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit za něj Smluvní cenu uvedenou v

této Smlouvě.

  - Místem plnění je Státní zámek Hluboká, Bezručova 142, 373 41 Hluboká nad Vltavou a dílny zhotovitele.

# Podmínky provádění Díla

  - Strany musí při realizaci předmětu plnění jednat poctivě a s řádnou odbornou péčí, s potřebnou znalostí a pečlivostí. Strany musí vzájemně v dobré víře spolupracovat a poskytnout si maximální součinnost k dosažení účelu této Smlouvy. Řádnou odbornou péčí je provádění činnosti způsobem odborným, pečlivým, poctivým a na základě potřebných znalostí a schopností, které lze očekávat od osoby se zkušenostmi na zakázce obdobného rozsahu, povahy a složitosti.

  - Zhotovitel je povinen spolupracovat při provádění Díla se Zástupcem objednatele (kontaktní osobou), s dalšími odpovědnými pracovníky Objednatele pro účely provedení Díla.

  - Zhotovitel musí provést Dílo v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě a odstranit všechny vady Díla. Musí přitom postupovat v souladu s touto Smlouvou, s právními předpisy, technickými normami a pokyny Zástupce objednatele.

  - Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provádění Díla podle této Smlouvy v Době pro dokončení Díla a za smluvní cenu dle této Smlouvy.

  - Postupy realizace plnění, jejich přiměřenost, odbornost a načasování všech činností nezbytných pro dokončení a předání Díla jsou odpovědností a rizikem Zhotovitele. Dle ustanovení § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.

  - Zhotovitel je v plné míře odpovědný za škody způsobené Objednateli nebo třetím stranám svojí činností nebo činností jiných osob, které k plnění podle této Smlouvy použil.

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla v průběhu jeho realizace. Zhotovitel musí bez zbytečného odkladu tuto kontrolu umožnit, poskytnout Zástupci objednatele při provádění kontroly nezbytnou součinnost a seznámit Zástupce objednatele s postupem provádění Díla.

  - Zjistí-li Zástupce objednatele, že jakákoli činnost nebo použité podklady nejsou v souladu se Smlouvou, nebo že Zhotovitel porušuje jinou svou smluvní povinnost, může s odůvodněním požadovat, aby Zhotovitel na své náklady a odpovědnost provedl nápravu. Zástupce objednatele může Zhotoviteli dát pokyn k odstranění a novému provedení dané části Díla v souladu se Smlouvou. Jestliže Zhotovitel takový pokyn v přiměřené lhůtě nesplní, jedná se o porušení Smlouvy podstatným způsobem.

  - Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, případně postoupit Smlouvu jako celek, třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

# Doba pro dokončení díla

  - Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících lhůtách:

    - Lhůta pro zahájení provádění Díla: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti

Smlouvy;

# Doba pro dokončení Díla: do 31.12.2025

  - Zhotovitel  se  zavazuje  provést  Dílo  ve  fázích dle  harmonogramu  plnění  (dále  jen

„Harmonogram“):

- Fáze: do konce roku 2024 budou provedeny práce v celkové ceně cca 250 000,-Kč bez DPH, včetně finančního plnění.

- Fáze: dokončení kompletní opravy vrat,  předání potřebné dokumentace a finanční plnění

do konce roku 2025

  - Zhotovitel musí postupovat ve shodě s Harmonogramem plnění v souladu s jeho dalšími

povinnostmi podle Smlouvy.

# Předání a převzetí díla

  - Dílo je provedeno, je-li předáno a provedena poslední Fáze Díla a dále pokud:

- provedeny veškeré práce na Díle v souladu se Smlouvou,

- došlo k odstranění případných vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých nebo drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich odstranění nebudou podstatným způsobem bránit užívání Díla ke smluvenému účelu nebo takové užívání nebudou podstatným způsobem omezovat;

Zhotovitel vypracoval a předal Objednateli dokumentaci nezbytnou k užívání Díla – Restaurátorská práva.

  - Zhotovitel písemně oznámí Objednateli v dostatečném předstihu (alespoň 3 pracovní dny

předem) konkrétní termín k předání Díla.

  - Objednatel po předání Díla zahájí přejímací řízení v délce max. 5 pracovních dní a poté:

- vydá Potvrzení o převzetí, v němž bude uvedeno datum, k němuž bylo Dílo Zhotovitelem dokončeno, a veškeré případné ojedinělé nebo drobné vady a nedodělky včetně doby pro jejich odstranění;

- odmítne vydání Potvrzení o převzetí; Objednatel musí do písemného záznamu uvést vady a nedodělky, pro které není možné Dílo považovat za dokončené pro účely jeho převzetí.

Převzetí může být Stranami potvrzeno také formou protokolu podepsaného oběma Stranami.

  - V případě předání a převzetí Fáze Díla postupuje Objednatel obdobně dle čl. 4.4. Smlouvy s tím, že vydá Potvrzení o převzetí Fáze Díla či jeho odmítnutí.

  - Objednatele není oprávněn odmítnout převzetí dokončeného Díla pro ojedinělé nebo drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich odstranění nebudou podstatným způsobem bránit užívání Díla ke smluvenému účelu nebo takové užívání podstatným způsobem omezovat.

  - Nebezpečí škody přechází na Objednatele k datu vydání Potvrzení o převzetí, nebo k datu, kdy mělo být vydáno, podle toho, co nastane dříve.

# Smluvní cena a platební podmínky

  - Smluvní cena je stanovena na základě ocenění jednotlivých prací a služeb Díla uvedených

Zhotovitelem v Příloze 2: Rozpočet:

541.800,- Kč („Smluvní cena“)

sazba DPH ve výši 21 % ve výši 113.778,- Kč

v celkové výši 655.578,- Kč vč. DPH

  - DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní cenu včetně DPH je možnost změnit v případě změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty, a to o částku odpovídající této změně zákonné sazby DPH.

  - Smluvní cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla, včetně všech vedlejších nákladů, režijních nákladů, nákladů na dopravu, zisku a ostatní náklady související s plněním podmínek dle této Smlouvy.

  - Smluvní cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, a to pouze ze zákonných důvodů nebo z důvodů stanovených v této Smlouvě. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění Díla.

  - Zhotovitel má nárok na úhradu částečné platby Smluvní ceny, a to po předání a převzetí Fáze Díla na základě Potvrzení o převzetí Fáze Díla.

  - Objednatel může jednostranně započíst vůči Zhotoviteli pohledávku (i nesplatnou) plynoucí

z této Smlouvy oproti splatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli.

Fakturu (daňový doklad) k částečné platbě lze vystavit až po vydání Potvrzení o převzetí Fáze Díla se splatností 21 dnů od data vystavení.

  - Faktura – daňový doklad - musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je Objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

  - Na každé faktuře – daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy Objednatele a název Díla.

  - Zhotovitel doručí fakturu v listinné podobě na doručovací adresu Objednatele anebo v

elektronické podobě na e-mailovou adresu: xxxxxxxxxxxxxxx

  - Cena je považována za uhrazenou odepsáním příslušné částky k úhradě z účtu Objednatele ve

prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

  - Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného

finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

# Vady díla a záruka

  - Zhotovitel musí na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Potvrzení o převzetí, a to v době uvedené v tomto potvrzení (není-li uvedeno, pak v době 5 pracovních dnů).

  - Zhotovitel poskytuje záruku, že Dílo a veškeré jeho výstupy a součásti (včetně příslušenství) mají ke dni jejich předání funkční a další vlastnosti stanovené v této Smlouvě nebo požadované Objednatelem v souladu s touto Smlouvou.

  - Dílo a výstupy Zhotovitele musí být ve stavu požadovaném Smlouvou do data uplynutí příslušné záruční doby. Záruční doba činí 24 měsíců.

  - Počátek běhu záruční doby se počítá ode dne dokončení Díla jako celku uvedeného v Potvrzení

o převzetí.

  - Jestliže se objeví vada Díla před uplynutím příslušné záruční doby, Objednatel tuto vadu Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámí. Zhotovitel v takovém případě musí neprodleně Objednateli oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu Díla nebo výstupů Zhotovitele odstranit. Zhotovitelem navržený způsob odstranění vady může být předem Objednatelem připomínkován.

  - Zhotovitel musí na základě oznámení o vadě učiněném Objednatelem vyvinout úsilí ke zjištění její příčiny a odstranění vady ve lhůtě 30 kalendářních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

  - V případě, že Zhotovitel neodstraní vady ve stanovené nebo sjednané době podle předchozích odstavců, může Objednatel:

- požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek a každý den trvání prodlení nebo

- odstranit vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele a požadovat na Zhotoviteli náhradu těchto nákladů nebo

- není-li vadu možné odstranit nebo není-li to s ohledem na výši nákladů na její odstranění účelné, může Objednatel požadovat po Zhotoviteli slevu z ceny Díla.

  - Objednatel je oprávněn k prodloužení záruční doby v takovém rozsahu, v jakém nemohl v průběhu záruční doby Dílo nebo jeho významnou část užívat následkem vady přičitatelné Zhotoviteli.

# Smluvní pokuty

  - Smluvní strany se zavazují k úhradě smluvních pokut uvedených v tomto článku Smlouvy či uvedených v jiných částech této Smlouvy.

  - V případě nesplnění doby pro dokončení Fáze Díla dle harmonogramu má Objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny za Dílo či z ceny za Fázi Díla (bez DPH), je-li DPH účtováno, jinak z ceny konečné (pro neplátce DPH), s níž je v prodlení, a to za každý byť započatý den prodlení.

  - Pokud bude Zhotovitel provádět Dílo v rozporu se Smlouvou, právními předpisy, technickými normami nebo v rozporu s pokyny Objednatele a nezjedná nápravu v přiměřené lhůtě (za přiměřenou se považuje lhůta 5 pracovních dnů), ačkoliv byl Zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností Objednatelem písemně upozorněn, má Objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

  - V případě prodlení Objednatele s placením Smluvní ceny je Zhotovitel oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení.

  - Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení písemného oznámení obsahujícího výzvu k úhradě smluvní pokuty se stručným popisem a časovým určením porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Oznámení obsahující výzvu musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy podle tohoto článku nepřesáhne Smluvní cenu.

  - Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé strany na náhradu škody, a to v rozsahu,

ve kterém škoda výši smluvní pokuty přesahuje.

  - Objednatel je oprávněn provést zápočet svého i nesplatného nároku na zaplacení smluvní pokuty proti nároku Zhotovitele na zaplacení Smluvní ceny Díla nebo jeho části.

# Komunikace smluvních stran

  - Zástupce Zhotovitele a zástupce Objednatele musí vést vzájemnou komunikaci stran, zejména odesílat a přijímat písemná oznámení učiněná na základě této Smlouvy.

  - Komunikace Stran musí probíhat:

- písemně (i elektronicky na kontaktní emaily zástupců stran);

- písemně doporučenou poštou;

- písemně prostřednictvím datové schránky.

# Společenská odpovědnost

  - Zhotovitel musí po celou dobu provádění Díla:

- zajistit plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u podzhotovitelů,

- sjednat a dodržovat smluvní podmínky se svými podzhotoviteli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve Smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,

- zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým podzhotovitelům.

  - Pro případ zjištění porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele dle předchozího odstavce se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení se splněním každé jednotlivé povinnosti až do zjednání nápravy či za každé jednotlivé porušení povinnosti v závislosti na charakteru porušované povinnosti.

# Trvání Smlouvy

  - Smlouva může být ukončena:

- písemnou dohodou smluvních stran,

- odstoupením od Smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem, v případech stanovených Smlouvou, jakož i v případech podstatného porušení Smlouvy, zejména:

- bude-li Zhotovitel v prodlení oproti termínu dokončení Díla po dobu delší než 15

kalendářních dnů;

- pokud Zhotovitel bude provádět Dílo v rozporu se Smlouvou, právními předpisy,

technickými normami nebo v rozporu s pokyny Objednatele a nezjedná nápravu v přiměřené lhůtě (za přiměřenou se považuje lhůta 5 pracovních dnů), ačkoliv byl Zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností Objednatelem písemně upozorněn.

  - Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit, bude-li na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek nebo hrozící úpadek nebo Zhotovitel vstoupí do likvidace.

  - Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem, v případech stanovených touto Smlouvou, jakož i v případech závažného porušení Smlouvy Objednatelem:

- Objednatel bude v prodlení s úhradou Smluvní ceny po dobu delší než 30 dnů a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu písemně Zhotovitelem;

- Objednatel neposkytuje nezbytnou součinnost k provádění plnění dle Smlouvy a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu písemně Zhotovitelem.

  - Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

  - Objednatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta je 1 měsíční a počne běžet dnem následujícím po doručení této výpovědi druhé smluvní straně. Zhotovitel musí v případě výpovědi Objednatele:

- skončit veškeré práce na Díle, vyjma prací, ke kterým mu byl ze strany Zástupce

objednatele v souvislosti s výpovědí vydán pokyn;

- předat výstupy zhotovitele, materiály a jinou práci, za které Zhotovitel obdržel

platbu;

  - Zhotovitel má v případě výpovědi Objednatele pouze nárok na úhradu skutečně provedených prací na Díle, řádně předaných výstupů zhotovitele a nákladů na věci určené pro Dílo, předané či provedené na Díle; Zhotovitel nemá právo na náhradu škody nebo ušlého zisku.

# Závěrečná ustanovení

  - Vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou výslovně neupravené se budou řídit českými, obecně závaznými právními předpisy, zejména OZ.

  - Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této Smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně Smluvní ceny, případně i ceny jednotlivých položek.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  - Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.

  - Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

  - Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem Smluvních stran, a to pouze formou písemných dodatků. Žádná ze smluvních stran se nemůže dovolávat zvláštních, v této smlouvě neuvedených ústních ujednání a dohod.

  - Jakékoliv změny kontaktních údajů a kontaktních osob je Smluvní strana oprávněna písemně oznámit druhé straně bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě.

  - Smluvní strany prohlašují, že žádná z nich se nepovažuje za slabší smluvní stranu ve smyslu ustanovení § 433 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  - Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

  - Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní strany své podpisy.

  - Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: Příloha č. 1: Restaurátorský záměr

Příloha č. 2: Rozpočet

Příloha č. 3: Závazné stanovisko

| V Č. Budějovicích, dne 12.12.2024 ………………………………………….. (podpis Objednatele) /razítko/ | V Třebíči, dne 8.11.2024 ………………………………………….. (podpis Zhotovitele) /razítko/ |
| --- | --- |