SMLOUVA O DÍLO

### podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik

sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce:	Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel

Zástupce pro věci technické:	xxx

xxx

Telefon:	xxx

IČO:	70890021

DIČ:	CZ 70890021

Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1320871002/5500

Plátce DPH:	ano

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:	AQUATIS a.s.

sídlo:	Botanická 834/56, 602 00 Brno

Zástupce pro věci smluvní:	xxx

Zástupce pro věci technické:	xxx

Osoba zodpovědná za vedení zakázky:	xxx

Telefon:	xxx

E-mail:	xxx

IČO:	46347526

DIČ:	CZ46347526

Bankovní spojení:	Československá obchodní banka a.s., č.ú. 117729743/0300

Plátce DPH:	ano

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 13.11.2024 podaná na základě výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

Předmětem díla je vypracování Parametrické studie a globálního modelu Vodního díla Nové Heřminovy (dále jen „VDNH“), jejichž cílem je analyzovat a modifikovat faktory ovlivňující vývoj napjatosti v betonové konstrukci navrhované přehradní hráze tak, aby byl pokud možno naplněn záměr realizace standardních bloků hráze z prostého betonu a dále optimalizovat časový snímek betonáže, postup betonáže a ošetřování betonů. Dílo je zajišťováno pro připravovanou akci „Vodní dílo Nové Heřminovy, DSP, DPS“, stavba č. 5324, vč. následujících prací a činností, které se zhotovitel rovněž zavazuje provést:

  - Vypracování parametrické studie dle výchozích podkladů, uvedených v zadávací dokumentaci, pro ověření požadavků a okrajových podmínek na betonáž.

Na analyzované části dilatačního celku (na výsekovém modelu) standardního tížního bloku přehradní hráze (blok 14) bude zpracována parametrická studie, která by měla směřovat k optimalizaci technologických postupů a časového snímku betonáže (zejm. rychlost betonáže, způsob ošetřování, velikost bloků, atd.). Návrhy na úpravu parametrů budou navrhována zhotovitelem v mezích zadání objednatele.

Cílem parametrické studie je optimalizovat postup výstavby tak, aby:

- bylo možné provést pracovní záběr betonáže na celou šířku dilatačního bloku (tzn. 15 m);

- konstrukce typického tížního bloku přehradní hráze nemusela být při vnějším líci tělesa hráze vyztužena;

- nedocházelo k nadměrnému riziku vzniku trhlin s vlivem na trvanlivost, vodotěsnost a mrazuvzdornost.

Parametrickou studií se rozumí opakovaný výpočet se změnou jedné okrajové podmínky, která bude provedena alespoň pro dvě další úrovně proti referenčnímu výpočtu. Toto je dále pokládáno za jeden výpočet (položku). Za okrajové podmínky s významným vlivem se považují:

- vstupní teplota betonové směsi při uložení,

- vnější teplota, resp. časový průběh venkovních teplot

- časový snímek betonáže,

- geometrie pracovních bločků,

- způsob ošetřování,

- receptura betonové směsi.

Další podmínky a požadavky na zpracování parametrické studie:

- Výchozí analýzy se provedou pro dříve zajištěné receptury;

- Je přípustné uvažovat i s prodloužením trvání dílčích etap výstavby zahrnující hlavní objemy betonáží hráze;

- Je účelné zjistit, jaký vliv může mít omezení výchozí teploty směsi;

- V případě zjištění významného pozitivního vlivu změny dílčího faktoru bude doporučena příslušná úprava technologického postupu.

- Bude provedena revize mechanismu smrštění v čase a to zejména jeho složky od ztráty vlhkosti. Činnosti bude provedena na specializovaném výsekovém matematickém modelu několika pracovních bločků.

- Za účelem zadání teplotních okrajových podmínek do výsekového modelu bude na 3D teplotním modelu provedena simulace vývoje teplot zohledňující dříve zajištěné podklady. Teplotní okrajové podmínky budou přebírány z globálního teplotního modelu.

- Po dílčím vyhodnocení simulací na výsekovém modelu bude zvážena potřeba modifikace zejména postupu a časového snímku betonáže, členění konstrukce z hlediska materiálové skladby či jiných podkladů, např. receptury betonu. Dílčí vyhodnocení bude provedeno formou postupové zprávy a prezentace objednateli.

- Výstupem bude dále předání podnětů pro potřebu projekčních prací u objektů přehradní hráze VDNH.

  - Sestavení a vyhodnocení matematického globálního modelu tížního bloku přehradní hráze;

- Výsledky z Parametrické studie (tj. výstupy výsekového modelu) budou přeneseny do globálního modelu typického tížního bloku přehradní hráze, na kterém bude proveden přepočet se zapracováním revidovaného postupu betonáže a odpovídajících charakteristik a okrajových podmínek.

- Dílčí vyhodnocení bude provedeno formou postupové zprávy a prezentace objednateli.

- Výstupem bude dále předání podnětů pro potřebu projekčních prací u objektů přehradní hráze VDNH.

  - Prezentace výsledků zpracování globálního modelu, dopracování modelu a vypracování závěrečné zprávy:

- Bude provedena prezentace výsledků modelování na globálním modelu investorovi a vyhodnocení, jakým způsobem byly splněny cíle modelových prací Parametrické studie;

- Bude provedeno vyhodnocení návrhových předpokladů z rozpracované projektové dokumentace VDNH.

- Na podkladu závěrů z projednání budou dopracována vyhodnocení modelů a sestaven soubor požadavků a doporučení pro technologii betonových konstrukcí hráze VDNH.

  - V termínu zpracování závěrečné zprávy předá zhotovitel objednateli Závěrečnou zprávu v 1 tištěném vyhotovení a 1 x v digitální podobě dle pokynu objednatele.

  - Odeslaná i došlá korespondence zhotovitele v rámci zpracování díla bude průběžně předávána objednateli na vědomí.

  - Zhotovitel je povinen zpracovávané dílo průběžně konzultovat s technickými zástupci objednatele na výrobních výborech a zapracovat jejich připomínky. Výrobní výbory budou svolány zhotovitelem v sídle objednatele.

Zhotovitel je povinen před každým výrobním výborem předat objednateli podklady určené k projednání minimálně 5 pracovních dní předem. Forma podkladů (tištěné, elektronické) bude určena objednatelem.

  - Není-li zhotovitel způsobilý některou část díla zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost zhotovitele za celé dílo jako celku tím není dotčena. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s čl. 10. bodu 10.7. této smlouvy.

3. Dodací lhůta

  - Zhotovitel je povinen zahájit práce na předmětu smlouvy a řádně v nich pokračovat bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.

  - Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

| Vypracování Parametrické studie dle čl. 2.1. | do 9.12.2024 |
| --- | --- |
| Vypracování globálního modelu dle čl. 2.2. | do 30.4.2025 |
| Prezentace výsledků dle čl. 2.3. | do 19.5.2025 |
| Dopracování modelu a zpracování závěrečné zprávy dle čl. 2.4. | do 23.6.2025 |

  - Termín dokončení a předání je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele. Po dobu prodlení objednatele s plněním součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení a předání díla nebo jeho části o dobu shodnou s dobou prodlení objednatele v plnění jeho součinnosti.

  - Každá dílčí část předmětu díla je nejpozději v termínu předání odevzdána objednateli ke kontrole. Objednatel ve lhůtě 30 dní potvrdí zhotoviteli správnost a úplnost dílčí části díla. Poté bude možné provedené práce fakturovat.

  - Pokud jsou při kontrole po převzetí zjištěny nedostatky ve správnosti či úplnosti díla, je zhotovitel povinen odstranit je ve lhůtě 14 dní.

4. Cena díla a platební podmínky

  - Cena díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 13.11.2024 a činí bez DPH:

Práce dle čl. 2.1.	782 600,- Kč

Práce dle čl. 2.2.	1 028 000,- Kč

Práce dle čl. 2.3. a 2.4.	88 000,- Kč

Celková cena bez DPH	1 898 600,- Kč

  - Cena je stanovena jako cena celková, DPH bude vypočtena v platné sazbě pro projekční a inženýrskou činnost v době vystavení faktury zhotovitelem.

  - V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, které bude nutné vynaložit při provádění díla ze strany zhotovitele.

  - Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, v platném znění. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího vystavení a prokazatelného doručení objednateli.

  - Faktura bude doručena na adresu objednatele doporučeně poštou, osobně na podatelnu v sídle objednatele nebo elektronicky na adresu fakturace@pod.cz.

  - Oprávněně vystavenou fakturu je objednatel povinen zaplatit. Odmítnout její úhradu je objednatel oprávněn jen do uplynutí data její splatnosti a pouze v případě, že předaná část díla má nedodělky nebo vady nebo faktura neobsahuje některou z náležitostí daňového dokladu. Tato skutečnost opravňuje objednatele k vrácení faktury bez provedení úhrady. Pokud není v této smlouvě (nebo ve smluvním dodatku) pro konkrétní případy dohodnuto jinak, právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli, v případě sjednání dílčího plnění dnem předání příslušné části předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli.

  - Zdanitelné plnění se uskuteční odevzdáním výsledků práce zhotovitelem poště k přepravě, případně osobním odevzdáním výsledků práce objednateli s potvrzením o převzetí.

  - Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění.

  - V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s § 21 odst. 8 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ve znění pozdějších předpisů.

5. Podmínky změny sjednané ceny

  - V případě potřeby změny činnosti na základě okolností, které nemohly být při zadání díla přepokládány, bude cena snížena o méně práce či zvýšena o dodatečné práce na základě dohody obou smluvních stran, která bude podkladem pro změnu smluvního vztahu formou písemného dodatku k této smlouvě.

6. Spolupůsobení objednatele

6.1.	Objednatel se bude v průběhu prací zúčastňovat jednání svolaných zhotovitelem a bude na vyžádání poskytovat zhotoviteli informace ve vazbě na předmět díla.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za vady díla

  - Dílo má vady, pokud neodpovídá smlouvě, případně je podle něho stavba (nebo její dílčí část) neproveditelná, či je dílo nepoužitelné pro potřeby příslušné stavby.

  - Zhotovitel ručí v záruční době 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla za bezvadnost a úplnost provedeného díla tzn., že dílo v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy, požadavků zadávací dokumentace a veškerých platných předpisů a technických podmínek vztahujících se k předmětu díla. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po předání díla změnou výchozích podmínek (tj. právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků, technickým pokrokem apod.).

  - Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků.

  - Reklamované vady a nedodělky odstraní zhotovitel na své náklady v termínu do 14 dnů po obdržení písemné výzvy objednatele. Termín odstranění reklamovaných vad a nedodělků lze ve složitých případech prodloužit po dohodě zhotovitele s objednatelem.

  - Nároky z vad díla se uplatňují dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dle § 2615 a následující.

8. Sankční ujednání a náhrada škody

  - Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním části díla dle čl. 3. bodu 3.2. se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,3% z ceny nesplněné části díla bez DPH dle čl. 4. bodu 4.1. za každý den prodlení.

  - Smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení se sjednává pro případ prodlení objednatele s úhradou konečné nebo dílčí faktury. Základem pro výpočet smluvní pokuty je dlužná částka bez DPH, s jejíž úhradou je objednatel v prodlení.

  - Smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení se sjednává pro případ nedodržení termínu odstranění vady nebo nedodělku zhotovitelem dle čl. 7. bodu 7.4.

  - Pro případ porušení ujednání uvedeného v čl. 11. bod 11.3. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny plnění bez DPH dle této smlouvy, a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.

  - Při porušení povinnosti zhotovitele sjednané v čl. 10 bodu 10.7. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé porušení.

  - Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody.

9. Odstoupení od smlouvy

  - Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je  tato strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

  - Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou a v souladu se zadávacími podmínkami a neodstraní tyto nedostatky ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě a způsobí tak objednateli škodu. Dále je objednatel oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je bezdůvodně v prodlení s prováděním prací podle této smlouvy o dobu delší než 30 dnů.

  - Jednostranné odstoupení od smlouvy odstupující smluvní strana písemně oznámí druhé straně s uvedením dne, ke kterému odstupuje od smlouvy a s uvedením důvodu odstoupení.

10. Zvláštní ujednání, poddodavatelé

  - Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.

  - Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat podle platných technických norem a předpisů.

  - Objednatel je oprávněn použít předmět díla k účelům vyplývajícím z této smlouvy bez jakéhokoli omezení.

  - Zhotovitel, po předchozím písemném souhlasu objednatele, může práce, které jsou předmětem plnění této smlouvy, dodat a vyfakturovat objednateli i před sjednanou dobou plnění.

  - Převzetí dílčích částí díla bude potvrzeno samostatnými oboustranně podepsanými protokoly.

  - Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy v případě nedostatku finančních prostředků, a to bez možnosti uplatnění sankcí a nároku na náhradu škody vůči objednateli. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že pokud by přerušení plnění předmětu smlouvy vedlo k změně rozsahu činností dle této smlouvy, bude proveden soupis provedených prací a vypořádání bude provedeno ve smyslu čl. 5.1 smlouvy.

  - Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého případného poddodavatele. Schválení objednatele podléhá i každá změna ve struktuře a podílu prací jednotlivých poddodavatelů oproti předložené nabídce zhotovitele, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou změnu realizovat.

11. Závěrečná ujednání

  - Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy v platném znění.

  - Rozsah, podmínky a požadavky na provedení tohoto díla jsou specifikovány:

- v této smlouvě,

- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu,

- v nabídce vybraného dodavatele

Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

  - Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího souhlasu objednatele.

  - Tato smlouva může být měněna pouze písemně, a to vzestupně očíslovanými dodatky ke smlouvě o dílo, které budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým podpisem.

  - Pro účely této smlouvy se vylučuje uzavření smlouvy, resp. uzavření dodatku k této smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmikoliv (byť i nepodstatnými) odchylkami nebo dodatky.

  - Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.

  - Smlouvu lze podepsat elektronicky, v případě podpisu v listinné podobě bude sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování osobních údajů zástupců či kontaktních osob smluvních stran v rozsahu zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice/funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje fyzických osob uvést ve smlouvě/předat druhé smluvní straně, a že bude dotčené fyzické osoby, které ji zastupují/jsou jejími kontaktními osobami, informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně o jejich právech při zpracování osobních údajů.

  - Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství, na informace obsahující osobní údaje, jakož i na všechny další skutečnosti či informace, které druhá smluvní strana prohlásí za důvěrné. Smluvní strany se též zavazují nevyužít jakékoliv informace zpřístupněné v souvislosti s touto smlouvou ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich zpřístupnění. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout dle zákona na vyžádání soudů, správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely či jiných subjektů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu.

  - Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.

  - Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření.

  - Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

  - Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že proti němu, jeho přímým či nepřímým vlastníkům, ani jeho poddodavatelům (včetně jejich přímých nebo nepřímých vlastníků), kteří mu jsou ke dni podpisu této smlouvy známi, nejsou uvaleny:

- mezinárodní finanční sankce ve smyslu rozhodnutí a nařízení Rady EU vydaných z důvodu činnosti Ruska narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i destabilizující situaci na Ukrajině, a to zejména ve smyslu nařízení Rady EU č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 a č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 (dále jen „Základní nařízení“), dalších nařízení Rady EU, kterým se mění Základní nařízení, popřípadě jež samostatně zavádí další mezinárodní finanční sankce sledující stejný účel jako ty ze Základních nařízení

- nebo jiné aplikovatelné sankce platné v České republice nebo zemi sídla dodavatele, kterými je sledován stejný účel jako těmi ze Základních nařízení.

- Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že zajistí po celou dobu plnění této smlouvy, že

- - k jejímu plnění nevyužije poddodavatele, na nějž byly takové sankce uvaleny, a to ať už se budou týkat přímo osoby poddodavatele nebo jeho přímých nebo nepřímých vlastníků,

- - a v případě uvalení sankcí na kteréhokoliv svého poddodavatele nebo jeho přímého nebo nepřímého vlastníka v průběhu jeho poskytování plnění dle této smlouvy takového poddodavatele bez zbytečného odkladu nahradí v souladu se zněním smlouvy na veřejnou zakázku jiným poddodavatelem, na něhož nebyly uvaleny finanční sankce dle písm. a) tohoto bodu smlouvy.

V Ostravě dne:	12.12.2024					V Brně dne: 4.12.2024

za objednatele:							za zhotovitele:

xxx								 xxx

Ing. Jiří Tkáč	       xxx

generální ředitel	       xxx