SMLOUVA NA ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

číslo SD/2024/1303

Objednatel	Dodavatel

Statutární město Jablonec nad Nisou	Název firmy: Ing. Roman Kašpárek

Mírové náměstí 19	adresa: Klicperova 446/6, Liberec

PSČ: 466 01	PSČ: 460 01

IČ: 262 340   	IČ: 684 47 795

DIČ: CZ00262340	                                                            kontaktní osoba: Ing. Roman Kašpárek

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou	tel.: 723 327 597

číslo účtu: 121-451/0100                            	                     e-mail.: rkasparek@pm.me

kontaktní osoba: Ing. Štěpánka Gaislerová

tel.: 483 357 186

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je kácení stromů dle specifikace uvedené níže v tabulce v rozsahu cenové nabídky ze dne 18.11.2024.

| lokalita | Druh/počet stromů | cena |
| --- | --- | --- |
| Liberecká (Abeceda) | Javor jasanolistý/1 | 4 000 |
| Park Vodní | Javor/1 | 15 000 |
| MŠ Mechová | Jedle/1 | 4 000 |
| Dalešická | Dub červený/1 | 10 000 |
| Pod Prosečí | Javor/4 | 26000 |
| celkem |  | 59 000 |

Poznámka: podklady se zákresem umístění jednotlivých dřevin ve výše uvedených lokalitách byly součástí žádosti o cenovou nabídku.

Ke kácení dřevin označených v tabulce červeně zatím nebylo rozhodnutím vydáno povolení ke kácení. Práce je možné realizovat až po vydání správního rozhodnutí. O tom bude objednatel dodavatele informovat. V případě, že nebude povolení vydáno, neprovede dodavatel kácení a fakturu sníží o příslušnou částku dle nabídky. V případě, že bude povolení vydáno až po termínu sjednaném pro kácení, bude dohodnut náhradní termín kácení v souladu s podmínkami uvedenými v rozhodnutí.

Odpad musí být odstraněn do 5 dnů od dokončení prací v každé konkrétní lokalitě. Do doby jeho odstranění musí být umístěn mimo komunikace tak, aby nebránil bezpečnému průjezdu vozidel či průchodu osob.

II.

Termín plnění/dodání

- Termín pro dokončení prací je po dohodě stanoven do 15.2.2025.

- Jakékoli prodlení v realizaci předmětu této smlouvy je považováno za podstatné porušení smluvního vztahu. Objednatel si v případě nedodržení smluvního termínu vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud nebudou dokončení díla bránit nepříznivé klimatické podmínky či jiné důvody, o kterých bude dodavatel objednatele včas informovat. V takovém případě bude po vzájemné dohodě sjednán náhradní termín.  Pokud dodavatel nedokončí dílo ani v náhradním termínu, je objednatel oprávněn uplatnit sankci, která činí 0,25 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

- Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta za nedodržení závazku dle článku II. bod 1) této smlouvy ze strany zhotovitele činí 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

- Obě smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv pohledávku smluvní pokuty oproti nároku dodavatele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce dodavatele za objednatelem.

III.

Cena a platební podmínky

- Cena za předmět plnění je stanovena do výše 59 000,00 Kč (zhotovitel není plátce DPH). V ceně je zahrnuta práce, doprava a odstranění odpadu.

- Faktura za provedené a objednateli předané práce je splatná do 14 dnů od data jejího vystavení.

- Při 14-ti denní splatnosti, (tj. minimální splatnost faktury), musí být faktura doručena na podatelnu MMJN Jablonec n.N. nejpozději do 3 dnů od data vystavení.

- Při delší splatnosti musí být faktura doručena nejpozději 14 dnů před lhůtou splatnosti.

- Na faktuře je nutné uvést číslo smlouvy a jméno kontaktní osoby objednatele.

- Na faktuře je nutné uvést DIČ objednatele.

- Provedené práce je možné fakturovat až po jejich fyzickém předání objednateli.

IV.

Záruční doba

Dle platných právních předpisů, zejména zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

V.

Závěrečná ustanovení

- Vztahy dle této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

- Tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek.

- Smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnou dnem zveřejnění v registru smluv.

- Za věcnou správnost smlouvy odpovídá Ing. Štěpánka Gaislerová, která je rovněž technickým zástupcem objednatele.

V Jablonci nad Nisou dne: 5.12.2024                            V   Liberci dne:

…………………………….……………                                 ……………….……………

Ing. Štěpánka Gaislerová                                      Ing. Roman Kašpárek

Vedoucí odboru městské ekologie

………………………………………

Bc. Jitka Krausová

Správce rozpočtu