Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14.10.2024 mezi níže uvedenými smluvními stranami na akci

„Rekonstrukce střechy Sokolského domu – 2. etapa“, Tyršova 157/2 ve Vyškově

Smluvní strany:

Městské kulturní středisko Vyškov

se sídlem:				Jana Šoupala 137/4, 682 01 Vyškov

zastoupená:			Mgr. Vierou Maňáskovou

ve věcech technických:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 				462 70 671

DIČ:				CZ46270671

bankovní spojení:  		xxxxxxxxxxxxxxx

č. účtu: 				xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

na straně jedné – dále jen „objednatel“

a

- VESTAV group s.r.o.

- se sídlem:				Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov

- zastoupená:			Jan Večeře, jednatel

- ve věcech technických:		xxxxxxxxxxxxx

- IČ:					276 75 912

- DIČ: 				CZ276 75 912

- bankovní spojení:			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- č. účtu:				xxxxxxxxxxxxxxxxx

na straně druhé – dále jen „zhotovitel“

dále společně též jako „smluvní strany“

Preambule

- Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14. 10. 2024 uzavřely smlouvou o dílo, jejímž předmětem je dodávka a montáž díla na akci „Rekonstrukce střechy Sokolského domu – 2.etapa “, Tyršova 157/2 ve Vyškově v rozsahu dle závazných pokynů objednatele a dle zpracovaného položkového rozpočtu (dále jen „Smlouva“).

- S ohledem na nepříznivé klimatické podmínky se dohodly smluvní strany na změně termínu dokončení díla tak, jak je uvedeno níže.

Čl. I. dodatku č.1

- Dle dohody smluvních stran se mění článek III. Doba a místo plnění, odstavec 2.:

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 31.5. 2025

#### Čl. II. dodatku č.1 -Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu), a to oběma smluvními stranami.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů.

- Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.

- Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 49. schůzi Rady města Vyškova dne 27. 11. 2024 usnesením č. 2685-05.

Ve Vyškově dne: 13. 12. 2024

Objednatel:	Zhotovitel:

.....................................................	.....................................................

Mgr. Viera Maňásková		Jan Večeře

ředitelka	     jednatel společnosti