DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo: 1106/2024/SS

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

- Objednatel:

Město Mělník

se sídlem:					Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

IČO:					237051

DIČ:					CZ00237051

Bankovní spojení:                                    ČS a.s. Kralupy n. Vltavou,

č.ú.: 27-046 000 4379/0800

zastoupena: 				Ing. Tomášem Martincem, Ph.D., starostou

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Jméno:					Ing. Tomášem Martincem, Ph.D., starostou

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Jméno: 					Petr Semín,

oddělení stavebních prací, správy a

údržby komunikací

xxx

dále jen „Objednatel“

- Zhotovitel

|  | ŠNAJDR stavby Mělník – STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN: Komplexní rekonstrukce parkoviště, ul. Nemocniční, Mělník Společník 1: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o. (správce společnosti) |
| --- | --- |
| IČO: | 27110648 |
| DIČ: | CZ27110648 |
| Sídlo: | Panešova 3521, 276 01 Mělník |
| Zástupce: | Zbyněk Šnajdr |
| Zápis v OR, sp.zn. | C 97015 vedená u Městského soudu v Praze |

Společník 2:

Název: 			STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

IČO: 			281 77 851

DIČ: 			CZ281 77 851

Sídlo: 			Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

Zástupce: 			Petr Neumann, jednatel společnosti

Zápis v OR, sp.zn.: 		C 130876 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo: „Komplexní rekonstrukce parkoviště, ul. Nemocniční, Mělník“, číslo smlouvy v evidenci objednatele 1106/2024/SS, číslo smlouvy v evidenci zhotovitele.

Čl. I.

- Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo s názvem: Komplexní rekonstrukce parkoviště, ul. Nemocniční, Mělník (dále jen „Dílo“).

- Smluvní strany na základě tohoto dodatku mění rozsah Díla, a to z následujících důvodů:

  - Rozšíření Díla o plnění spočívající v provedení polopodzemních kontejnerů, kdy se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 písm. b), bod 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Hodnota změny činí 858.792,50 Kč bez DPH s tím, že soupis prací a dodávek je uveden ve změnovém listu SO 102, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

  - Rozšíření Díla o zemní práce, které je nezbytné provést v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek. V průběhu provádění Díla vyšlo najevo, že složení podloží je odlišné, než bylo předvídáno projektovou dokumentací a uvedené práce je nezbytné provést v rozsahu, jak je popsáno ve změnovém listu SO 101, který tvoří přílohu č. 1 dodatku, aby Dílo mohlo sloužit svému účelu předvídanému smlouvou o dílo. Hodnota prací činí 3.663.574,30 Kč bez DPH.

  - Zúžení rozsahu Díla o dodávky a práce související s realizací veřejného osvětlení, které jsou součástí Díla, jak je popsáno ve změnovém listu SO 401, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Hodnota změny činí 291.140 Kč bez DPH. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 písm. b), bod 2 zákona o zadávání veřejných zakázek.

- Příloha č. 1 tohoto dodatku se nabytím účinnosti dodatku stává součástí přílohy č. 2 smlouvy o dílo.

Čl. II.

- S ohledem na skutečnosti popsané v článku I. tohoto dodatku mění smluvní strany čl. 5. odst. 5.1 Smlouvy o dílo takto:

Původní znění:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí                                                                             19 440 008,40 Kč

DPH 21 % činí		                                                       4 082 401,76 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         23 522 410,16 Kč

Vícenáklady dle soupisu prací – změnových listů:

bez DPH činí                                                                                   4 231 226,80 Kč

DPH 21 % činí		                                                             888 557,63 Kč

Cena za provedení díla vč. DPH činí                                              5 119 784,43 Kč

Článek 5. odst. 5.1 Smlouvy o dílo nově zní:

Celková cena za provedení díla vč. dodatku č. 1 činí:            23 671 235,20 Kč

DPH 21 % činí						          4 970 959,40 Kč

Cena za provedení díla vč. DPH činí                                        28 642 194,60 Kč

Čl. III.

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy: Příloha č. 1 změnové listy

Schvalovací doložka:

Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku smlouvy usnesením č. ……………. dne ………………. .

| …………………………………… | ………………………..………………… |
| --- | --- |
| Objednatel Město Mělník Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta | Zhotovitel ŠNAJDR stavby Mělník – STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN: Komplexní rekonstrukce parkoviště, ul. Nemocniční, Mělník Společník 1: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o. (správce společnosti) Zbyněk Šnajdr, jednatel |

Příloha č. 1: Soupis prací – změnový list ze dne 10. 12. 2024