Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 240871

Národní muzeum

příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřizovací listina MK ČR č.j. 17461/2000 ze dne 27.12.2000 ve znění pozdějších změn a doplňků

se sídlem Václavské náměstí 68, 110 00 Praha 1

IČO: 00023272

DIČ: CZ00023272

zastoupené: Mgr. Petrem Brůhou, náměstkem pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost Národního muzea

(dále jen Objednatel)

a

Institut AVT a.s.

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25671 se sídlem Krabošická 60, Voděrádky, 251 01 Říčany

IČO: 07514107

DIČ: CZ07514107

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zastoupený: Janem Jadrným, členem představenstva

(dále jen Zhotovitel)

I.

- Smluvní strany uzavřely dne 5. 9. 2024 smlouvu o dílo č. 240871.

- Smluvní strany se dohodly, že článek II. odstavec 1 smlouvy se doplňuje o písmeno i) a zní:

- Technická specifikace svítidel v expozici NEX Lidé, výstup v podobě "Kniha svítidel".

- Vzhledem k navýšení objemu předmětu plnění, které vzniklo v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, se smluvní strany dohodly, že článek III. odstavec 1 písmeno b) se změní a zní:

- dokončení prací: 15. 2. 2025

- Smluvní strany se dohodly, že odměna za vytvoření Díla a za realizaci dalších činností se navyšuje o 132.000,- Kč bez DPH, a to z důvodu navýšení objemu předmětu díla, které vzniklo v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat. Článek IV. odstavec 1 smlouvy se změní a zní:

- Zhotoviteli náleží odměna za vytvoření Díla a za realizaci dalších činností dle této smlouvy v celkové výši:

| Sjednaná cena Díla bez DPH | 951 000 Kč |
| --- | --- |
| DPH 21% | 199 710 Kč |
| Cena celkem: | 1 150 710 Kč |
| Slovy: jedenmilionstopadesáttisícsedmsetdeset Kč |  |

- Smluvní strany se vzhledem k organizačním důvodům dohodly, že odměna bude Zhotoviteli vyplácena průběžně. Smluvní strany se dohodly, že článek IV.  odstavce 3 se změní a zní:

- Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za Dílo na základě vystavení dílčích faktur – daňových dokladů, jejichž přílohou bude oběma smluvními stranami podepsaný předávací protokol se soupisem provedených prací. Odměna za provedení Díla bude uhrazena po částech podle předmětu plnění díla stanoveném v článku II. Odstavci 1 následujícím způsobem:

  - 75.000 Kč bez DPH za provedení části předmětu plnění stanoveném v bodě a) článku II. Odstavce 1

  - 84.000 Kč bez DPH za provedení části předmětu plnění stanoveném v bodě b) článku II. Odstavce 1

  - 60.000 Kč bez DPH za provedení části předmětu plnění stanoveném v bodě c) článku II. Odstavce 1

  - 120.000 Kč bez DPH za provedení části předmětu plnění stanoveném v bodě d) článku II. Odstavce 1

  - 120.000 Kč bez DPH za provedení části předmětu plnění stanoveném v bodě e) článku II. Odstavce 1

  - 180.000 Kč bez DPH za provedení části předmětu plnění stanoveném v bodě f) článku II. Odstavce 1

  - 108.000 Kč bez DPH za provedení části předmětu plnění stanoveném v bodě g) článku II. Odstavce 1

  - 180.000 Kč bez DPH za provedení části předmětu plnění stanoveném v bodě h) článku II. Odstavce 1

  - 24.000 Kč bez DPH za provedení části předmětu plnění stanoveném v bodě i) článku II. Odstavce 1

II.

- Ve všech ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo, ke které je tento dodatek vyhotoven, nezměněna.

- Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva stejnopisy obdrží objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

| V Praze dne |  | V Praze dne |
| --- | --- | --- |
| Mgr. Petr Brůha Náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost Národní muzeum (objednatel) |  | Jan Jadrný člen představenstva (Zhotovitel) |