Stavba:

Firma: INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO, spol. s r.o. ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - ZBV 1

Opravy komunikací v areálu FN Brno-Bohunice

| Kód | Zakázka | Cena bez DPH dle SOD | Cena bez DPH dle ZL č. 1 - ZBV 1 | Rozdíl | MNP ZL 1 | VCP ZL 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3799- 20240705 | Opravy v areálu FN Brno |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| objekt3 | Místo č.1 | 156 957,05 | 159 714,45 | 2 757,40 | -15 969,00 | 18 726,41 |  |  |
| objekt4 | Místo č.2 | 536 024,21 | 503 159,99 | -32 864,22 | -74 684,89 | 41 820,69 |  |  |
| objekt5 | Místo č.3 | 454 416,84 | 481 906,48 | 27 489,64 | -65 501,06 | 92 990,70 |  |  |
| objekt6 | Místo č.4 | 54 015,74 | 46 665,73 | -7 350,01 | -7 350,00 | 0,00 |  |  |
| objekt7 | Místo č.5 | 205 640,23 | 159 126,20 | -46 514,03 | -73 824,38 | 27 310,35 |  |  |
| objekt8 | Místo č.6 | 333 675,40 | 313 922,67 | -19 752,73 | -22 905,38 | 3 152,66 |  |  |
| objekt9 | Místo č.7 | 468 941,90 | 462 328,99 | -6 612,91 | -13 992,00 | 7 379,10 |  |  |
| objekt10 | Místo č.8 | 582 195,80 | 389 864,98 | -192 330,83 | -195 045,00 | 2 714,18 |  |  |
| objekt11 | Místo č.11 | 107 178,20 | 80 124,73 | -27 053,48 | -53 522,62 | 26 469,15 |  |  |

Celkem	2 899 045,37	2 596 814,20	-302 231,18	-522 794,31	220 563,23

ROZPOČET

Stavba:  Opravy v areálu FN Brno Objekt:  01 01.08 Pol

Objednatel:

Zhotovitel:	Zpracoval:

Místo:	Datum:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | množství nové | cena SOD | Cena Nová | rozdíl množství | rozdíl cena MNP | rozdíl cena VCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1	Zemní práce

| 1 | R | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu | m2 | 184,000 | 142,50 | 186,370 | 26 220,00 | 26 557,73 | 2,37 | 0,00 | 337,725 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | R | 113202111R00 | Vytrhání obrub obrubníků silničních | m | 4,000 | 210,00 | 4,000 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 3 | R | 120901121R00 | Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách | m3 | 0,400 | 6 750,00 | 0,400 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 4 | R | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 | m3 | 27,000 | 2 775,00 | 0,000 | 74 925,00 | 0,00 | -27,00 | -74 925,00 | 0,000 |
| 5 | R | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 27,000 | 225,00 | 0,000 | 6 075,00 | 0,00 | -27,00 | -6 075,00 | 0,000 |
| 6 | R | 167101201R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně | m3 | 27,000 | 1 875,00 | 0,000 | 50 625,00 | 0,00 | -27,00 | -50 625,00 | 0,000 |
| 7 | R | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 184,000 | 60,00 | 186,370 | 11 040,00 | 11 182,20 | 2,37 | 0,00 | 142,200 |
| 8 | R | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 27,000 | 825,00 | 0,000 | 22 275,00 | 0,00 | -27,00 | -22 275,00 | 0,000 |
|  |  | 5 Komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | R | 512533111R00 | Odstranění lože z kameniva | m3 | 7,360 | 525,00 | 7,360 | 3 864,00 | 3 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 10 | R | 565310016R00 | Podklad z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.10 cm | m2 | 184,000 | 150,00 | 0,000 | 27 600,00 | 0,00 | -184,00 | -27 600,00 | 0,000 |
| 11 | R | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 4,000 | 675,00 | 3,060 | 2 700,00 | 2 065,50 | -0,94 | -634,50 | 0,000 |
| 12 | R | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 180,000 | 675,00 | 183,310 | 121 500,00 | 123 734,25 | 3,31 | 0,00 | 2 234,250 |
| 13 | R | 596291111R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm | m | 2,000 | 225,00 | 2,000 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 14 | R | 596291113R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm | m | 30,000 | 450,00 | 30,000 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 15 | R | 592451124R | Dlažba skladebná např. HOLLAND I BF 200 x 100 x 60 mm přírodní | m2 | 1,000 | 300,00 | 1,000 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 16 | R | 592451151R | Dlažba skladebná např. HOLLAND I SPL pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm červená | m2 | 1,000 | 750,00 | 1,000 | 750,00 | 750,00 |  | 0,00 | 0,000 |
| 17 | R | 592451170R | Dlažba např. HOLLAND I 200 x 100 x 80 mm přírodní | m2 | 185,000 | 450,00 | 184,310 | 83 250,00 | 82 939,50 | -0,69 | -310,50 | 0,000 |
|  |  | 91 Doplňující práce na komunikaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | R | 917862114R00 | Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30 | m | 4,000 | 585,00 | 4,000 | 2 340,00 | 2 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 19 | R | 918101113T00 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30 | m3 | 0,300 | 3 750,00 | 0,300 | 1 125,00 | 1 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 20 | R | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 16,000 | 525,00 | 16,000 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 21 | R | 59217490R | Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N v. 150 x 150 x 1000 mm | kus | 2,000 | 165,00 | 2,000 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 22 | R | 59217491R | Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP v 150 x 150 x 1000 mm | kus | 1,000 | 525,00 | 1,000 | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 23 | R | 59217492R | Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL v 150 x 150 x 1000 mm | kus | 1,000 | 525,00 | 1,000 | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
|  |  | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 2  z 22

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | množství nové | cena SOD | Cena Nová | rozdíl množství | rozdíl cena MNP | rozdíl cena VCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24 | R | 979024441R00 | Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní | m | 4,000 | 150,00 | 4,000 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | R | 979054441R00 | Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým | m2 | 184,000 | 142,50 | 184,000 | 26 220,00 | 26 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
|  |  | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | R | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t | 93,524 | 75,00 | 93,524 | 7 014,30 | 7 014,30 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
|  |  | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | R | 979084216R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km | t | 58,000 | 225,00 | 58,000 | 13 050,00 | 13 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 28 | R | 979084219R00 | Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km | t | 58,000 | 67,50 | 58,000 | 3 915,00 | 3 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 29 | R | 979087213R00 | Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace | t | 58,000 | 225,00 | 58,000 | 13 050,00 | 13 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 30 | R | 979999999R00 | Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107) | t | 58,000 | 525,00 | 58,000 | 30 450,00 | 30 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
|  |  | VN Vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | R | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soub or | 1,000 | 3 000,00 | 0,000 | 3 000,00 | 0,00 | -1,00 | -3 000,00 | 0,000 |
| 32 | R | 005121 R | Zařízení staveniště | Soub or | 1,000 | 5 000,00 | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 33 | R | 005122 R | Provozní vlivy | Soub or | 1,000 | 1 500,00 | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 34 | R | 005122010R | Provoz objednatele | Soub or | 1,000 | 1 500,00 | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
|  |  | ON Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | R | 005211020R | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi | Soub or | 1,000 | 2 250,00 | 0,000 | 2 250,00 | 0,00 | -1,00 | -2 250,00 | 0,000 |
| 36 | R | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soub or | 1,000 | 7 350,00 | 0,000 | 7 350,00 | 0,00 | -1,00 | -7 350,00 | 0,000 |
| 37 | R | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soub or | 1,000 | 750,00 | 1,000 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 38 | R 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení |  |  | Soub or | 1,000 | 4 687,50 | 1,000 | 4 687,50 | 4 687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

Celkem	582 195,80	389 864,98	-195 045,00	2 714,18

Strana 3  z 22

ROZPOČET

Stavba:	Opravy v areálu FN Brno Objekt:	01 01.11 Pol

Objednatel:

Zhotovitel:	Zpracoval:

Místo:	Datum:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | množství nové | cena SOD | Cena Nová | rozdíl množství | rozdíl cena MNP | rozdíl cena VCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1	Zemní práce

| 1 | R | 113151150R00 | Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.12cm | m2 | 35,00 | 150,00 | 68,70 | 5 250,00 | 10 305,00 | 33,70 | 0,00 | 5 055,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | R | 181101101R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění | m2 | 35,00 | 30,00 | 68,70 | 1 050,00 | 2 061,00 | 33,70 | 0,00 | 1 011,00 |
|  |  | 5 Komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | R | 566904111R00 | Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem | t | 0,50 | 4 275,00 | 0,50 | 2 137,50 | 2 137,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | R | 573231125R00 | Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2 | m2 | 70,00 | 22,50 | 68,70 | 1 575,00 | 1 545,75 | -1,30 | -29,25 | 0,00 |
| 5 | R | 577131111RT3 | Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m2 | m2 | 35,00 | 552,00 | 68,70 | 19 320,00 | 37 922,40 | 33,70 | 0,00 | 18 602,40 |
| 6 | R | 577171125RT3 | Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 8 cm plochy 101-200 m2 | m2 | 35,00 | 726,00 | 0,00 | 25 410,00 | 0,00 | -35,00 | -25 410,00 | 0,00 |
| 7 | R | 599142111R00 | Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm | m | 24,00 | 67,50 | 7,00 | 1 620,00 | 472,50 | -17,00 | -1 147,50 | 0,00 |
|  |  | 91 Doplňující práce na komunikaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | R | 919731122R00 | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm | m | 24,00 | 75,00 | 7,00 | 1 800,00 | 525,00 | -17,00 | -1 275,00 | 0,00 |
| 9 | R | 919735112R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 24,00 | 60,00 | 7,00 | 1 440,00 | 420,00 | -17,00 | -1 020,00 | 0,00 |
| 10 | R | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 8,00 | 525,00 | 8,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 93 Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | R | 938908411R00 | Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem | m2 | 35,00 | 30,00 | 69,30 | 1 050,00 | 2 079,00 | 34,30 | 0,00 | 1 029,00 |
| 12 | R | 938909311R00 | Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton. | m2 | 35,00 | 22,50 | 69,30 | 787,50 | 1 559,25 | 34,30 | 0,00 | 771,75 |
|  |  | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | R | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t | 11,48 | 75,00 | 11,48 | 861,08 | 861,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | R | 979999995R00 | Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302) | t | 11,55 | 750,00 | 0,00 | 8 662,50 | 0,00 | -11,55 | -8 662,50 | 0,00 |
| 15 | R | 979084216R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km | t | 11,55 | 225,00 | 11,55 | 2 598,75 | 2 598,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | R | 979084219R00 | Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km | t | 11,55 | 67,50 | 0,00 | 779,63 | 0,00 | -11,55 | -779,63 | 0,00 |
| 17 | R | 979087213R00 | Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace | t | 11,55 | 225,00 | 0,00 | 2 598,75 | 0,00 | -11,55 | -2 598,75 | 0,00 |
|  |  | VN Vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | R | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soub or | 1,00 | 2 999,99 | 0,00 | 2 999,99 | 0,00 | -1,00 | -2 999,99 | 0,00 |

Strana 4  z 22

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | množství nové | cena SOD | Cena Nová | rozdíl množství | rozdíl cena MNP | rozdíl cena VCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 | R | 005121 R | Zařízení staveniště | Soub or | 1,00 | 5 000,00 | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | R | 005122 R | Provozní vlivy | Soub or | 1,00 | 1 500,00 | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | R | 005122010R | Provoz objednatele | Soub or | 1,00 | 1 500,00 | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ON Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | R | 005211020R | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi | Soub or | 1,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | -1,00 | -2 250,00 | 0,00 |
| 23 | R | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soub or | 1,00 | 7 350,00 | 0,00 | 7 350,00 | 0,00 | -1,00 | -7 350,00 | 0,00 |
| 24 | R | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soub or | 1,00 | 750,00 | 1,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | R 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení |  |  | Soub or | 1,00 | 4 687,50 | 1,00 | 4 687,50 | 4 687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Celkem	107 178,19	80 124,73	-53 522,62	26 469,15

Strana 5  z 22

ROZPOČET

Stavba:	Opravy v areálu FN Brno Objekt:	01 01.01 Pol

Objednatel:

Zhotovitel:	Zpracoval:

Místo:	Datum:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | množství nové | cena SOD | Cena Nová | rozdíl množství | rozdíl cena MNP | rozdíl cena VCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1	Zemní práce

| 1 | R | 113151119R00 | Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm | m2 | 25,50 | 457,50 | 41,03 | 11 666,25 | 18 771,23 | 15,53 | 0,00 | 7 104,98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | R | 113202111R00 | Vytrhání obrub obrubníků silničních | m | 6,00 | 210,00 | 4,00 | 1 260,00 | 840,00 | -2,00 | -420,00 | 0,00 |
| 3 | R | 113202111T00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků | m | 20,00 | 195,00 | 21,00 | 3 900,00 | 4 095,00 | 1,00 | 0,00 | 195,00 |
| 4 | R | 120901121R00 | Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách | m3 | 1,00 | 6 750,00 | 1,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | R | 181101101R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění | m2 | 25,50 | 30,00 | 41,03 | 765,00 | 1 230,90 | 15,53 | 0,00 | 465,90 |
| 6 | R | 121100002RA0 | Sejmutí ornice a uložení na deponii | m3 | 0,35 | 450,00 | 0,35 | 157,50 | 157,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | R | 180400021RA0 | Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva | m2 | 3,00 | 60,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | -3,00 | -180,00 | 0,00 |
|  |  | 5 Komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | R | 566904111R00 | Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem | t | 4,00 | 4 275,00 | 4,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | R | 573231125R00 | Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2 | m2 | 57,50 | 22,50 | 41,03 | 1 293,75 | 923,18 | -16,47 | -370,58 | 0,00 |
| 10 | R | 577131111RT3 | Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m2 | m2 | 32,00 | 552,00 | 41,03 | 17 664,00 | 22 648,56 | 9,03 | 0,00 | 4 984,56 |
| 11 | R | 577151123RT3 | Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm plochy 101-200 m2 | m2 | 32,00 | 571,50 | 41,03 | 18 288,00 | 23 448,65 | 9,03 | 0,00 | 5 160,65 |
| 12 | R | 599142111R00 | Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm | m | 24,00 | 67,50 | 24,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 8 Trubní vedení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | R | 899431111R00 | Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte | kus | 1,00 | 4 649,99 | 1,00 | 4 649,99 | 4 649,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 91 Doplňující práce na komunikaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | R | 917732114RT7 | Osazení ležatého obrubníku betonového, bez boční opěry, do lože z betonu C 25/30 včetně obrubníku 1000 x 150 x 250 mm | m | 6,00 | 825,00 | 4,00 | 4 950,00 | 3 300,00 | -2,00 | -1 650,00 | 0,00 |
| 15 | R | 918101113T00 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30 | m3 | 0,50 | 3 750,00 | 0,50 | 1 875,00 | 1 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | R | 919731122R00 | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm | m | 24,00 | 75,00 | 24,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | R | 919735112R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 24,00 | 60,00 | 24,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | R | 919794441R00 | Úprava ploch kolem hydrantů v živ.krytech do 2 m2 | kus | 1,00 | 6 750,00 | 1,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | R | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 16,00 | 525,00 | 16,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 93 Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | R | 938908411R00 | Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem | m2 | 25,50 | 30,00 | 41,03 | 765,00 | 1 230,90 | 15,53 | 0,00 | 465,90 |

Strana 6  z 22

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | množství nové | cena SOD | Cena Nová | rozdíl množství | rozdíl cena MNP | rozdíl cena VCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 | R | 938909311R00 | Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton. | m2 | 25,50 | 22,50 | 41,03 | 573,75 | 923,18 | 15,53 | 0,00 | 349,43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | R | 979024441R00 | Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní | m | 26,00 | 150,00 | 25,00 | 3 900,00 | 3 750,00 | -1,00 | -150,00 | 0,00 |
|  |  | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | R | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t | 16,85 | 75,00 | 16,85 | 1 263,53 | 1 263,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | R | 979999995R00 | Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302) | t | 5,61 | 750,00 | 0,00 | 4 207,50 | 0,00 | -5,61 | -4 207,50 | 0,00 |
| 25 | R | 979999999R00 | Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107) | t | 6,52 | 525,00 | 6,52 | 3 423,00 | 3 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | R | 979084216R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km | t | 12,13 | 225,00 | 12,13 | 2 729,25 | 2 729,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | R | 979084219R00 | Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km | t | 12,13 | 67,50 | 6,52 | 818,78 | 440,10 | -5,61 | -378,68 | 0,00 |
| 28 | R | 979087213R00 | Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace | t | 12,13 | 225,00 | 6,52 | 2 729,25 | 1 467,00 | -5,61 | -1 262,25 | 0,00 |
|  |  | VN Vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | R | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soub or | 1,00 | 3 000,00 | 1,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | R | 005121 R | Zařízení staveniště | Soub or | 1,00 | 5 000,00 | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | R | 005122 R | Provozní vlivy | Soub or | 1,00 | 1 500,00 | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | R | 005122010R | Provoz objednatele | Soub or | 1,00 | 1 500,00 | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ON Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | R | 005211020R | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi | Soub or | 1,00 | 2 250,00 | 1,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | R | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soub or | 1,00 | 7 350,00 | 0,00 | 7 350,00 | 0,00 | -1,00 | -7 350,00 | 0,00 |
| 35 | R | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soub or | 1,00 | 750,00 | 1,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | R 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení |  |  | Soub or | 1,00 | 4 687,50 | 1,00 | 4 687,50 | 4 687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Celkem	156 957,04	159 714,45	-15 969,00	18 726,41

Strana 7  z 22

ROZPOČET

Stavba:  Opravy v areálu FN Brno Objekt:  01 01.02 Pol

Objednatel:

Zhotovitel:	Zpracoval:

Místo:	Datum:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | množství nové | cena SOD | Cena Nová | rozdíl množství | rozdíl cena MNP | rozdíl cena VCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1	Zemní práce

| 1 | R | 113109310R00 | Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm | m2 | 36,00 | 225,00 | 36,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | R | 113151119R00 | Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm | m2 | 150,00 | 457,50 | 172,94 | 68 625,00 | 79 120,05 | 22,94 | 0,00 | 10 495,05 |
| 3 | R | 113202111R00 | Vytrhání obrub obrubníků silničních | m | 12,00 | 210,00 | 14,00 | 2 520,00 | 2 940,00 | 2,00 | 0,00 | 420,00 |
| 4 | R | 113203111R00 | Vytrhání obrub z dlažebních kostek | m | 31,00 | 195,00 | 33,00 | 6 045,00 | 6 435,00 | 2,00 | 0,00 | 390,00 |
| 5 | R | 120901121R00 | Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách | m3 | 3,00 | 6 750,00 | 3,00 | 20 250,00 | 20 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | R | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 3,00 | 1 875,00 | 3,00 | 5 625,00 | 5 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | R | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 3,00 | 225,00 | 3,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | R | 167101201R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně | m3 | 3,00 | 1 875,00 | 3,00 | 5 625,00 | 5 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | R | 181101101R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění | m2 | 161,50 | 30,00 | 172,94 | 4 845,00 | 5 188,20 | 11,44 | 0,00 | 343,20 |
| 10 | R | 181101111R00 | Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně | m2 | 20,00 | 120,00 | 20,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | R | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 3,00 | 825,00 | 3,00 | 2 475,00 | 2 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | R | 121100002RA0 | Sejmutí ornice a uložení na deponii | m3 | 1,15 | 450,00 | 1,15 | 517,50 | 517,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | R | 180400021RA0 | Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva | m2 | 11,50 | 60,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | -11,50 | -690,00 | 0,00 |
|  |  | 5 Komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | R | 565310016R00 | Podklad z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.10 cm | m2 | 20,00 | 150,00 | 20,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | R | 569903311R00 | Zřízení zemních krajnic se zhutněním | m3 | 3,75 | 675,00 | 3,75 | 2 531,25 | 2 531,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | R | 573231125R00 | Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2 | m2 | 320,00 | 22,50 | 172,94 | 7 200,00 | 3 891,15 | -147,06 | -3 308,85 | 0,00 |
| 17 | R | 577131111RT3 | Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m2 | m2 | 170,00 | 552,00 | 172,94 | 93 840,00 | 95 462,88 | 2,94 | 0,00 | 1 622,88 |
| 18 | R | 577151123RT3 | Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm plochy 101-200 m2 | m2 | 170,00 | 571,50 | 172,94 | 97 155,00 | 98 835,21 | 2,94 | 0,00 | 1 680,21 |
| 19 | R | 599142111R00 | Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm | m | 103,00 | 67,50 | 103,00 | 6 952,50 | 6 952,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | R | 587206OA0 | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM | M2 | 2,00 | 1 327,50 | 0,00 | 2 655,00 | 0,00 | -2,00 | -2 655,00 | 0,00 |
| 21 | R | 5832100R | Zemina recyklovaná tříděná 0/22 | t | 7,50 | 600,00 | 7,50 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 91 Doplňující práce na komunikaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | R | 916231111R00 | Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry | m | 3,00 | 540,00 | 0,00 | 1 620,00 | 0,00 | -3,00 | -1 620,00 | 0,00 |
| 23 | R | 916261111R00 | Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou | m | 3,00 | 675,00 | 33,00 | 2 025,00 | 22 275,00 | 30,00 | 0,00 | 20 250,00 |
| 24 | R | 917762114R00 | Osazení ležatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30 | m | 8,00 | 600,00 | 15,00 | 4 800,00 | 9 000,00 | 7,00 | 0,00 | 4 200,00 |

Strana 8 z 22

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | množství nové | cena SOD | Cena Nová | rozdíl množství | rozdíl cena MNP | rozdíl cena VCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25 | R | 917862114R00 | Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30 | m | 43,00 | 585,00 | 18,00 | 25 155,00 | 10 530,00 | -25,00 | -14 625,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | R | 918101113T00 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30 | m3 | 4,50 | 3 750,00 | 2,90 | 16 875,00 | 10 890,00 | -1,60 | -5 985,00 | 0,00 |
| 27 | R | 919731122R00 | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm | m | 103,00 | 75,00 | 103,00 | 7 725,00 | 7 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | R | 919735112R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 103,00 | 60,00 | 103,00 | 6 180,00 | 6 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | R | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 16,00 | 525,00 | 16,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | R | 59217420R | Obrubník chodníkový ABO 13-10 v. 200 x 100 x 1000 mm přírodní | kus | 15,00 | 180,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | -15,00 | -2 700,00 | 0,00 |
| 31 | R | 59217488R | Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní | kus | 20,00 | 225,00 | 14,00 | 4 500,00 | 3 150,00 | -6,00 | -1 350,00 | 0,00 |
| 32 | R | 59217490R | Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N v. 150 x 150 x 1000 mm | kus | 14,00 | 165,00 | 15,00 | 2 310,00 | 2 475,00 | 1,00 | 0,00 | 165,00 |
| 33 | R | 59217491R | Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP v 150 x 150 x 1000 mm | kus | 1,00 | 525,00 | 2,00 | 525,00 | 1 050,00 | 1,00 | 0,00 | 525,00 |
| 34 | R | 59217492R | Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL v 150 x 150 x 1000 mm | kus | 1,00 | 525,00 | 2,00 | 525,00 | 1 050,00 | 1,00 | 0,00 | 525,00 |
|  |  | 93 Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | R | 938908411R00 | Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem | m2 | 150,00 | 30,00 | 172,94 | 4 500,00 | 5 188,20 | 22,94 | 0,00 | 688,20 |
| 36 | R | 938909311R00 | Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton. | m2 | 150,00 | 22,50 | 172,94 | 3 375,00 | 3 891,15 | 22,94 | 0,00 | 516,15 |
|  |  | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | R | 979024441R00 | Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní | m | 12,00 | 150,00 | 12,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | R | 979071122R00 | Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živicí | m2 | 3,10 | 142,50 | 3,10 | 441,75 | 441,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | R | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t | 81,60 | 75,00 | 81,60 | 6 119,78 | 6 119,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | R | 979999995R00 | Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302) | t | 33,00 | 750,00 | 0,00 | 24 750,00 | 0,00 | -33,00 | -24 750,00 | 0,00 |
| 41 | R | 979999999R00 | Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107) | t | 21,45 | 525,00 | 21,45 | 11 258,63 | 11 258,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | R | 979084216R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km | t | 54,45 | 225,00 | 54,45 | 12 250,13 | 12 250,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | R | 979084219R00 | Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km | t | 54,45 | 67,50 | 21,45 | 3 675,04 | 1 447,88 | -33,00 | -2 227,16 | 0,00 |
| 44 | R | 979087213R00 | Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace | t | 54,45 | 225,00 | 21,45 | 12 250,13 | 4 826,25 | -33,00 | -7 423,88 | 0,00 |
|  |  | VN Vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | R | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Sou bor | 1,00 | 3 000,00 | 1,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | R | 005121 R | Zařízení staveniště | Sou bor | 1,00 | 5 000,00 | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | R | 005122 R | Provozní vlivy | Sou bor | 1,00 | 1 500,00 | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | R | 005122010R | Provoz objednatele | Sou bor | 1,00 | 1 500,00 | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strana 9 z 22

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | množství nové | cena SOD | Cena Nová | rozdíl množství | rozdíl cena MNP | rozdíl cena VCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | ON Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | R | 005211020R | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi | Sou bor | 1,00 | 2 250,00 | 1,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | R | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Sou bor | 1,00 | 7 350,00 | 0,00 | 7 350,00 | 0,00 | -1,00 | -7 350,00 | 0,00 |
| 51 | R | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Sou bor | 1,00 | 750,00 | 1,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | R 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení |  |  | Sou bor | 1,00 | 4 687,50 | 1,00 | 4 687,50 | 4 687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Celkem	536 024,19	503 159,99	-74 684,89	41 820,69

Strana 10 z 22

ROZPOČET

Stavba:  Opravy v areálu FN Brno Objekt:  01 01.03 Pol

Objednatel:

Zhotovitel:	Zpracoval:

Místo:	Datum:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | množství nové | cena SOD | Cena Nová | rozdíl množství | rozdíl cena MNP | rozdíl cena VCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1	Zemní práce

| 1 | R | 113151114R00 | Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm | m2 | 225,00 | 150,00 | 336,10 | 33 750,00 | 50 415,00 | 111,10 | 0,00 | 16 665,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | R | 113202111R00 | Vytrhání obrub obrubníků silničních | m | 7,00 | 210,00 | 3,00 | 1 470,00 | 630,00 | -4,00 | -840,00 | 0,00 |
| 3 | R | 113203111R00 | Vytrhání obrub z dlažebních kostek | m | 7,00 | 195,00 | 7,00 | 1 365,00 | 1 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | R | 120901121R00 | Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách | m3 | 0,50 | 6 750,00 | 0,50 | 3 375,00 | 3 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | R | 181101101R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění | m2 | 3,50 | 30,00 | 3,50 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | R | 121100002RA0 | Sejmutí ornice a uložení na deponii | m3 | 0,35 | 450,00 | 0,35 | 157,50 | 157,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | R | 180400021RA0 | Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva | m2 | 3,50 | 60,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | -3,50 | -210,00 | 0,00 |
|  |  | 5 Komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | R | 566904111R00 | Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem | t | 20,00 | 4 275,00 | 20,00 | 85 500,00 | 85 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | R | 573231125R00 | Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2 | m2 | 225,00 | 22,50 | 336,10 | 5 062,50 | 7 562,25 | 111,10 | 0,00 | 2 499,75 |
| 10 | R | 577141112RT2 | Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2 | m2 | 225,00 | 612,00 | 336,10 | 137 700,00 | 205 693,20 | 111,10 | 0,00 | 67 993,20 |
| 11 | R | 599142111R00 | Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm | m | 60,00 | 67,50 | 60,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 8 Trubní vedení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | R | 899231111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže | kus | 2,00 | 5 250,00 | 2,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | R | 899331111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu | kus | 1,00 | 5 250,00 | 1,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 91 Doplňující práce na komunikaci |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 14 | R | 916261111R00 | Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou | m | 7,00 | 675,00 | 7,00 | 4 725,00 | 4 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | R | 917762114R00 | Osazení ležatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30 | m | 7,00 | 600,00 | 3,00 | 4 200,00 | 1 800,00 | -4,00 | -2 400,00 | 0,00 |
| 16 | R | 918101113T00 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30 | m3 | 0,50 | 3 750,00 | 0,50 | 1 875,00 | 1 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | R | 919731122R00 | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm | m | 60,00 | 75,00 | 60,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | R | 919735112R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | R | 919794441R00 | Úprava ploch kolem hydrantů v živ.krytech do 2 m2 | kus | 3,00 | 6 750,00 | 3,00 | 20 250,00 | 20 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | R | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 16,00 | 525,00 | 16,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | R | 59217488R | Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní | kus | 7,00 | 225,00 | 3,00 | 1 575,00 | 675,00 | -4,00 | -900,00 | 0,00 |

Strana 11 z 22

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | množství nové | cena SOD | Cena Nová | rozdíl množství | rozdíl cena MNP | rozdíl cena VCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 93 Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | R | 938908411R00 | Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem | m2 | 225,00 | 30,00 | 336,10 | 6 750,00 | 10 083,00 | 111,10 | 0,00 | 3 333,00 |
| 23 | R | 938909311R00 | Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton. | m2 | 225,00 | 22,50 | 336,10 | 5 062,50 | 7 562,25 | 111,10 | 0,00 | 2 499,75 |
| 24 | R 939431111RT2 |  | Výměna kanaliz.poklopu za samonivelační, hl.200 mm včetně dodávky litinového poklopu D400 SN600 | kus | 1,00 | 24 750,00 | 1,00 | 24 750,00 | 24 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | R | 979024441R00 | Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní | m | 7,00 | 150,00 | 7,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | R | 979071122R00 | Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živicí | m2 | 0,70 | 142,50 | 0,70 | 99,75 | 99,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | R | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t | 59,95 | 75,00 | 59,95 | 4 496,03 | 4 496,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | R | 979999995R00 | Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302) | t | 24,75 | 750,00 | 0,00 | 18 562,50 | 0,00 | -24,75 | -18 562,50 | 0,00 |
| 29 | R | 979999999R00 | Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107) | t | 28,77 | 525,00 | 0,00 | 15 102,15 | 0,00 | -28,77 | -15 102,15 | 0,00 |
| 30 | R | 979084216R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km | t | 28,77 | 225,00 | 0,00 | 6 472,35 | 0,00 | -28,77 | -6 472,35 | 0,00 |
| 31 | R | 979084219R00 | Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km | t | 28,77 | 67,50 | 0,00 | 1 941,71 | 0,00 | -28,77 | -1 941,71 | 0,00 |
| 32 | R | 979087213R00 | Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace | t | 28,77 | 225,00 | 0,00 | 6 472,35 | 0,00 | -28,77 | -6 472,35 | 0,00 |
|  |  | VN Vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | R | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soub or | 1,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | -1,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| 34 | R | 005121 R | Zařízení staveniště | Soub or | 1,00 | 5 000,00 | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | R | 005122 R | Provozní vlivy | Soub or | 1,00 | 1 500,00 | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | R | 005122010R | Provoz objednatele | Soub or | 1,00 | 1 500,00 | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ON Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | R | 005211020R | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi | Soub or | 1,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | -1,00 | -2 250,00 | 0,00 |
| 38 | R | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soub or | 1,00 | 7 350,00 | 0,00 | 7 350,00 | 0,00 | -1,00 | -7 350,00 | 0,00 |
| 39 | R | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soub or | 1,00 | 750,00 | 1,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | R | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soub or | 1,00 | 4 687,50 | 1,00 | 4 687,50 | 4 687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strana 12 z 22

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | množství nové | cena SOD | Cena Nová | rozdíl množství | rozdíl cena MNP | rozdíl cena VCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Celkem	454 416,83	481 906,48	-65 501,06	92 990,70

Strana 13 z 22

ROZPOČET

Stavba:	Opravy v areálu FN Brno Objekt:	01 01.04 Pol

Objednatel:

Zhotovitel:	Zpracoval:

Místo:	Datum:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | množství nové | cena SOD | Cena Nová | rozdíl množství | rozdíl cena MNP | rozdíl cena VCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1	Zemní práce

| 1 | R | 113151119R00 | Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm | m2 | 1,640 | 457,50 | 1,640 | 750,30 | 750,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | R | 120901121R00 | Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách | m3 | 0,410 | 6 750,00 | 0,410 | 2 767,50 | 2 767,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | R | 120901123R00 | Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách | m3 | 0,176 | 15 750,00 | 0,176 | 2 772,00 | 2 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | R | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 | m3 | 0,574 | 2 775,00 | 0,574 | 1 592,85 | 1 592,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | R | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 0,574 | 225,00 | 0,574 | 129,15 | 129,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | R | 167101201R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně | m3 | 0,574 | 1 875,00 | 0,574 | 1 076,25 | 1 076,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | R | 181101111R00 | Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně | m2 | 1,640 | 120,00 | 1,640 | 196,80 | 196,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | R | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 0,574 | 825,00 | 0,574 | 473,55 | 473,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 5 Komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | R | 566901111R00 | Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem | m3 | 0,574 | 2 250,00 | 0,574 | 1 291,50 | 1 291,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | R | 566905111R00 | Vyspravení podkladu po překopech podklad.betonem | m3 | 0,410 | 5 250,00 | 0,410 | 2 152,50 | 2 152,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | R | 573231125R00 | Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2 | m2 | 3,280 | 22,50 | 3,280 | 73,80 | 73,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | R | 577131111RT3 | Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m2 | m2 | 1,640 | 552,00 | 1,640 | 905,28 | 905,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | R | 577151123RT3 | Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm plochy 101-200 m2 | m2 | 1,640 | 571,50 | 1,640 | 937,26 | 937,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | R | 599142111R00 | Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm | m | 8,000 | 67,50 | 8,000 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 8 Trubní vedení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | R | 2 | Osazení každého dalšího dílu vpustí | kus | 2,000 | 2 250,00 | 2,000 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | R | 592238740R | Dílec dešťové vpusti horní TBV-Q 50/20 CP DN 500/190 x 65 mm | kus | 1,000 | 1 050,00 | 1,000 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | R | 592238741R | Skruž dešťové vpusti TBV-Q 50/29 SN DN 500/290 x 65 mm | kus | 1,000 | 1 200,00 | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 91 Doplňující práce na komunikaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | R | 919731122R00 | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm | m | 8,000 | 75,00 | 8,000 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | R | 919735112R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 8,000 | 60,00 | 8,000 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | R | 919794441R00 | Úprava ploch kolem hydrantů v živ.krytech do 2 m2 | kus | 1,000 | 6 750,00 | 1,000 | 6 750,00 | 6 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | R | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 8,000 | 525,00 | 8,000 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 93 Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | R | 938909311R00 | Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton. | m2 | 1,640 | 22,50 | 1,640 | 36,90 | 36,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strana 14 z 22

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | množství nové | cena SOD | Cena Nová | rozdíl množství | rozdíl cena MNP | rozdíl cena VCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23 | R 939431111RT1 |  | Výměna kanaliz.poklopu za samonivelační, hl.200 mm bez dodávky poklopu | kus | 1,000 | 6 000,00 | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | R | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t | 4,694 | 75,00 | 4,694 | 352,05 | 352,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | R | 979999995R00 | Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302) | t | 0,361 | 750,00 | 0,361 | 270,75 | 270,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | R | 979999999R00 | Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107) | t | 1,564 | 525,00 | 1,564 | 821,10 | 821,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | R | 979084216R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km | t | 1,925 | 225,00 | 1,925 | 433,13 | 433,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | R | 979084219R00 | Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km | t | 1,925 | 67,50 | 1,925 | 129,94 | 129,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | R | 979087213R00 | Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace | t | 1,925 | 225,00 | 1,925 | 433,13 | 433,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | VN Vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | R | 005122 R | Provozní vlivy | Soub or | 1,000 | 1 500,00 | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | R | 005122010R | Provoz objednatele | Soub or | 1,000 | 1 500,00 | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ON Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | R | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soub or | 1,000 | 7 350,00 | 0,000 | 7 350,00 | 0,00 | -1,00 | -7 350,00 | 0,00 |
| 33 | R 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi |  |  | Soub or | 1,000 | 750,00 | 1,000 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Celkem	54 015,73	46 665,73	-7 350,00	0,00

Strana 15 z 22

ROZPOČET

Stavba:  Opravy v areálu FN Brno Objekt:  01 01.05 Pol

Objednatel:

Zhotovitel:	Zpracoval:

Místo:	Datum:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | množství nové | cena SOD | Cena Nová | rozdíl množství | rozdíl cena MNP | rozdíl cena VCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1	Zemní práce

| 1 | R | 113151114R00 | Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm | m2 | 75,00 | 150,00 | 107,05 | 11 250,00 | 16 057,50 | 32,05 | 0,00 | 4 807,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | R | 113203111R00 | Vytrhání obrub z dlažebních kostek | m | 38,00 | 195,00 | 3,00 | 7 410,00 | 585,00 | -35,00 | -6 825,00 | 0,00 |
| 3 | R | 120901121R00 | Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách | m3 | 2,10 | 6 750,00 | 0,00 | 14 175,00 | 0,00 | -2,10 | -14 175,00 | 0,00 |
|  |  | 5 Komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | R | 566904111R00 | Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem | t | 7,00 | 4 275,00 | 7,00 | 29 925,00 | 29 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | R | 573231125R00 | Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2 | m2 | 75,00 | 22,50 | 107,05 | 1 687,50 | 2 408,63 | 32,05 | 0,00 | 721,13 |
| 6 | R | 577141112RT2 | Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2 | m2 | 75,00 | 612,00 | 107,05 | 45 900,00 | 65 514,60 | 32,05 | 0,00 | 19 614,60 |
| 7 | R | 599142111R00 | Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm | m | 15,00 | 67,50 | 18,80 | 1 012,50 | 1 269,00 | 3,80 | 0,00 | 256,50 |
|  |  | 91 Doplňující práce na komunikaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | R | 916261111R00 | Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou | m | 38,00 | 675,00 | 3,00 | 25 650,00 | 2 025,00 | -35,00 | -23 625,00 | 0,00 |
| 9 | R | 918101113T00 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30 | m3 | 2,00 | 3 750,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | -2,00 | -7 500,00 | 0,00 |
| 10 | R | 919735112R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 15,00 | 60,00 | 18,80 | 900,00 | 1 128,00 | 3,80 | 0,00 | 228,00 |
| 11 | R | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 16,00 | 525,00 | 16,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 93 Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | R | 938908411R00 | Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem | m2 | 75,00 | 30,00 | 107,05 | 2 250,00 | 3 211,50 | 32,05 | 0,00 | 961,50 |
| 13 | R | 938909311R00 | Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton. | m2 | 75,00 | 22,50 | 107,05 | 1 687,50 | 2 408,63 | 32,05 | 0,00 | 721,13 |
|  |  | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | R | 979071122R00 | Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živicí | m2 | 3,80 | 142,50 | 0,30 | 541,50 | 42,75 | -3,50 | -498,75 | 0,00 |
|  |  | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | R | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t | 25,64 | 75,00 | 25,64 | 1 922,63 | 1 922,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | R | 979999995R00 | Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302) | t | 8,25 | 750,00 | 0,00 | 6 187,50 | 0,00 | -8,25 | -6 187,50 | 0,00 |

Strana 16 z 22

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | množství nové | cena SOD | Cena Nová | rozdíl množství | rozdíl cena MNP | rozdíl cena VCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 | R | 979999999R00 | Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107) | t | 8,57 | 525,00 | 8,57 | 4 499,25 | 4 499,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | R | 979084216R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km | t | 16,82 | 225,00 | 16,82 | 3 784,50 | 3 784,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | R | 979084219R00 | Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km | t | 16,82 | 67,50 | 8,57 | 1 135,35 | 578,48 | -8,25 | -556,88 | 0,00 |
| 20 | R | 979087213R00 | Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace | t | 16,82 | 225,00 | 8,57 | 3 784,50 | 1 928,25 | -8,25 | -1 856,25 | 0,00 |
|  |  | VN Vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | R | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Sou bor | 1,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | -1,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| 22 | R | 005121 R | Zařízení staveniště | Sou bor | 1,00 | 5 000,00 | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | R | 005122 R | Provozní vlivy | Sou bor | 1,00 | 1 500,00 | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | R | 005122010R | Provoz objednatele | Sou bor | 1,00 | 1 500,00 | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ON Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | R | 005211020R | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi | Sou bor | 1,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | -1,00 | -2 250,00 | 0,00 |
| 26 | R | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Sou bor | 1,00 | 7 350,00 | 0,00 | 7 350,00 | 0,00 | -1,00 | -7 350,00 | 0,00 |
| 27 | R | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Sou bor | 1,00 | 750,00 | 1,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | R 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení |  |  | Sou bor | 1,00 | 4 687,50 | 1,00 | 4 687,50 | 4 687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Celkem	205 640,23	159 126,20	-73 824,38	27 310,35

Strana 17 z 22

ROZPOČET

Stavba:	Opravy v areálu FN Brno Objekt:	01 01.06 Pol

Objednatel:

Zhotovitel:	Zpracoval:

Místo:	Datum:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | množství nové | cena SOD | Cena Nová | rozdíl množství | rozdíl cena MNP | rozdíl cena VCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1	Zemní práce

| 1 | R | 113151119R00 | Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm | m2 | 48,000 | 457,50 | 49,930 | 21 960,00 | 22 842,98 | 1,93 | 0,00 | 882,98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | R | 113202111R00 | Vytrhání obrub obrubníků silničních | m | 17,000 | 210,00 | 17,000 | 3 570,00 | 3 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | R | 113202111T00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků | m | 17,000 | 195,00 | 17,000 | 3 315,00 | 3 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | R | 120901121R00 | Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách | m3 | 2,500 | 6 750,00 | 2,500 | 16 875,00 | 16 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | R | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 | m3 | 7,280 | 2 775,00 | 7,280 | 20 202,00 | 20 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | R | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 7,280 | 225,00 | 7,280 | 1 638,00 | 1 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | R | 167101201R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně | m3 | 7,280 | 1 875,00 | 7,280 | 13 650,00 | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | R | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 7,280 | 2 175,00 | 7,280 | 15 834,00 | 15 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | R | 181101111R00 | Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně | m2 | 12,500 | 120,00 | 12,500 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | R | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 7,280 | 825,00 | 7,280 | 6 006,00 | 6 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | R | 121100002RA0 | Sejmutí ornice a uložení na deponii | m3 | 0,850 | 450,00 | 0,850 | 382,50 | 382,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | R | 180400021RA0 | Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva | m2 | 8,500 | 60,00 | 0,000 | 510,00 | 0,00 | -8,50 | -510,00 | 0,00 |
|  |  | 5 Komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | R | 566904111R00 | Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem | t | 2,500 | 4 275,00 | 2,500 | 10 687,50 | 10 687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | R | 573231125R00 | Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2 | m2 | 96,000 | 22,50 | 49,930 | 2 160,00 | 1 123,43 | -46,07 | -1 036,58 | 0,00 |
| 15 | R | 577131111RT3 | Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m2 | m2 | 48,000 | 552,00 | 49,930 | 26 496,00 | 27 561,36 | 1,93 | 0,00 | 1 065,36 |
| 16 | R | 577151123RT3 | Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm plochy 101-200 m2 | m2 | 48,000 | 571,50 | 49,930 | 27 432,00 | 28 535,00 | 1,93 | 0,00 | 1 103,00 |
| 17 | R | 599142111R00 | Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm | m | 12,000 | 67,50 | 12,000 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 8 Trubní vedení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | R | 895941311RT2 | Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV | kus | 1,000 | 24 750,00 | 1,000 | 24 750,00 | 24 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | R | 899231111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže | kus | 1,000 | 5 250,00 | 1,000 | 5 250,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | R | 899202111R00 | Osazení mříží litinových s rámem do 100kg | kus | 1,000 | 2 250,00 | 1,000 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | R | 55340394R | Rám s mříží, zatížení 40 t, 500 x 500 mm | kus | 1,000 | 5 250,00 | 1,000 | 5 250,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 91 Doplňující práce na komunikaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | R | 917862114R00 | Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30 | m | 17,000 | 585,00 | 17,000 | 9 945,00 | 9 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | R | 917932131RT2 | Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C20/25 včetně dodávky silniční přídlažby | m | 17,000 | 975,00 | 17,000 | 16 575,00 | 16 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strana 18  z 22

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | množství nové | cena SOD | Cena Nová | rozdíl množství | rozdíl cena MNP | rozdíl cena VCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24 | R | 918101113T00 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30 | m3 | 2,300 | 3 750,00 | 2,300 | 8 625,00 | 8 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | R | 919731122R00 | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm | m | 12,000 | 75,00 | 12,000 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | R | 919735112R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 12,000 | 60,00 | 12,000 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | R | 919794441R00 | Úprava ploch kolem hydrantů v živ.krytech do 2 m2 | kus | 1,000 | 6 750,00 | 1,000 | 6 750,00 | 6 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | R | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 16,000 | 525,00 | 16,000 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | R | 59217488R | Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní | kus | 18,000 | 225,00 | 18,000 | 4 050,00 | 4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 93 Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | R | 938908411R00 | Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem | m2 | 48,000 | 30,00 | 49,930 | 1 440,00 | 1 497,90 | 1,93 | 0,00 | 57,90 |
| 31 | R | 938909311R00 | Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton. | m2 | 48,000 | 22,50 | 49,930 | 1 080,00 | 1 123,43 | 1,93 | 0,00 | 43,43 |
|  |  | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | R | 979024441R00 | Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní | m | 17,000 | 150,00 | 17,000 | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | R | 96687OA0 | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH | KUS | 1,000 | 6 750,00 | 1,000 | 6 750,00 | 6 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | R | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t | 44,970 | 75,00 | 44,970 | 3 372,75 | 3 372,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | R | 979999995R00 | Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302) | t | 10,560 | 750,00 | 0,000 | 7 920,00 | 0,00 | -10,56 | -7 920,00 | 0,00 |
| 36 | R | 979999999R00 | Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107) | t | 12,055 | 525,00 | 12,055 | 6 328,88 | 6 328,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | R | 979084216R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km | t | 22,615 | 225,00 | 22,615 | 5 088,38 | 5 088,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | R | 979084219R00 | Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km | t | 22,615 | 67,50 | 12,055 | 1 526,51 | 813,71 | -10,56 | -712,80 | 0,00 |
| 39 | R | 979087213R00 | Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace | t | 22,615 | 225,00 | 12,055 | 5 088,38 | 2 712,38 | -10,56 | -2 376,00 | 0,00 |
|  |  | VN Vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | R | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soub or | 1,000 | 3 000,00 | 0,000 | 3 000,00 | 0,00 | -1,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| 41 | R | 005121 R | Zařízení staveniště | Soub or | 1,000 | 5 000,00 | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | R | 005122 R | Provozní vlivy | Soub or | 1,000 | 1 500,00 | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | R | 005122010R | Provoz objednatele | Soub or | 1,000 | 1 500,00 | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ON Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | R | 005211020R | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi | Soub or | 1,000 | 2 250,00 | 1,000 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | R | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soub or | 1,000 | 7 350,00 | 0,000 | 7 350,00 | 0,00 | -1,00 | -7 350,00 | 0,00 |
| 46 | R | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soub or | 1,000 | 750,00 | 1,000 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | R | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soub or | 1,000 | 4 687,50 | 1,000 | 4 687,50 | 4 687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strana 19  z 22

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | množství nové | cena SOD | Cena Nová | rozdíl množství | rozdíl cena MNP | rozdíl cena VCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Celkem	333 675,39	313 922,67	-22 905,38	3 152,66

Strana 20  z 22

ROZPOČET

Stavba:	Opravy v areálu FN Brno Objekt:	01 01.07 Pol

Objednatel:

Zhotovitel:	Zpracoval:

Místo:	Datum:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | množství nové | cena SOD | Cena Nová | rozdíl množství | rozdíl cena MNP | rozdíl cena VCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1	Zemní práce

| 1 | R | 113151119R00 | Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm | m2 | 120,000 | 457,50 | 123,800 | 54 900,00 | 56 638,50 | 3,80 | 0,00 | 1 738,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | R | 113202111R00 | Vytrhání obrub obrubníků silničních | m | 23,000 | 210,00 | 23,000 | 4 830,00 | 4 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | R | 120901121R00 | Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách | m3 | 2,000 | 6 750,00 | 2,000 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | R | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 13,000 | 1 875,00 | 13,000 | 24 375,00 | 24 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | R | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 13,000 | 225,00 | 13,000 | 2 925,00 | 2 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | R | 167101201R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně | m3 | 13,000 | 1 875,00 | 13,000 | 24 375,00 | 24 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | R | 181101101R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění | m2 | 15,000 | 30,00 | 15,000 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | R | 181101111R00 | Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně | m2 | 30,000 | 120,00 | 31,240 | 3 600,00 | 3 748,80 | 1,24 | 0,00 | 148,80 |
| 9 | R | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 13,000 | 825,00 | 13,000 | 10 725,00 | 10 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | R | 121100002RA0 | Sejmutí ornice a uložení na deponii | m3 | 1,500 | 450,00 | 1,500 | 675,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | R | 180400021RA0 | Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva | m2 | 15,000 | 60,00 | 0,000 | 900,00 | 0,00 | -15,00 | -900,00 | 0,00 |
|  |  | 5 Komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | R | 565310016R00 | Podklad z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.10 cm | m2 | 30,000 | 150,00 | 31,240 | 4 500,00 | 4 686,00 | 1,24 | 0,00 | 186,00 |
| 13 | R | 569903311R00 | Zřízení zemních krajnic se zhutněním | m3 | 1,500 | 675,00 | 1,500 | 1 012,50 | 1 012,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | R | 573231125R00 | Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2 | m2 | 240,000 | 22,50 | 0,000 | 5 400,00 | 0,00 | -240,00 | -5 400,00 | 0,00 |
| 15 | R | 577131111RT3 | Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m2 | m2 | 120,000 | 552,00 | 123,800 | 66 240,00 | 68 337,60 | 3,80 | 0,00 | 2 097,60 |
| 16 | R | 577151123RT3 | Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm plochy 101-200 m2 | m2 | 120,000 | 571,50 | 123,800 | 68 580,00 | 70 751,70 | 3,80 | 0,00 | 2 171,70 |
| 17 | R | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 30,000 | 675,00 | 31,240 | 20 250,00 | 21 087,00 | 1,24 | 0,00 | 837,00 |
| 18 | R | 596291113R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm | m | 11,000 | 450,00 | 11,000 | 4 950,00 | 4 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | R | 599142111R00 | Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm | m | 10,000 | 67,50 | 10,000 | 675,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | R | 587206OA0 | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM | M2 | 2,000 | 1 327,50 | 2,000 | 2 655,00 | 2 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | R | 5832100R | Zemina recyklovaná tříděná 0/22 | t | 3,000 | 600,00 | 3,000 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | R | 592451170R | Dlažba např. HOLLAND I 200 x 100 x 80 mm přírodní | m2 | 32,000 | 450,00 | 31,240 | 14 400,00 | 14 058,00 | -0,76 | -342,00 | 0,00 |
|  |  | 91 Doplňující práce na komunikaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | R | 917862114R00 | Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30 | m | 38,000 | 585,00 | 38,000 | 22 230,00 | 22 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | R | 918101113T00 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30 | m3 | 3,500 | 3 750,00 | 3,500 | 13 125,00 | 13 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | R | 919735112R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 10,000 | 60,00 | 10,000 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | R | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 16,000 | 525,00 | 16,000 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strana 21 z 22

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | množství nové | cena SOD | Cena Nová | rozdíl množství | rozdíl cena MNP | rozdíl cena VCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27 | R | 59217420R | Obrubník chodníkový ABO 13-10 v. 200 x 100 x 1000 mm přírodní | kus | 15,000 | 180,00 | 15,000 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | R | 59217488R | Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní | kus | 23,000 | 225,00 | 23,000 | 5 175,00 | 5 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 93 Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | R | 938908411R00 | Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem | m2 | 120,000 | 30,00 | 123,800 | 3 600,00 | 3 714,00 | 3,80 | 0,00 | 114,00 |
| 30 | R | 938909311R00 | Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton. | m2 | 120,000 | 22,50 | 123,800 | 2 700,00 | 2 785,50 | 3,80 | 0,00 | 85,50 |
|  |  | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | R | 979024441R00 | Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní | m | 23,000 | 150,00 | 23,000 | 3 450,00 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | R | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t | 68,013 | 75,00 | 68,013 | 5 100,98 | 5 100,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | R | 979999995R00 | Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302) | t | 26,400 | 750,00 | 26,400 | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | R | 979999999R00 | Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107) | t | 10,210 | 525,00 | 10,210 | 5 360,25 | 5 360,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | R | 979084216R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km | t | 36,610 | 225,00 | 36,610 | 8 237,25 | 8 237,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | R | 979084219R00 | Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km | t | 36,610 | 67,50 | 36,610 | 2 471,18 | 2 471,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | R | 979087213R00 | Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace | t | 36,610 | 225,00 | 36,610 | 8 237,25 | 8 237,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | VN Vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | R | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Sou bor | 1,000 | 3 000,00 | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | R | 005121 R | Zařízení staveniště | Sou bor | 1,000 | 5 000,00 | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | R | 005122 R | Provozní vlivy | Sou bor | 1,000 | 1 500,00 | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | R | 005122010R | Provoz objednatele | Sou bor | 1,000 | 1 500,00 | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ON Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | R | 005211020R | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi | Sou bor | 1,000 | 2 250,00 | 1,000 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | R | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Sou bor | 1,000 | 7 350,00 | 0,000 | 7 350,00 | 0,00 | -1,00 | -7 350,00 | 0,00 |
| 44 | R | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Sou bor | 1,000 | 749,99 | 1,000 | 749,99 | 749,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | R 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení |  |  | Sou bor | 1,000 | 4 687,50 | 1,000 | 4 687,50 | 4 687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Celkem	468 941,89	462 328,99	-13 992,00	7 379,10

Strana 22 z 22