RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO

## Dodavatel: Jiří Záboj

Červené domky 112/40

Staré Hory

586 01 Jihlava

IČO: 10124314

## Objednatel: Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, příspěvková organizace

Sídlo: Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov

IČO: 49458744

Zastoupený: Mgr. Renatou Pleskačovou

# Předmět a místo plnění

1. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo dle cenové nabídky ze dne 1. 12. 2024 a to: výroba 4 kompletů dětských šatních skříněk do 4 šaten Mateřské školy Sluníčko, Tišnov, příspěvková organizace. Dílo zahrnuje demontáž stávajících skříněk, výrobu, montáž a dopravu. Dílo bude provedeno ve 2 etapách:

1. etapa: komplet skříněk do 1. třídy – do 30. 12. 2024

2. etapa: komplet skříněk do 2., 3. a 4. třídy – do 30. 6. 2025

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

# Čas a způsob plnění

- Dodavatel provede dílo uvedené v předcházejícím článku v termínu od  17. 12. 2024 
do 30. 6. 2025.

- Celková cena: 203 200 Kč

- Dodavatel není plátcem DPH.

# Cena a platební podmínky

- Cena se sjednává dohodou smluvních stran a činí: 203 200 Kč

- Celkovou částku 203 200 Kč bude dodavatel fakturovat po dodání objednaného zboží a převzetí zakázky objednatelem: 1. faktura na komplet skříněk do 1. třídy, 2. faktura za 3 komplety skříněk do 2., 3. a 4. třídy.

- Faktury budou splatné do 14 - ti dnů od jejího doručení objednateli.

- V případě ukončení smlouvy před předáním díla z důvodů na straně objednatele, uhradí tento náklady, které dodavateli prokazatelně vznikly. To neplatí pro případ odstoupení objednatele od smlouvy, pro porušení smluvní povinnosti dodavatele. Peněžní plnění bude vráceno, včetně úroku za úvěry, ve výši základní úrokové sazby, požadované v době odstoupení.

- Objednatel prohlašuje, že na dohodnutou smluvní cenu má finanční krytí.

# Ukončení a přejímka

1. Předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami stvrzeno písemně podpisem zástupců obou stran.

# Smluvní pokuty

- V případě prodlení dodavatele s plněním díla dle čl. II. této smlouvy se dodavatel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení, nejvýše však 7,5% z celkové smluvní ceny, dle čl. III. této smlouvy.

- V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, nejvýše však 7,5% z celkové smluvní ceny, dle čl. III. této smlouvy.

- Smluvní strany tímto sjednávají, že objednatel nabude vlastnické právo k věcem, které jsou předmětem díla, teprve úplným zaplacením ceny uvedené v čl. III. této smlouvy.

# Záruka

- Dílo má vady, jestliže nemá vlastnosti stanovené technickými normami. V případě zjištění vad na díle má objednatel právo na jejich bezplatné odstranění.

- Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci bude popsáno, jak se vady projevují a kde se nachází.

- Jakékoliv opravy a údržbu smí po dobu běhu záruční doby provádět jen dodavatel.

- Dodavatel je povinen oprávněně reklamované vady odstranit na svůj náklad nejpozději do 30 dnů po oznámení.

- Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, vady způsobené násilím, neodborným zacházením ze strany uživatele nebo živelnými událostmi.

- Jedná-li se o vadu neodstranitelnou, která však nebrání řádnému užívání, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla.

# Závěrečná ustanovení

- Změny této smlouvy lze činit pouze písemnými dodatky.

- Dodavatel a objednatel prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

- Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení si ponechá objednatel a jedno potvrzené vyhotovení objednatel předá dodavateli.

V Tišnově, dne 12. 12. 2024	V Tišnově, dne12. 12. 2024

Dodavatel:	Objednatel: