**Požadavek na změnu číslo: PZ\_ERP\_2017\_No\_38\_Cislo\_verejne\_zakazky**

**Předmět: Úprava formátu pole Číslo veřejné zakázky RISRE-PS**

**Modul:** FI **Kategorie:** SW **Priorita:** střední

|  |
| --- |
|  **Účastníci:** |
| **Žádající:** | …. | **Datum:** | 5.6.2017 |
| **Adresát:** | …. |
| **Vazba na projekt č.:** | Kapacity O2 ITS: | 14,75 MD | **Realizovat do:** | 25 prac. dní od objednání |
| Jiné: | Dle podmínek smlouvy uzavřené mezi O2 a MZe ČR 312-2015-13310/1 | **Číslo PK ICT MZE:** |  |

# Požadovaná změna

## Cíle

Dne 24.5.2017 byl na Portále IISSP zveřejněn dokument Přehled novinek aplikace RISRE-PS (verze 13). Dle tohoto materiálu dochází k úpravě formátu pole „Číslo veřejná zakázka“, které je součástí on-line datového rozhraní lokálního systému EKIS MZE ČR na systém RISRE-PS pro zakládání a změnu rezervací (záznamů) v RISRE-PS

## Funkční požadavky

• Realizace přenosu číselníků veřejných zakázek v novém formátu do RISRE-PS

• Evidence všech evidenčních typů čísel veřejných zakázek v objektech objednávky a rezervace.

Úprava datových strukturu systému EKIS MZE ČR na upravenou délku datového pole rozhraní EKIS MZE ČR – RISRE-PS v návaznosti na dotčené moduly systému EKIS MZE ČR :

* Správa rozpočtu
* Logistika - objednávky

**Oblast správy rozpočtu :**

* Datová pole v rezervacích rozpočtu: Věstník, El.tržiště a Profil zadavatele budou nahrazena dvojicí nových polí. Jedno nové pole bude obsahovat rolovací nabídku kategorie číselníku (Věstník, El. Tržiště, Profil zadavatele a nově NEN – Národní elektronický nástroj). Druhé pole bude nositelem informace vlastní identifikace.
* Součástí úpravy bude i přizpůsobení způsobu a zdroje plnění souboru xml on-line datového rozhraní na systém RISRE-PS při zakládání nových záznamů nebo provádění změn.
* Při realizaci bude provedena migrace již pořízených údajů v hlavičkách rezervací/záznamů do nové datové struktury.

**Oblast logistiky :**

* Založení nového pole ZZNEN - Číslo veřejné zakázky NEN(Nár. elektronické nástroje)
* Doplnění pole do tabulky ZMMVERZAK
* Migrace tabulky ZMMVERZAK na nové data
* Změna údržbového dynpra tabulky ZMMVERZAK
* Změna a přepracování view ZMMVERZAK\_VIEW
* Změna a přepracování Match - code ZMVER

Za obě oblasti pak proběhne testování v testovacím systému. Po úspěšné akceptaci budou provedeny transporty do produktivního systému.

## Školení

Bude provedena úprava uživatelské dokumentace. S novou funkcionalitou bude seznámen příslušný metodik daného modulu formou individuální konzultace.

## Současný stav

Systém standardně pracuje s délkou pole veřejná zakázka na 8 míst. Jedná se o původní požadavek rozhraní na systém RISRE-PS, který byl změněn výše zmíněnou publikovanou změnou datového rozhraní.

# Přínosy

• Zohlednění úpravy datové struktury dle systému RISRE-PS.

• Rozšíření možnosti pořízení evidenčního čísla NEN – Národní elektronický nástroj.

• Zajištění bezproblémové on-line komunikace se systémem RISRE-PS při realizaci agend procesu správy rezervací.

# Nutná součinnost Objednatele

Pro úspěšnou realizaci je nutná intenzivní metodická spolupráce pracovníků ekonomického odboru (rozpočet a účetnictví). Sekce vodního hospodářství s konzultanty dodavatele.

# Harmonogram

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fáze** | **Popis** | **Délka trvání v prac. dnech** |
| F1 | Zahájení  | T1=T+1 |
| F2 | Realizace  | T2=T1+15 |
| F3 | Testování  | T3=T2+3 |
| F4 | Příprava produktivního provozu  | T4=T3+1 |
| F5 | Produktivní provoz a akceptace | T5=T4+5 |

*T – předání objednávky dodavateli.*

# Rizika nerealizace

V případě, že se nebude úprava implementovat:

• Nebude MZE k dispozici nástroj pro evidenci čísla ze systému Národní elektronický nástroj jak v oblasti rozpočtu ( rezervace ), tak i v oblasti logistiky ( objednávky ).

• Nebude možné přenášet rozšířené údaje o číslech veřejných zakázek do systému RISRE-PS přes datové rozhraní

## Dopady na infrastrukturu a provoz

• Úpravy ve struktuře a číselnících obrazovky rezervace

• Úpravy datového rozhraní na systém RISRE-PS

• Úpravy ve struktuře a číselnících obrazovky objednávky

## Dopady na kybernetickou bezpečnost

Nejsou předpokládány

## Dopady do prostředí MZe

Viz výše popsané změny

# Předpokládaná pracnost

|  |  |
| --- | --- |
| **Role** | **Počet člověkodnů** |
| Vedoucí projektu | 0 |
| Hlavní konzultant (ERP-HK) | 1 |
| Administrátor/Konzultant (ERP-AD) | 4,25 |
| Operátor (ERP-OP) | 9,5 |
| **Celkem** | **14,75** |

*Fakturace proběhne na základě podrobného timesheetu odvedených prací, maximálně však do celkové výše schválené v tomto PZ.*

# Akceptační kritéria

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadavek (potřeba)** | **Cíl potřeby** | **Akceptační kritérium** |
| Úpravy struktury obrazovky rezervace a objednávky. Zabezpečení přenosu čísla veřejné zakázky do systému RISRE-PS v požadovaném formátu. | Splnění požadavku Technického manuálu RISRE-PS | Test úpravy bez závažné vady(podepsaný testovací protokol) |
| Dokumentace (dokumentace konfigurace a vývoje, dokumentace k testování, uživatelská dokumentace, instalační protokol, technická dokumentace) | Vytvořená / aktualizovaná uživatelská a vývojová dokumentace, doplněná dokumentace nastavení. | Předání dokumentace ve formátu doc (docx) |
| Individuální seznámení metodika se změnou | Proškolený metodik | Provedené školení (Podepsaný protokol o proškolení) |

# Dokumentace

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Druh dokumentu** | **Požadováno** | **Formát výstupu** | **Termín předání** |
| **Úložiště** | **Papírově** |
| Cílový koncept | NE | NE | NE | --- |
| Testovací scénář | ANO | ANO | ANO | K akceptaci |
| Dokumentace konfigurace a vývoje | ANO | ANO | NE | K akceptaci |
| Uživatelská příručka  | ANO | ANO | NE | K akceptaci |
| Zdrojový kód | NE | NE | NE | --- |

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Název přílohy** |  |
|  |  |  |

# Schválení změnového požadavku k realizaci

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Organizace:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Vedoucí Oddělení rozvoje ICT | MZe | …. |  |  |
| Vedoucí oddělení provozu a podpory aplikací | MZe | …. |  |  |
| Vedoucí oddělení kybernetické bezpečnosti | MZe | …. |  |  |
| Věcný garant - ředitelka odboru ekonomiky a rozpočtu | MZe | …. |  |  |
| Dodavatel | O2 ITS | …. |  |  |