Dodatek č.1 k SOD č. 1271/2024

smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

R65 hydraulický systém

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

IČO:

DIČ:

zastoupený: zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení: číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988

CZ70889988 generálním ředitelem ředitel závodu Karlovy Vary

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

sídlo:	V. Volfa 1378/19, 370 05, České

Budějovice – České Budějovice 2 oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických:

IČO:	88015769

DIČ:	CZ

bankovní spojení:

číslo účtu:	zápis v živnostenském rejstříku:

ŽL vydaný dne 25.7.2011 Magistrátem města Liberec, živnostenský odbor, pod č.j. ZU MML/8443/11/Sko/3, sp. zn. ZU MML/8443/11/Sko tel.:	e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě skutečností, které se vyskytly v průběhu zakázky, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o změnu:

- Změnu předmětu díla v rozsahu cenové kalkulace, která je přílohou tohoto dodatku (příloha č. 1 - Cenový rozvrh opravy nad rámec uzavřené smlouvy).

- Změnu ceny díla z důvodu nutnosti zajištění nezbytných dodatečných oprav. Tuto skutečnost zjistil objednatel před převzetím opravovaného stroje zhotovitelem. Zhotovitel byl na tuto skutečnost upozorněn a požádán o vypracování nálezové zprávy a cenové kalkulace. Cenová kalkulace je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku - Cenový rozvrh opravy nad rámec uzavřené smlouvy. Jedná se o navýšení ceny o 157 200 Kč.

- Změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla.

Mění se:

- Předmět díla

Čl. I, odst. 2

Původní znění:

Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy kráčejícího rypadla Euromach R65. Jedná se o opravu hydraulického systému, výměnu hadic a potrubí na manipulačním rameni, přetěsnění pístnice výsuvu ramena a výměnu kamenného drapáku o velikosti SG12 s adaptérem QS 45 na upínací hlavu EC 10 (bez rotátoru) (dále jen jako „opravovaný stroj“). Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo v rozsahu cenové nabídky, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Nové znění:

Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy kráčejícího rypadla Euromach R65. Jedná se o opravu hydraulického systému, výměnu hadic a potrubí na manipulačním rameni, přetěsnění pístnice výsuvu ramena, výměnu kamenného drapáku o velikosti SG12 s adaptérem QS 45 na upínací hlavu EC 10 (bez rotátoru) a opravu přepákování rychloupínací hlavy (dále jen jako „opravovaný stroj“).

Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo v rozsahu cenové nabídky, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a přílohy č. 1 dodatku č. 1 k této smlouvě.

- Změna ceny díla

Čl. III, odst. 4

Původní znění:

Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení díla částku:

Celková smluvní cena díla bez DPH 450 885 Kč

Slovy čtyřistapadesáttisícosmsetosmdesátpět korun českých.

Cena je pevná celková a konečná.

Nové znění:

Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení díla částku: Celková smluvní cena díla bez DPH 608 085 Kč

Slovy šestsetosmtisícosmdesátpět korun českých.

Cena je pevná celková a konečná.

- Změna termínu předání a převzetí dokončeného díla

Čl. II, odst. 1, písm. c)

Původní znění:

Předání a převzetí dokončeného díla:

Nejpozději do 20.12.2024.

Nové znění:

Předání a převzetí dokončeného díla:

Nejpozději do 31.12.2024.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1271/2024 se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich- udaju/d-1369/p1=1459 .

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Cenový rozvrh opravy nad rámec uzavřené smlouvy

dne……………….

V Karlových Varech dne ……………

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

zhotovitel

ředitel závodu Karlovy Vary Povodí Ohře, státní podnik