| O B J E D N Á V K A | číslo : 248 |
| --- | --- |

|  | Objednatel |  | IČO: |  | 00074276 | DIČ: | CZ00074276 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 350 02 Cheb |  |  |  |  |  |  | Dodavatel |  | IČO: | 26324105 | DIČ: | CZ26324105 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZIP o.p.s. |  |  |  |  |  |
|  | Bankovní spojení |  |  |  |  |  |  |  |  | Tomanova 3-5 |  |  |  |  |  |
|  | Číslo účtu |  | Anonymizováno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 00 Plzeň |  |  |  |  |  |
|  | Objednáváme: |  |  | ORJ 5033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u Vás: technické zajištění archeologického výzkumu při stavbě "Rekonstrukce sdružené kanalizace v Dominikánské ulici v Chebu" v k. ú. Chebu. místo: ppč. 2273/30, k. ú. Chebu druh a rozsah požadovaných činnosti: 1x archeologický dělník na 6 dní 1x terénní technik na 6 dní předpokládaná výměra: bude se jednat o vykopání dvou předstihových sond v linii barokní kanalizace zahájení a předpokládaný termín dokončení: zahájení 11. 12. 2024 dokončení 18. 12. 2024 harmonogram: harmonogram: 1. až 5. den: výkopové práce, třídění nálezů, značení stratigrafických jednotek, průběžná dokumentace 6. den: celkové dokončení, včetně podrobné kresebné a fotografické dokumentace Cena: 33 918,72,- Kč včetně DPH Žadatel: Anonymizováno Příkazce operace: Anonymizováno Správce rozpočtu: Anonymizováno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | V |  |
| --- | --- | --- |
|  | Dne: | 10.12.2024 |
|  | Vyřizuje: | Jančárová Věra |
|  | Telefon: | 739 322 499 |
|  | E-mail: | vera.jancarova@muzeumcheb.cz |
|  | Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu |  |