|  |
| --- |
|  |
| **O B J E D N Á V K A** | **číslo : 248** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objednatel | IČO: | 00074276 | DIČ: | CZ00074276 |
|  |  |  | Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje |
|  | náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4 |  |
|  | 350 02 Cheb |  | Dodavatel | IČO: | 26324105 | DIČ: | CZ26324105 |
|  |  |  | **ZIP o.p.s.** |
|  | *Bankovní spojení* |  |  | **Tomanova 3-5** |
|  | *Číslo účtu* | **Anonymizováno** |  |  |  |
|  |  |  | **301 00 Plzeň** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |
|  | **Objednáváme:** | **ORJ 5033** |
|  | u Vás:technické zajištění archeologického výzkumu při stavbě "Rekonstrukce sdružené kanalizace v Dominikánské ulici v Chebu" v k. ú. Chebu.místo:ppč. 2273/30, k. ú. Chebudruh a rozsah požadovaných činnosti:1x archeologický dělník na 6 dní1x terénní technik na 6 dnípředpokládaná výměra:bude se jednat o vykopání dvou předstihových sond v linii barokní kanalizacezahájení a předpokládaný termín dokončení:zahájení 11. 12. 2024dokončení 18. 12. 2024harmonogram:harmonogram:1. až 5. den: výkopové práce, třídění nálezů, značení stratigrafických jednotek, průběžná dokumentace6. den: celkové dokončení, včetně podrobné kresebné a fotografické dokumentaceCena: 33 918,72,- Kč včetně DPHŽadatel:AnonymizovánoPříkazce operace:AnonymizovánoSprávce rozpočtu:Anonymizováno |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | V  |
|  | Dne: | 10.12.2024 |
|  | Vyřizuje: | Jančárová Věra |
|  | Telefon: | 739 322 499 |
|  | E-mail: | vera.jancarova@muzeumcheb.cz |
|  | ***Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu*** |

|  |
| --- |
|  |