Dodatek č. 2

Prováděcí smlouva o dílo uzavřená na základě rámcové
dohody na geodetické služby č. 1555/2023

č. smlouvy objednatele: 804/2024 č. smlouvy zhotovitele:

„Okořínský vodovod – VT Srpina“ - geometrický plán pro zřízení věcného
břemene a oddělení pozemků

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988

CZ70889988

zástupce objednatele:

manažer projektu

bankovní spojení: číslo účtu:

Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel

Sídlo:

Statutární orgán:

Zástupce ve věcech smluvních:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu.:

GEOVIA s.r.o.

Židovice 128, 411 83 Židovice

27276554

CZ27276554

Fio banka a.s.,

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 22071.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé (společně dále jen „smluvní strany“)

Dodatek č. 2 k SoD 804/2024 Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

O dodatek je žádáno z důvodu zpřesňování hranic věcného břemene a trvalých záborů na základě jednání s vlastníky dotčených pozemků.

Tímto dodatkem se mění Čl. II. Termíny plnění a to následovně:

II. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění dle dodatku č.1:

- Dílo bude ke kontrole předáno zhotovitelem objednateli elektronicky v termínu: do 06.12.2024. Následně bude provedeno dopracování geometrických plánů a podání na katastrální úřad – předání ověřených geometrických plánů do 19.12.2024.

- Ověřený geometrický plán pro výkup pozemků bude zpracován a objednateli předán v tištěné podobě v počtu nezbytně nutném pro vklad do katastru nemovitostí a následné majetkoprávní vypořádání a 1x v elektronické podobě.

Nové znění:

- Dílo bude ke kontrole předáno zhotovitelem objednateli elektronicky v termínu: do 07.01.2025. Následně bude provedeno dopracování geometrických plánů a podání na katastrální úřad – předání ověřených geometrických plánů do 31.01.2025.

- Ověřený geometrický plán pro výkup pozemků bude zpracován a objednateli předán v tištěné podobě v počtu nezbytně nutném pro vklad do katastru nemovitostí a následné majetkoprávní vypořádání a 1x v elektronické podobě.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne …………… oprávněný zástupce objednatele

v Roudnici nad Labem dne………………. oprávněný zástupce zhotovitele

jednatel

GEOVIA s.r.o.

investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik