Usnesení č. RM/1299/12/24

z 36. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 03.12.2024

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, vnitroblok ulic Charkovská a Moskevská - parkoviště“  - Dodatek č.1

Rada města Karlovy Vary

schválila  uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené  mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností VIDEST s.r.o., IČ: 27995771, Otovice, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, vnitroblok ulic Charkovská a Moskevská - parkoviště", na základě kterého se dle Změnových listů č.1 až č.6 zvyšuje cena díla o částku 108.965,66 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 3.086.331,70 Kč bez DPH, v předloženém znění.

.................................................

Ing. Daniel Riedl, Magistrát města Karlovy Vary - odbor rozvoje a investic

vedoucí odboru