MZE-88676/2024-12122



mzedms028733455

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologiíČíslo útvaru: 12120VÁŠ DOPIS ZN.: DORUČEN DNE: SP. ZN.: MZE-68242/2023-12122NAŠE Č. J.: MZE-88676/2024-12122VYŘIZUJE: David NeužilTelefon: 221812012 | O2 IT Services s.r.o.Vážený panxxxZa Brumlovkou 266/2Michle140 00 Praha 4 |

DATUM: 16. 12. 2024

**Prodloužení termínu dodání 894\_PZ\_PRAIS\_III\_2024\_eAGRIapp\_PRV pro SP SZP\_(Z39353-1)**

Vážená pane xxx,

Tímto vás žádáme o prodloužení termínu dodání 894\_PZ\_PRAIS\_III\_2024\_eAGRIapp\_PRV pro SP SZP\_(Z39353-1) nově do **31.03.2025**.

Zdůvodnění:

V průběhu realizace PZ 894 bylo zjištěno, že stávající webové služby (používané pro projekty PRV) nelze pro projekty SZP použít tak, jak bylo v PZ zamýšleno. Je nutné upravit strukturu služeb, které jsou v rámci PZ vytvářeny, aby existovaly dva odlišné kanály pro projekty SZP a PRV.

Dále bylo při analýze nutné úpravy služeb zjištěno, že v rámci úpravy je třeba WS rozšířit o další údaje nad rámec struktury popsané v PZ.

Úprava webových služeb na straně SZIF a MZe je předpokládána do 31.1.2025, nasazení všech úprav PZ do 28.2.2025.

S pozdravem

Ing. Miroslav Rychtařík

ředitel odboru

**Přílohy**