SMLOUVA   O   DÍLO   č. .../2024

1. REVALL-BAU s.r.o., se sídlem v Olomouci, Janáčkova 942/5, IČ:25380681, 
        jednající jednatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
        zaps. v OR u KOS v Ostravě oddíl C, č. vl. 16996,

Bankovní spojení - ČSOB: č.ú. xxxxxxxxxxxxx

dále jen zhotovitel
   elektronická adresa- vymazal@revallbau.cz

a

2. Střední škola,Základní škola,Mateřská škola a dětský domov Zábřeh
     IČ 49589725

jednající xxxxxxxxxxxxxxxx - ředitel

dále jen objednatel

elektronická adresa – pavlik.radomir@zsadd-zabreh.cz

I.

Předmět díla

Předmětem díla je provedení dodávky stavebních prací – Havarijní stav koupelen dětského domova Zábřeh
                   
     Školní budova-  Zábřeh – Sušilova 40, 78901
     Soupis prací – dle přílohy č.1 této smlouvy

Místo dodávky – Zábřeh- Sušilova 40,78901

Smluvní strany se dohodly, že dílo je vlastnictvím zhotovitele, a to až do úplného zaplacení

ceny díla. Termín předání je pro převod vlastnického práva k dílu nerozhodný.

II.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje dílo provést od prosinec 2024 do  30.6.2025.

Objednatel   se zavazuje zhotoviteli předat staveniště nejpozději do 15.12.2025

V případě nesplnění této povinnosti  řádně a  včas  dochází  i  k posunutí  termínu doby plnění

zhotovitele.

Zhotovitel je oprávněn plnit předmět smlouvy i před shora uvedeným termínem.

V   případě   objednatelem    požadovaných   víceprací    nebo  víceprací   ke zhotovení   díla

objektivně  nezbytných,  jejichž  provedení  nebylo s   přihlédnutím  k   povaze díla  a  ostatním

okolnostem  předpokládáno,  má zhotovitel  právo na poměrné  prodloužení termínu dokončení

díla.  O  nutnosti   provedení   nepředpokládaných   prací   je   zhotovitel   povinen   informovat

objednatele bez  zbytečného odkladu poté, co potřebu těchto prací zjistí.		



                                                                            III.

Cena za dílo

Cena díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši 2.482.901,-Kč .
      Uvedená  cena  je  včetně  DPH 21%, které činí 430.917,-Kč.

Fakturace bude probíhat měsíčně na základě provedených prací se splatností faktur 30 dnů.

Objednatel se zavazuje uhradit  cenu díla  v plné výši  ve lhůtě do 30 ti- dnů od  předání díla.

Uvedená cena je cenou pevnou po celou dobu výstavby. Cena byla určena v přímé souvislosti

se zhotoveným návrhem a soupisem prací – příloha č.1 této smlouvy.

Zhotovitel má nárok  na  přiměřené  zvýšení odměny, objeví-li se  při provádění  díla  potřeba

nezbytných   a   nepředpokládaných    činností  do    ceny   díla  nezahrnutých    nebo   víceprací

požadovaných objednatelem  nad  rámec smlouvy.  Zvýšení  ceny  díla  musí  být  odsouhlaseno

písemně oběma smluvními stranami.

Objeví-li se potřeba nezbytných a nepředpokládaných činností, jejichž neprovedení jakýmkoliv

způsobem brání  řádnému zhotovení díla  a objednatel  tyto  činnosti neodsouhlasí, je  zhotovitel

oprávněn  od  smlouvy  odstoupit.  V tomto případě má nárok  na poměrnou  část  ceny  díla  za

zhotovené  části  díla dle položkového rozpočtu. Objednatel je v tomto případě  povinen uhradit

poměrnou část díla do 30- dnů od předání zhotovené části díla.

V případě,  že  se  některé  práce  nebudou na  žádost  objednatele  provádět,  bude  cena  díla

poměrně o cenu neprováděných prací snížena.

Cena za vícepráce či méněpráce bude vyčíslena  před jejich provedením, a odsouhlasena oběma 
 smluvními stranami.

IV.

Platební podmínky

Objednatel výslovně  prohlašuje, že má zajištěny prostředky na úhradu ceny díla.

Vyúčtování  bude  provedeno  při předání  prací  zhotovitelem objednateli,  a to  konečnou

fakturou se splatností 30- dnů po jejím obdržení  objednatelem

V.

Podmínky realizace

Zápis o  předání a  převzetí  staveniště  bude  proveden  před  započetím  prací.

Staveniště  předá objednatel  zhotoviteli bez právních a  faktických vad a bez nároků  
     třetích osob.

Provádění může být po etapách.

Zhotovitel bude pro svoji činnost používat pouze určené plochy, které byly předány jako

zařízení staveniště či místo nátěrů.

Objednatel poskytne zhotoviteli místnost vhodnou k uložení barev a prostředků k nátěrům.

V případě provádění vlastních subdodávek objednatelem, budou tyto prováděny v termínech

písemně dohodnutých se zhotovitelem.  Doba a způsob  provádění  vlastních subdodávek bude

uvedeno v zápisu ve stavebním deníku. Na práce provedené vlastní subdodávkou se nevztahují

záruční podmínky zhotovitele dle této smlouvy.

Objednatel je  oprávněn  vykonávat  na  stavbě občasný  technický dozor  a v jeho  průběhu

sledovat, zda jsou práce prováděny  dle  sjednaných  podmínek, technických  norem, právních

předpisů a ve sjednaných termínech plnění.
      
      V případě sporu má přednost Soupis prací před projektovou dokumentací.
       Doručovací adresou se rozumí též elektronická adresa.

Zhotovitel  garantuje  rozsah a kvalitu prací dle platných ČSN k datu podpisu smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn provádět dílo samostatně v rozsahu stanoveném Soupisem prací.

VI.

Předání a převzetí provedeného díla

O předání díla sepíší smluvní strany protokol o převzetí a předání, jehož podpisem objednatel

dílo převezme.

Předání a převzetí díla proběhne v den dokončení díla dle termínů této smlouvy, pokud se

smluvní strany nedohodnou jinak. K tomuto převzetí budou přítomni odpovědní zástupci obou

stran.

Při  konečné přejímce díla předloží  zhotovitel  všechny  nezbytné  doklady  vztahující se ke

zhotovenému dílu.

Objednatel převezme dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání

předmětu díla. Tyto nedodělky odstraní zhotovitel v termínech, které budou uvedeny v protokolu

o předání a převzetí (do 7 dnů).

Nedostaví-li  se  objednatel  ve  smlouvou  stanovený  den  dokončení  nebo  v  dřívější  den

stanovený zhotovitelem k předání díla nebo k dílčímu předání díla, má se bez dalšího za to, že

dílo bylo v tento den předáno bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

Dojde-li  k posunu termínu, kdy má  být dílo předáno, resp. předána  jeho část, je zhotovitel

povinen  upozornit  objednatele  na   změnu  termínu   předání,  resp.  dílčího  předání  díla  a

oznámit   mu  nové  datum  předání.  Nepřevezme-li  objednatel  dílo,  resp. jeho  část  v  takto

zhotovitelem stanovený den, má se za to, že dílo bylo předáno bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

VII.

Odpovědnost za vady a záruka

Záruční doba činí 24 měsíců.

- Při předání díla bude proveden soupis těchto dodávek a výrobků s  upřesněním doby záruky.

- Záruka  se  nevztahuje  na  vady  vzniklé  nevhodným  užíváním  objektu,  výrobků  či  zařízení

- dodaných zhotovitelem a na dodávky instalované  v  nevhodném prostředí či nevhodné povrchy,

ale dle požadavků objednavatele.

VIII.

Smluvní sankce

Pro případ prodlení  objednatele s úhradou jednotlivých faktur si smluvní strany sjednávají

smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% denně  z dlužné částky.

Pro případ prodlení  objednatele s  úhradou  jednotlivých faktur si  smluvní strany  sjednávají

pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou fakturu, s jejíž úhradou se dostane objednatel do prodlení

delšího než  5 dnů. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele domáhat  se

náhrady škody. Výší smluvní  pokuty není omezena  výše nároku z titulu náhrady škody.

V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla sjednávají si smluvní  strany smluvní úrok

ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit pro případ, že druhá strana

poruší smluvní podmínky podstatným způsobem.

Podstatným  porušením smlouvy  se rozumí  zejména  prodlení s úhradou jednotlivých faktur

delší než 10 dnů nebo prodlení zhotovitele s předáním díla delší než 10 dnů.

V případě odstoupení od  smlouvy  kteroukoliv ze smluvních  stran má   zhotovitel   právo na

uhrazení  zhotovených  prací, včetně  nakoupeného  materiálu  a zařízení,  které je  zabudováno

nebo převzato objednatelem. Objednatel  je povinen  zakoupený materiál  převzít a uhradit jeho

nákupní cenu.

X.

Vlastnická práva a nebezpečí škod

Vlastníkem   předmětu  díla  je  až  do  úplného zaplacení díla zhotovitel. Místo,  kde  je  dílo

prováděno a  právní  vztah  k němu, stejně  jako doba  předání, je pro převod vlastnictví  k dílu

nerozhodné.

Objednatel nese  nebezpečí  škod  na  díle  způsobených  vlastními  subdodavateli,  které ke

zhotovení subdodávky vybral.

Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním díla.

Zhotovitel  nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností.

Škoda způsobená vyšší mocí /zejména válka,  zemětřesení, povodně/  se považuje za okolnost

vylučující odpovědnost zhotovitele za provádění díla.

XI.

Ostatní ujednání

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly a že se shodly na  jejím obsahu, na

důkaz  čehož připojují své podpisy.

Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy budou prováděny  výlučně na základě  písemných

dodatků ke smlouvě.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovení, přičemž každá  ze smluvních stran obdrží

po jednom.

V Olomouci dne ….... 2024

Objednatel:							Zhotovitel:

................................						.................................