Priloha c. 1 k SOD 1381/2024 Oceněný soupis prací

Soupis prací k akci č. 502929 "K. Vary - Horova 12 - osobní výtah"

popis činností	cena v Kč

zaměření stávajícího stavu	8000

projektová dokumentace pro povolení záměru (2x, včetně PBŘ, statického výpočtu a dokladů)	25000

povolení záměru včetně nabytí právní moci	20000

plnění opatření vyplývající z plánu BOZP	2000

demontáž stávajícího výtahu	35000

související stavební úpravy a ostatní práce (bourací práce, zazdívání, kotvící prvky, omítky, výmalba)	65000

nový výtah	493000

montáž nového výtahu	125000

elektroinstalace	135000

revize	5500

provozní řád	3000

zaškolení obsluhy	1500

doprava materiálu a odvoz suti	8000

úklid všech dotčených prostor	2000

dokumentace skutečného provedení (2x elektronicky, 2x tištěná)	10000

kolaudační rozhodnutí včetně nabytí právní moci	1000

celkem	939000