SMLOUVA O VÝVOJI AUTOMATIZOVANÉHO SYSTÉMU PRO OPTIMALIZACI WORKFLOW CENTRÁLNÍHO STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ REKTORÁTU MUNI

podle ustanovení podle § 1746 odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

„OZ“)

uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou:

# Objednatel

Název:	Masarykova univerzita

Sídlo:	Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno

IČO:	00216224

DIČ:	CZ00216224

Zastoupen:	Mgr. Janem Myslivečkem, Ph.D., ředitelem Ústavu výpočetní techniky MUNI Kontaktní osoba:	XXXXXX, tel.: XXXXXX, e-mail: XXXXXX

# Poskytovatel

Název:	Born Digital s.r.o.

Sídlo:	Eberlova 1483/3, 155 00 Praha

IČO:	08226466

DIČ:	CZ08226466

Zastoupen:	Tomášem Malovcem, jednatelem

Kontaktní osoba:	Tomáš Malovec, tel. č.: XXXXXX, e-mail: XXXXXX

Kupující, jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem Vývoj automatizovaného systému pro optimalizaci workflow centrálního studijního oddělení rektorátu MUNI na základě průzkumu trhu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o výběru Poskytovatele ke splnění této veřejné zakázky. Veřejná zakázka je souborem závazků Poskytovatele k provedení služeb dle Smlouvy.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytování služeb (dále jen

„Smlouva“).

Předmět smlouvy

I. 1)	Poskytovatel se zavazuje za sjednaných podmínek poskytnout služby spočívající ve vytvoření automatizovaného systému na technologiích Microsoft 365, OpenAI, PowerApps nebo PowerAutomate, PowerCopilot, případně jiné, která optimalizuje workflow centrálního studijního oddělení rektorátu Masarykovi univerzity (dále jen „Služby“), v souladu s touto Smlouvou a Objednatel se zavazuje za takto poskytnuté Služby zaplatit smluvenou cenu

- 2)	Poskytovatel se zavazuje, že:

  - 2) a)     zajistí v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům provádějícím činnosti na Službě odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky. Odpovídající úrovní bezpečnosti práce a férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a Poskytovatel je povinen je bez zbytečného odkladu Objednateli předložit. Poskytovatel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění povinností Poskytovatele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

I. 2) b)     zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Poskytovateli k poskytnutí Služby, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost subdodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Poskytovatel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své subdodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách subdodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a subdodavateli a Poskytovatel je povinen je bezodkladně poskytnout. Nesplnění povinností Poskytovatele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

- 2) c) se bude v souvislosti s plněním Smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude požadovat i od svých subdodavatelů.

# Podmínky plnění předmětu Smlouvy

- 1)	Rozsah prací na poskytování Služby:

II. 1) a)	Fáze 1: Vytvoření vývojového prostředí, konverzační workflow, nastavení AI prostředí a knowledge báze, přičemž Poskytovatel se zavazuje k dodání plnění této fáze nejpozději do 31. 12. 2024.

II. 1) b)	Fáze 2: Testovaní konverzačního workflow, nasazení automatizace do emailového procesu, ladění chyb, školení, přičemž Poskytovatel se zavazuje k dodání plnění této fáze nejpozději do 31. 3. 2025.

II. 2)        Smluvní strany se budou prostřednictvích svých kontaktních osob uvedených v záhlaví Smlouvy domlouvat na způsobu plnění předmětu Smlouvy. Úkoly budou zadávány na základě vzájemných jednání, prostřednictvím e-mailové komunikace nebo komunikační platformy MS Teams. Akceptace jednotlivých úkolů  bude  formálně  potvrzena  akceptačním  protokolem,  v  němž  bude  uveden  přesný  počet  hodin

věnovaných řešení každého úkolu. Plnění Smlouvy bude považováno za akceptované na základě písemného odsouhlasení příslušných kontaktních osob smluvních stran.

II. 3) Poskytovatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k plnění předmětu této Smlouvy a disponuje veškerými informacemi a materiály, které požaduje k jejich bezvadnému poskytnutí. Zavazuje se služby poskytovat s odbornou péčí a využitím svých znalostí a zkušeností v souladu se zájmy MU a obecně závaznými právními předpisy.

- 4)	Smluvní strany jsou povinny poskytovat si při plnění předmětu Smlouvy vzájemnou součinnost.

# Cena Služeb a platební podmínky

- 1) Smluvní strany se dohodly na odměně ve výši 200.000,- Kč bez DPH za celý předmět plnění poskytovaných Služeb. Poskytovatel je oprávněn k ceně připočíst DPH ve výši stanovené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a to k datu uskutečnění zdanitelného  plnění (dále jen „DUZP“).

III. 2)    Cena dle čl. III.1 této Smlouvy je cenou nejvýše přípustnou. Poskytovatel prohlašuje, že cena obsahuje jeho veškeré nutné náklady nezbytné pro řádné a včasné splnění předmětu Smlouvy včetně všech nákladů souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o nichž lze během plnění Smlouvy rozumně uvažovat.

# 3)	Úhrada ceny za poskytnutí Služeb

  - 3) a) Objednatel uhradí Poskytovateli cenu za poskytnutí Služeb na základě řádně vystaveného daňového dokladu (dále jen „Faktura“) vystavených Poskytovatelem, a to po řádném předání každé ze dvou Fází, ve smyslu čl. II. 1), přičemž:

    - za Fázi č. 1 uhradí Objednatel Poskytovateli částku ve výši 137.190,- Kč bez DPH,

    - za Fázi č. 2 uhradí Objednatel Poskytovateli částku ve výši 62.810,- Kč bez DPH.

III. 3) b) Faktura je splatná ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Faktura musí být vystavena nejpozději do 14 dnů po předání každé z Fází, podle čl. II 1) této smlouvy.

- 3) c) Cena bude Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet  Poskytovatele uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Poskytovatel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to,  že

požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na Faktuře. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Poskytovatele.

Náležitosti Faktury

- 1)	Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména

IV. 1) a)	náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH,

IV. 1) b)	náležitosti  účetního dokladu stanovené v zákoně 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

IV. 1) c)	uvedení informace o lhůtě splatnosti,

IV. 1) d)	uvedení údajů bankovního spojení Poskytovatele,

IV. 1) e)	přílohou Faktury bude Objednatelem potvrzený Akceptační protokol.

IV. 2) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Poskytovateli  bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 14denní lhůta splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě není Objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní.

IV. 3)   V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný  správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Poskytovatele nebo Objednatele, odpovídá Poskytovatel Objednateli za veškeré následky z tohoto plynoucí.

IV. 4)	V případě, že

IV. 4) a)	úhrada  ceny  má  být  provedena  zcela  nebo  zčásti  bezhotovostním  převodem  na  účet  vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo že

IV. 4) b)	číslo bankovního účtu Poskytovatele uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno  způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,

je Objednatel oprávněn uhradit Poskytovateli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z Faktury, jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně.  Stane- li se Poskytovatel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se tohoto ustanovení  obdobně.

- 5)	Faktura bude zaslána elektronicky na adresu:  XXXXXX.

Závěrečná ujednání

# 1)	Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy

V. 1) a) Smlouva může být uzavřena výhradně písemně a lze ji  změnit  nebo  doplnit  pouze  písemnými průběžně číslovanými dodatky. Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran.

V. 1) b) Poskytovatel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně případných dodatků.

V. 1) c)	Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V. 1) d) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Smlouvu uveřejní Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě smluvní strany. Poskytovatel  uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění smlouvy.

V. 2) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smlouvou neupravené  či  výslovně nevyloučené příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy.

V. 3) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém  případě  zavazují  nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.

V. 4) Poskytovatel je oprávněn p řevést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele; § 1879 OZ se nepoužije. Objednatel je  oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.

V. 5) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu; místně příslušným je soud, v jehož obvodu má sídlo Objednatel.

V. 6)  Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

Za Objednatele:	Za Poskytovatele:

…………..……….………………….	……………………………………

Mgr. Jan Mysliveček, Ph.D.	Ing Tomáš Malovec

ředitel Ústavu výpočetní techniky	Jednatel Born Digital s.r.o.

Strana 5 (celkem 5)