III/34819 Dobronín, průtah

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo III/34819 Dobronín, průtah
ze dne 10. 06. 2024

Článek 1

Smluvní strany

| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“)

a

| Zhotovitel: | Skanska, a.s. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Křižíkova 682/34a, Praha 8 - Karlín, 186 00 |
| zastoupený: | Františkem Kincem, oblastním manažerem a Ivo Zemánkem, obchodním manažerem |

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

| IČO: | 26271303 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ699004845 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele ZMR-ST-68- 2024, ze dne 10. 06. 2024, spočívající stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Na základě geodetického zaměření došlo k úpravě množství u položek stávajících konstrukčních vrstev vozovky, odkopů, frézování, pláně,

III/34819 Dobronín, průtah

recyklace, postřiků a asfaltových vrstev. Dále bylo upraveno množství na provedenou skutečnost u položek týkajících se sanace po odstraněných stromech a čištění vozovek.

- Předmět plnění dle Článku 3. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným změnovým listem č. 1.

- Celková cena díla dle Článku 5. odst. 5.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

4 369 123,82 Kč

670 514,94 Kč

- 333 065,58 Kč

- 0,02 Kč

4 706 573,16 Kč

988 380,36 Kč

5 694 953,52 Kč

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH

Vícepráce ZL 1

Méněpráce ZL 1

Zaokrouhlení

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH DPH 21 %

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH

Článek 3

Ostatní ujednání

  - Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

  - Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

  - Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

  - Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

  - Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

  - Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

  - Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Změna soupisu prací

III/34819 Dobronín, průtah

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

F n1-ÍC£*L'

Digitálně podepsal

Datum: 2024.12.13

10:36:48 +01'00'

V Praze, dne: viz podpis

V Jihlavě, dne: viz podpis

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2024.12.17 07:44:00 +01'00'

František Kinc, oblastní manažer

Skanska, a.s.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Digitálně podepsal Ivo Zemánek

Datum: 2024.12.13

07:16:26+01'00'

Ivo Zemánek, obchodní manažer

Skanska, a.s.

3.6.22.9

|  |  |  | Rozpis |  | v r v i v i ocenění změn položek |  | - pro ZBV číslo: 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 28364 - III/34819 Dobronín, průtah |  |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 101 - III/34819 Dobronín průtah 0,000 - 0,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 001 |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 101 - III/34819 Dobronín průtah 0,000 - 0,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | 014102. | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 11313. | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 11332. | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 113725. | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 123738. | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 12922. | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 12931. | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 18110. | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 56363. | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 56365. | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 567502. | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA ASF EMULZÍ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 56962. | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 572123. | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 572213. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 574A34. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 574E56. | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.6.22.9

|  |  |  |  | Rozpis ocenění změn položek |  |  | - pro ZBV číslo: 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 28364 - III/34819 Dobronín, průtah |  |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 101 - III/34819 Dobronín průtah 0,000 - 0,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 001 |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 101 - III/34819 Dobronín průtah 0,000 - 0,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9 | 58910. | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 89921. | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 89922. | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 89923. | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 915111. | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 919112. | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 93808. | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 56140G | SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 56330. | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 57622. | POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 4 369 123,82 | -333 065,58 | 670 514,94 | 4 706 573,16 | 337 449,36 | 7,72 |
| Všechny změny celkem |  |  |  |  |  |  |  | 4 369 123,82 | -333 065,58 | 670 514,94 | 4 706 573,16 | 337 449,36 | 7,72 |