| MĚSTO LITOMĚŘICE Odbor sociálních věcí a zdravotnictví |  |
| --- | --- |

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„Domov na Dómském Pahorku v Litoměřicích – opravy maleb a nátěrů v 1. patře“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Ing. Bc. Renátou Jurkovou, vedoucí OSVaZ

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

PM – STAV s.r.o.

se sídlem: Masarykova 575/34, 412 01 Litoměřice

IČO: 21206121

DIČ: CZ21206121

jednající: Petr Mráček, jednatel

zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 51737

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

# ÚVODNÍ USTANOVENÍ

## Smluvní strany uzavřely dne 24.10.2024 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Domov na Dómském Pahorku v Litoměřicích – opravy maleb a nátěrů v 1. patře“ uveřejněnou v registru smluv dne 24.10.2024 (dále jen „Smlouva“).

# ZMĚNA SMLOUVY

## Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy čl. 2. Cena díla a platby na základě odsouhlasených víceprací, kdy došlo k navýšení počtu malovaných pokojů o vč. WC, koupelny a chodby takto: Malby bílé omyvatelné – rozdíl 694 m2; Malby tónované omyvatelné – rozdíl 1022 m2, naopak nedojde k lakování soklů. Cena za dílo se na základě výše uvedeného mění následujícím způsobem:

cena bez DPH			 243 067,86 Kč

vícepráce			 124 270,00 Kč

méněpráce	 		    62 784,00 Kč

Celkem bez DPH	               304 553,86 Kč

DPH ve výši 12 %	 	   36 546,46 Kč

CELKEM			 341 100,32 Kč

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

## Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

## Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

## Dodatek je uzavřen v listinné podobě. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.

| Objednatel V Litoměřicích dne 11.12.2024 | Zhotovitel V Litoměřicích dne 11.12.2024 |
| --- | --- |
| ............................................. Ing. Bc. Renáta Jurková Vedoucí OSVaZ | .............................................. Petr Mráček jednatel |