DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 503/2024/SS

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TB/VA/2024/021/VABA

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

- Objednatel:

Město Mělník

se sídlem:					Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

IČO:					237051

DIČ:					CZ00237051

Bankovní spojení:                                    ČS a.s. Kralupy n. Vltavou,

č.ú.: 27-046 000 4379/0800

zastoupena: 				Ing. Tomášem Martincem, Ph.D., starostou

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Jméno:					Ing. Tomášem Martincem, Ph.D., starostou

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Jméno: 					Petr Semín,

oddělení stavebních prací, správy a

údržby komunikací

xxx

dále jen „Objednatel“

- Zhotovitel

STRABAG Silnice a.s.

se sídlem: 			                     Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 			                     45359041

DIČ:	 		                     CZ CZ45359041

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 24650

zastoupena:                                           Dipl. Ing. Moritz Freyborn, předseda představenstva

Ing. Martin Bašár, člen představenstva

Stavbu provádí:		                    STRABAG a.s., odštěpný závod Praha

se sídlem:			                    Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Oblast:	                                           Benátky

B. Němcové 756, 294 71 Benátky nad Jizerou

Bankovní spojení: 		                   ČSOB a.s. č.ú. 112071233/0300

Adresa pro doručování elektronických faktur vč. jejich příloh podle této smlouvy:

xxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Jméno: 			xxx

kontakt:			xxx

Jméno: 			xxx

kontakt:			xxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Jméno: 			xxx

kontakt:			xxx

dále jen „Zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo: „Obnova povrchu ulice Vinohradská, Josefa Hořejšího, Augustina Rebce, Luční a Legionáře Průchy, Mělník“, číslo smlouvy v evidenci objednatele 503/2024/SS, číslo smlouvy v evidenci zhotovitele 841/TB/VA/2024/021/VABA,

Čl. I.

Předmětem tohoto dodatku, je úprava ceny za dílo, v souvislosti s nepředpokládanými náklady na jeho realizaci. Soupis těchto nákladů je specifikován v nabídkovém rozpočtu a je přílohou č. 1.

Čl. II.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny uvedené v článku 4. odst. 1 Smlouvy o dílo takto:

Původní znění :

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí                                                                             2 183 020,20 Kč

DPH 21 % činí		                                                       458 434,24 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         2 641 454,44Kč

Vícepráce dle dodatku č. 1:

Obnova povrchu ul. Vinohradská

bez DPH činí                                                                                   598 288,77 Kč

DPH 21 % činí		                                                         125 640,64 Kč

Cena za provedení díla vč. DPH činí                                              723 929,41 Kč

Obnova povrchu ul. Josefa Hořejšího, Augustina Rebce, Luční a Legionáře Průchy

bez DPH činí                                                                                   499 911,89 Kč

DPH 21 % činí		                                                         104 981,50 Kč

Cena za provedení díla vč. DPH činí                                              604 893,39 Kč

Článek 4. odst. 1 Smlouvy o dílo nově zní:

Celková cena za provedení díla vč. dodatku č. 1 činí:            3 281 220,86 Kč

DPH 21 % činí						          689 056,38 Kč

Cena za provedení díla vč. DPH činí                                        3 970 277,24 Kč

Čl. III.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Schvalovací doložka:

Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku smlouvy usnesením č. 761/2024/R dne 18. 11. 2024.

| …………………………………… | ………………………..………………… |
| --- | --- |
| Objednatel | Zhotovitel |

Ing. Tomášem Martincem, Ph.D.,		       	xxx

starosta 					       	xxx

Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet – soupis prací ze dne 30. 09. 2024