DODATEK č. 1
ke Kupní smlouvě ze dne 31. 10. 2024

(dále jen „smlouva“)

na realizaci zakázky s názvem:

„Výměna osvětlovací soustavy v budově Velká Hradební 13“

uzavřený podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

# I.

# Smluvní strany

| Kupující: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace |  |  |  |
| Sídlo: |  | Pařížská 1670/15, 400 01 Ústí nad Labem - centrum |  |
| Zastoupený: |  | Ing. Markéta Casalderrey, ředitelka školy |  |
| IČ: |  | 44556969 |  |
| DIČ: |  | neplátce DPH |  |
| Bankovní spojení |  |  |  |
| Číslo účtu |  |  |  |
| Zástupce ve věcech technických: |  |  |  |
| tel: |  |  |  |
| e-mail: |  |  |  |
| dále jen „kupující“ |  |  |  |

a

| Prodávající: |  |
| --- | --- |
| ULIMEX, spol. s r.o. |  |
| Sídlo: | Za Válcovnou 1050/1, 400 01 Ústí nad Labem |
| Zastoupený: | Tomáš Huja, jednatel |
| IČ: | 14864878 |
| DIČ: | CZ14864878 |
| Bankovní spojení |  |
| Číslo účtu |  |
| Zástupce ve věcech technických: |  |
| tel: |  |
| e-mail: |  |
| zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 157 |  |
| dále jen „prodávající“ |  |

Dále také obecně jako „smluvní strany“

uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

II.

Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 je úprava termínu předání předmětu plnění a celkové kupní ceny díla v souvislosti se změnami odsouhlasenými v rámci Změnového listu č. 1, tvořícího přílohu tohoto Dodatku č. 1.

Z důvodů uvedených v přílohách tohoto dodatku dochází k úpravě kupní ceny díla (navýšení)
o 138 713,20 Kč bez DPH (167 842,97 Kč včetně DPH).

- Čl. III. Kupní cena, splatnost, smluvní sankce a další podmínky bod 1. výše uvedené smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„1. Kupující se zavazuje uhradit za bezvadně dodaný předmět plnění zakázky kupní cenu:

|  | cena bez DPH | sazba DPH | výše DPH | cena vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cena celkem | 2 025 652,20,- | 21% | 425 386,96,- | 2 451 039,16,- |

“

- Čl. IV. Předání předmětu plnění zakázky bod 1. výše uvedené smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„1. Prodávající je povinen předat předmět plnění zakázky dle této smlouvy nejpozději do 17. 2. 2025.“

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Příslušné uveřejnění zajistí kupující.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven výhradně v elektronické podobě.

Přílohy Dodatku č. 1:

1) Změnový list č.1

2) Změnový položkový rozpočet č.1

| V Ústí nad Labem dne dle data el. podpisu | V Ústí nad Labem dne dle data el. podpisu |
| --- | --- |
| ……………………………………………. | ……………………………………………… |
| Kupující Ing. Markéta Casalderrey ředitelka školy | Prodávající Tomáš Huja jednatel |