

MZE-88682/2024-12122

dms_carovy_kod

mzedms028733495

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií  Číslo útvaru: 12120  VÁŠ DOPIS ZN.:  DORUČEN DNE:  SP. ZN.: MZE-68242/2023-12122  NAŠE Č. J.: MZE-88682/2024-12122  VYŘIZUJE: David Neužil  Telefon: 221812012 | O2 IT Services s.r.o.  Vážený pan  xxx  Za Brumlovkou 266/2  Michle  140 00 Praha 4 |

DATUM: 16. 12. 2024

**Žádost o prodloužení termínu dodání 865\_PZ\_PRAIS\_III\_2024\_EPH\_NOVELANS\_(Z39490-1)**

Vážený pane xxx,

tímto vás Žádáme o prodloužení termínu dodání 865\_PZ\_PRAIS\_III\_2024\_EPH\_NOVELANS\_(Z39490-1) nově do **31.3.2025**.

Zdůvodnění:

Během realizace PZ 865 se ukázala potřeba upřesnění zadání k bodu 3.4 . Aktuálně probíhá vyjasňování technického způsobu komunikace a přenosu dat. V souvislosti s návazností na připravované PZ 917 bylo lepší ponechat zatím komunikaci jak je nyní a probrat si další údaje, které by měly být v rámci přenosu údajů o přípravcích zajištěny. Primární část PZ 865 (nitrátová směrnice) je aktuálně hotova a úprava přenosu dat z ÚKZÚZ do prostředí MZe vyžaduje hlubší analýzu zejména z pohledu návazností tak, abychom předešli případné zdvojené práci a tím uspořili náklady. Navíc důvodů prioritnějších PZ (např. 897) z pohledu MZe, byly práce na tomto PZ po vzájemné dohodě dočasně přerušeny.

S pozdravem

%%%el\_podpis%%%

Ing. Miroslav Rychtařík

ředitel odboru

**Přílohy**