Požadavek na změnu (RfC)

a – věcné zadání

# Základní informace

| ID SD MZe: |  | ID ShP MZe: | 2016_0031_149 | ID PK MZe: | 304 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Název změny: | PZ_PRAIS_2017_No157_MZK_sestavy_subjektu; MZK – Sestavy subjektů s porušením CC a vytvoření webové služby APA_CC14B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení požadavku: |  | Klikněte sem a zadejte datum. | Požadované datum nasazení: | 1.9.2017 |

| Kategorie změny: | Normální ☒ Urgentní ☐ | Priorita: | Vysoká ☒ Střední ☐ Nízká ☐ |
| --- | --- | --- | --- |

| Oblast: | Aplikace ☒ | Kód: | MZK | Verze: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ požadavku: | Legislativní ☐ Zlepšení ☒ Reklamace ☐ Bezpečnost ☐ |  |  |
|  | Infrastruktura ☐ | Typ požadavku: | Nová komponenta ☒ Upgrade ☐ Bezpečnost ☐ |  |  |

| Role | Jméno | Organizace /útvar | Telefon | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Žadatel: | … | Mze | … | … |
| Metodický / věcný garant: | … | Mze | … | … |
| Change koordinátor: | … | Mze | … | … |
| Poskytovatel / dodavatel: | … | O2ITS | … | … |

| Smlouva č.: | 353-2015-13310 (S2016-0118) | KL: | KL HR-001 |
| --- | --- | --- | --- |

# Stručný popis požadavku

## Popis požadavku

Předmětem požadavku je vytvoření dvou nových sestav subjektů s porušením požadavků Cross Compliance v MZK, které budou obsahovat data o výsledném hodnocení CC a výpočet procentní srážky z žádostí o dotace.

Pro vytvoření výsledných sestav bude nutná realizace následujících dílčích kroků:

- Úprava aplikace MZK – vytvoření nových sestav dle vzorů uvedených v kapitole 3.1

- Vytvoření nové verze služby APA_CC14B - služba bude poskytovat z IS SZIF data výpočtu snížení dotace.

- Vytvoření pravidelné úlohy na straně MZK, která v čase 48 hod od doručení každé ZOK zavolá službu APA_CC14B pro daný subjekt a aktualizuje si srážku v % pro dotace za daný rok. (Předpokládá se, že budou naplněna data za rok 2017, tj. u všech subjektů proběhne zpětné volání služby, jestliže u nich byl doručen ZOK za rok 2017)

Prostřednictvím výše uvedených sestav bude MZe disponovat dílčími údaji o vyhodnocení kontrol podmíněnosti a o výpočtu srážky z žádostí o dotace v procentech pro jednotlivé žadatele

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Důvodem realizace je požadavek MZe na vytvoření sestav, z nichž by bylo patrné výsledné hodnocení kontrol podmíněnosti a vztah mezi akty, kontrolami a mírou snížení dotace. Sledování uvedených údajů je požadováno na základě výsledku auditu EK č. XC/2016/005/CZ týkající se režimu podmíněnosti.

Podle sdělení Komise k výsledku tohoto auditu CC 2016 (Ref. Ares(2016)4801068 - 26/08/2016) bylo uloženo provedení nápravných opatření k systému vyhodnocování zjištěných porušení CC 
a současně uveden požadavek EK na podání informací o ukazateli pokroku a použitého způsobu sledování nápravných opatření ke zjištěním auditu.

Podle údajů získávaných o stavu a míře zjištěných porušení a jejich vyhodnocení (MZK nedisponuje možností provést vlastní výpočet dle údajů ze zpráv o kontrole) bude možné provádět průběžně analýzu účinků nápravných opatření v systému vyhodnocování pro report EK.

## Rizika nerealizace

V případě, že nebude funkcionalita realizována, MZe nebude disponovat aktuálními informacemi o dopadu kontrol Cross Compliance, nebude možné průběžné sledování výsledků na základě provedených nápravných opatření v systému vyhodnocování CC a návazně nebude možné odeslat požadovaný report o těchto výsledcích EK.

# Podrobný popis požadavku

## Sestavy subjektů s porušením CC

V aplikaci MZK budou vytvořeny 2 nové sestavy subjektů, u kterých bylo kontrolou zjištěno porušení požadavků CC.

Bude se jednat o 2 sestavy v následujícím rozlišení:

- Sestava za subjekt – sestava se souhrnnými daty porušení za subjekt

- Sestava za požadavek – sestava s výčtem jednotlivých podoblastí EU a s výčtem porušených požadavků CC

S ohledem na počet sloupců v tabulce bude rozdíl mezi gridem (bude mít z dotací sloupec jen SAPS – sloupce pro grid mají v třetím řádku X) a tabulkou exportovanou do XLS (bude mít všechny sloupce).

Násobné řádky budou zobrazené s totožnými hodnotami.

Sestavy budou přístupné z nově doplněné nabídky „Přehled subjektů a počty porušení“. (umístění pod volbu Přehled plánu kontroly)

Obrazovka bude obsahovat:

- combobox Rok a

- combobox Typ sestavy

- Výběr roku

Oprávnění přístupu k těmto sestavám bude nastaveno  MZK_ADMIN (odbor přímých plateb).

Následující excelovský soubor obsahuje strukturu obou sestav.

Zdroj dat:

- Údaje o požadovaném množství a vyplaceném množství za jednotlivé dotační tituly budou plněny ze SDB

- Údaje vázané ke kontrolám subjektu budou plněny z MZK

- Údaje o procentní srážce dotací budou plněny z IS SZIF prostřednictvím webové služby APA_CC14B

- Na listu % porušení za požadavek je uveden zdroj dat ve druhé řádku

Technické řešení sestavy:

- Data pro sestavy budou 1x denně napočítávány prostřednictvím naplánované úlohy.

- Sestava bude obsahovat data od roku 2017 dále.

## Vytvoření webové služby APA_CC14B

Pro předání dat celkové procentní srážky dotací za dotační tituly přímých plateb z IS SZIF bude vytvořena nová verze původní služby APA_CC14A (VyhodnoceniSimulaceKontroly).

Webová služba APA_CC14B bude volána v jobu MZK vždy 48 hodin po obdržení ZOK.

SZIF bude poskytovat za ID SZR a Rok kontroly (atributy uvedené v request) následující data:

- Celkové procento snížení dotací

- Seznam jednotlivých kroků výpočtu sankce (ze strany MZK se jedná o doplňkovou informaci, kterou nebude MZK datově vytěžovat)

Datová struktura request APA_CC14B:

| XML Element (@atribut) |  |  |  | Typ | Výskyt | Omezení | Popis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Data |  |  |  | 1 - 1 |  | Předávaná data |
|  |  | Request |  |  | 1 - 1 |  | Element označující data požadavku, předávaná konzumentem zdrojovému systému. |
|  |  |  | IdSzr | string | 1 - 1 | Max. délka: 10 | Jednoznačný identifikátor žadatele ze Společného zemědělského registru. |
|  |  |  | RokKontroly | int | 1 - 1 | Počet platných číslic: 4 | Rok kontroly |

Datová struktura response APA_CC14B:

| ESBServerEnvelopeResponse |  |  |  |  |  | 1 - 1 |  | Obálka datové komunikace pro odpovědi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Data |  |  |  |  | 1 - 1 |  | Předávaná data |
|  |  | Response |  |  |  | 1 - 1 |  | Element označující data odpovědi, která vrací zdrojový systém konzumentovi. |
|  |  |  | IdSzr |  | string | 1 - 1 | Max. délka: 10 | Jednoznačný identifikátor žadatele ze Společného zemědělského registru. |
|  |  |  | Procento |  | int | 1-1 | Počet platných číslic: 3 | Celkové procento snížení dotací pro dotační tituly přímých plateb. |
|  |  |  | SeznamKrokuVypoctu |  |  | 0 - N |  | Seznam jednotlivých kroků výpočtu sankcí v textové podobě |
|  |  |  |  | PopisKrokuVypoctu | string | 1 - 1 |  | Popis jednoho kroku výpočtu sankce. |

# Dopady realizace PZ na infrastrukturu, provoz, bezpečnost a další systémy

## Technické a bezpečnostní aspekty implementace PZ

Předmětem realizace PZ je vytvoření nové verze služby, jejímž zdrojem je IS SZIF a klientem MZK. Dosavadní verze APA_CC14A bude ZRUŠENA, neboť není třeba ani historických volání.

Na straně MZK budou vytvořeny materializované pohledy pro obě sestavy, jejichž refresh bude zajištěn pravidelnou úlohou. Pro každou dílčí sestavu bude vytvořen samostatný mat. pohled.

Současně bude vytvořena úloha, které bude pro distinct IDSZR, kterým byla doručena ZOK v posledních 48 hodinách, volat službu APA_CC14B a zjišťovat % porušení.

## Provozní aspekty implementace PZ

Na ESBserveru (event.. AGRIBUS) je nezbytné publikovat novou WS a původní odregistrovat.

Samotné materializované pohledy zaberou max. 10 GB dat.

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

Provoz změněných funkcionalit bude zajišťován v rámci stávající provozní smlouvy.

# Požadavek na dokumentaci

| Druh dokumentu | Požadováno | Formát výstupu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Úložiště | Papírově | CD |
| Analýza navrženého řešení (je součástí PZ) | NE | NE | NE | NE |
| Protokol správce ESB serveru o provedeném testování související webové služby | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe v rozsahu uvedeném pod tabulkou | ANO | ANO | NE | ANO |
| Testovací scénář – protokol o uživatelském testování nových sestav aplikace MZK | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Uživatelská příručka | ANO | ANO | NE | ANO |

Rozsah technické dokumentace:

V EA modelu bude zdokumentována logika úlohy pro volání IDSZR s aktualizovaných ZOK a u materializovaných pohledů bude uveden schematicky zdroj dat.

# Akceptační kritéria

Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5 a budou předloženy protokoly o uživatelském testování podepsané garantem, který je uveden ve sloupci Akceptuje.

# Harmonogram plnění

| Milník | Termín |
| --- | --- |
| Nasazení webové služby na testovací prostředí | 20.7.2017 |
| Nasazení úprav MZK na testovací prostředí | 31.7.2017 |
| Nasazení do provozního prostředí | 31.8.2017 |
| Předání dokumentace | 30.09.2017 |

# Podpisová doložka

| Za resort MZe: | Jméno: | Datum: | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- |
| Metodický/Věcný garant |  | Klikněte sem a zadejte datum. |  |
| Change koordinátor: |  | Klikněte sem a zadejte datum. |  |

B – nabídkA řešení

| ID SD MZe: |  | ID ShP MZe: |  | ID PK MZe: | 304 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

id pro komunikaci s dodavatelem: PZ_PRAIS_2017_No157_MZK_sestavy_subjektu

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A tohoto dokumentu.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu se smlouvou 353-2015-13310 (S2016-0118) vč. Dodatku č. 01

# Dopady do systémů MZe

### Bez dopadu

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

| MZe / Třetí strana | Popis požadavku na součinnost |
| --- | --- |
| SZIF | Vystavení web. Služby APA_CC_14B do 30.6.2017 na testovací prostředí |

### (Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

# Harmonogram plnění

| Popis etapy | Termín |
| --- | --- |
| Nasazení webové služby na testovací prostředí | 20.7.2017 |
| Nasazení úprav MZK na testovací prostředí | 31.7.2017 |
| Nasazení do provozního prostředí | 31.8.2017 |
| Předání dokumentace | 30.09.2017 */ |

# */ Uvedený harmonogram je platný pouze v případě, že Dodavatel obdrží objednávku do 29.06.2017

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

- včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

| Oblast / role | Popis | Pracnost v MD/MJ | v Kč bez DPH: | v Kč s DPH: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Viz cenová nabídka v příloze | 32,38 | 272629,88 | 329882,15 |
| Celkem: |  | 32,38 | 272629,88 | 329882,15 |

(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

# Přílohy

| ID | Název přílohy | Formát (CD, listinná forma) |
| --- | --- | --- |
| 01 | Cenová nabídka | e-mailem |

# Podpisová doložka

| Název Dodavatele / Poskytovatele: | Jméno oprávněné osoby: | Datum: | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- |
| O2 IT Services, s.r.o. | … |  |  |

C – Schválení realizace požadavku

| ID SD MZe: |  | ID ShP MZe: |  | ID PK MZe: | 304 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Specifikace plnění

Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC.

Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

# Požadavek na součinnost

| Útvar / Dodavatel | Popis požadavku na součinnost | Odpovědná osoba |
| --- | --- | --- |

# Harmonogram realizace

| Popis etapy | Termín |
| --- | --- |
| Nasazení webové služby na testovací prostředí | 20.7.2017 |
| Nasazení úprav MZK na testovací prostředí | 31.7.2017 |
| Nasazení do provozního prostředí | 31.8.2017 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

- včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

| Oblast / role | Popis | Pracnost v MD/MJ | v Kč bez DPH: | v Kč s DPH: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Viz cenová nabídka v příloze | 32,38 | 272629,88 | 329882,15 |
| Celkem: |  | 32,38 | 272629,88 | 329882,15 |

(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

# Případné další obchodní podmínky

# Schválení

| Žadatel: | Schvaluji ☒ / Neschvaluji ☐ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| Jméno a příjmení |  |  | Datum |  | Podpis |

| Metodický/Věcný garant/Change koordinátor: | Schvaluji ☒ / Neschvaluji ☐ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| Jméno a příjmení |  |  | Datum |  | Podpis |

| Oprávněná osoba dle smlouvy: | Schvaluji ☐ / Neschvaluji ☐ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| Jméno a příjmení |  |  | Datum |  | Podpis |

# Vysvětlivky

Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.

ID SD MZe – identifikátor požadavku přidělený v ServiceDesku MZe

ID ShP MZe – identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe

ID PK MZe – identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe

Předmět změny – stručná informace, název požadavku

Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.

Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.

Kód – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb

Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).

ID SD MZe – identifikátor požadavku přidělený v ServiceDesku MZe, zkopíruje se z věcného zadání.

ID ShP MZe – identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe, zkopíruje se z věcného zadání.

ID PK MZe – identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe, zkopíruje se z věcného zadání.

Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.

Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.

Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.

ID SD MZe – identifikátor požadavku přidělený v ServiceDesku MZe, zkopíruje se z věcného zadání.

ID ShP MZe – identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe, zkopíruje se z věcného zadání.

ID PK MZe – identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe, zkopíruje se z věcného zadání.

Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.

Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.

Změna smluvních podmínek - vyplní se v případě, že dohodnuté podmínky realizace požadavku se liší od smluvních.

Jméno a příjmení vyplní Change koordinátor, zbývající údaje podepisující. Ve volbě schvaluji/neschvaluji se zaškrtne hodící se volba.