SMLOUVA O DÍLO

č. sml. objednatele HM/31/2024/IROP3

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.  SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: 				Husitské muzeum v Táboře

se sídlem nám. Mikuláše z Husi 44/5, 390 01 Tábor,

zastoupené ředitelem Husitského muzea v Táboře, Mgr. Jakubem Smrčkou, Th.D.

zástupce pro věci smluvní: 	Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.

zástupce pro věci realizace: 		RNDr. Daniel Abazid, Mgr. Petr Šťovíček

- IČO: 		00072486

- DIČ: 		CZ00072486 (není plátce DPH)

bankovní spojení:	ČNB Praha

číslo účtu:	1339081/0710

ID datové schránky:	6xt5674

telefon:			ústředna: 381 252 242, 381 251 884,

mob. XXXXXX (Petr Šťovíček)

mob. XXXXXX (Daniel Abazid)

mob. XXXXXX (Jakub Smrčka)

e-mail: 		XXXXXX

(dále jen „objednatel“)		XXXXXX

1.2 Zhotovitel:				HOUSKA & DOUDA, spol. s r.o.

se sídlem M. J. Lermontova 11/1018, 160 00 Praha 6

zástupce pro věci smluvní:                          Ivan Houska, Petr Douda

zástupce pro věci realizace:                         Ivan Houska, Petr Douda

restaurátor:                                                   Mgr. Zuzana Kampošová

IČO: 	                                                           48111911

DIČ: 	                                                           CZ 48111911

- obchodní rejstřík:                                         spis.zn. C 16292/MSPH Městský soud v Praze

- bankovní spojení:                                         Komerční banka

- číslo účtu:                                                    29206061/0100

telefon:                                                        XXXXXX

e-mail:	                                                         XXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

- PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

2.1	Předmětem plnění je restaurování sbírkových předmětů v rámci projektu s názvem „Ochrana a prezentace sbírkových fondů Husitského muzea v Táboře“ (zakázka „Kovy“) v souladu s potřebami a požadavky objednatele, a to podle:

- restaurátorských záměrů (viz příloha č. 1 smlouvy)

- doporučení k vypracování dokumentace restaurování (viz příloha č. 2 smlouvy) a

- podle této smlouvy.

###### URČENÍ DÍLA

3.1   	Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen podklady uvedenými v čl. II této smlouvy a rovněž obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou.

3.2	Před započetím provádění díla a během jeho provádění bude konzultován postup prací s objednatelem a budou aplikovány specializované postupy používané při restaurování předmětů kulturní povahy.

3.3	Předmětem restaurování je následující soubor kovů:

šperky (celkem 35 sbírkových předmětů o 52 ks):

| evidenční číslo a název předmětu | počet kusů |
| --- | --- |
| HV 479 a, b jehlice | 2 |
| HV 507 motýl brož | 1 |
| HV 511 náramek | 1 |
| HV 513 prstýnek | 1 |
| HV 522 plaketa | 1 |
| HV 567 a, b, c, d, e, f vyznamenání | 6 |
| HV 715 náhrdelník | 1 |
| HV 718 přívěšek | 1 |
| HV 1013 brož | 1 |
| HV 1014 brož | 1 |
| HV 1017 brož | 1 |
| HV 1088 brož | 1 |
| HV 1210 přívěšek | 1 |
| HV 1211 přívěšek | 1 |
| HV 1213 a, b, náušnice | 2 |
| HV 1283 špendlík brož | 1 |
| HV 1284 brož | 1 |
| HV 1285 a, b náušnice | 2 |
| HV 1286 náramek | 1 |
| HV 1287 náramek | 1 |
| HV 1288 a, b jehlice | 2 |
| HV 1289 brož | 1 |
| HV 1290 náramek | 2 |
| HV 1294 prstýnek | 1 |
| HV1296 a, b, c, d, e, f náušnice, spona, prstýnek, mince | 7 |
| HV 1298 a, b manžetové knoflíčky | 2 |
| HV 1620 prsten | 1 |
| HV 1636 kovové pouzdro | 1 |
| HV 2069 medaile | 1 |
| HV 2472 náramek | 1 |
| HV 2473 prstýnek | 1 |
| HV 2868 relikviář | 1 |
| HV 2892 křížek | 1 |
| HV 3298 prsten | 1 |
| HV 3299 prsten | 1 |

cíny a další kovy (celkem 47 sbírkových předmětů o 51 ks):

| evidenční číslo a název předmětu | počet kusů |
| --- | --- |
| HV 54 lžíce cínová | 1 |
| HV 82 svícen | 1 |
| HV 85 holba | 1 |
| HV 86 holba | 1 |
| HV 87 holba s Kristem | 1 |
| HV 88 talíř cínový | 1 |
| HV 92 svícen cínový | 1 |
| HV 93 svícen cínový | 1 |
| HV 135 talíř | 1 |
| HV 155 svícen | 1 |
| HV 157 svícen cínový | 1 |
| HV 158 svícen cínový | 1 |
| HV 159 svícen cínový | 1 |
| HV 200 kropenka | 1 |
| HV 226 naběračka | 1 |
| HV 231 naběračka | 1 |
| HV 235 lžíce 2x | 2 |
| HV 258 kladívko na pomník | 1 |
| HV 287 svícen | 1 |
| HV 293 svícen | 1 |
| HV 321 talíř | 1 |
| HV 322 talíř | 1 |
| HV 330 talíř | 1 |
| HV 343 talíř | 1 |
| HV 349 svícen | 1 |
| HV 350 svícen | 1 |
| HV 381 věčné světlo | 1 |
| HV 410 talíř cín (R) | 1 |
| HV 429 kropenka | 1 |
| HV 448 TGM | 1 |
| HV 452 reliéf | 1 |
| HV 458 svícen | 1 |
| HV 477 medaile zpěváckého spolku | 1 |
| HV 483 krucifix | 1 |
| HV 512 ocílka | 1 |
| HV 624 svícen | 1 |
| HV 625 volavka | 1 |
| HV 1000 kříž | 1 |
| HV 1108 plaketa TGM | 1 |
| HV 1109 plaketa Beneš | 1 |
| HV 1226 raznice | 1 |
| HV 1638 a, b, c figurky | 3 |
| HV 1649 ocílka | 1 |
| HV 1650 ocílka | 1 |
| HV 2860 raznice | 1 |
| HV 2864 pečetidlo | 1 |
| HV 2915 knoflíky | 2 |

celkem 82 předmětů o 103 kusech

3.4	Součástí díla je rovněž vyhotovení dokumentace restaurování, tj. závěrečné restaurátorské zprávy, podle doporučení k vypracování dokumentace restaurování, v němž „nejde o taxativní výčet, ale o výchozí pozici, která se nutně mění s ohledem na dokumentovaný restaurátorský zásah“ – viz příloha č. 2 smlouvy.

3.5 	Součástí předmětu plnění je i provedení všech dalších činností souvisejících s restaurátorskými pracemi a nezbytných pro řádné dokončení díla, zejména:

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení předmětu restaurování při manipulaci s ním, při převozu do ateliéru a zpět do místa předání a převzetí předmětu restaurování, při provádění restaurátorských prací vč. pojištění,

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení díla vč. koordinační a kompletační činnosti, zabezpečení předmětu restaurování po dobu přerušení prací, zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a dodržování požárních a hygienických předpisů,

- zabezpečení předmětu restaurování proti odcizení či poškození vlivem prostředí,

- dodání veškerých materiálů potřebných pro odborné provádění díla v kvalitě pro zachování uměleckých hodnot předmětu restaurování pro další generace.

3.6	Realizace díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry podle restaurátorského záměru.

3.7	Zhotovitel předá objednateli dokumentaci restaurování (závěrečnou restaurátorskou zprávu) 1x v tištěné formě a 1x v elektronické formě (datový nosič, např. DVD-ROM, na němž budou kromě ucelené zprávy ve formátu pdf i jednotlivé fotografie samostatně). Zhotovitel neposkytne dokumentaci předmětu restaurování třetí osobě a nebude bez svolení objednatele předmět restaurování publikovat.

3.8	Smlouva je naplněna, je-li dílo provedeno souladu s touto smlouvou, tj. dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol – zápis o předání a převzetí díla.

IV.	DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1   	Doba plnění:

zahájení plnění: bez odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

dokončení díla vč. předání a převzetí díla: do 30. 6. 2025.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že běh lhůty pro realizaci díla může být přerušen pouze z objektivních důvodů (tj. z důvodu vyšší moci), které nezpůsobila žádná ze smluvních stran, přičemž takovéto přerušení musí být jasně vymezeno a nezapočítává se do celkové délky doby realizace díla, tj. lhůta pro realizaci díla po dobu trvání překážek v realizaci díla ve smyslu uvedeném výše neběží. Údaj o této skutečnosti bude smluvními stranami odsouhlasen a bude o něm pořízen dodatek ke smlouvě.

4.2 	Místo plnění

Místem plnění je restaurátorský ateliér zhotovitele, který se nachází na adrese

XXXXXX

V.	CENA

5.1	Cena díla je stanovena na základě dohody obou stran, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

150 000,-	Kč 	bez DPH

31 500,-	Kč       DPH, tj. 21%

# 181 500,-        Kč       celkem vč. DPH

- V případě, že se zhotovitel, který v okamžiku podpisu smlouvy není plátcem DPH, v době platnosti smlouvy stane plátcem DPH, platí, že sjednaná maximální celková cena díla se nemění a je nejvýše přípustnou cenou včetně DPH. O takové skutečnosti je zhotovitel objednatele neprodleně písemně vyrozumět a poskytnout součinnost návrhem nového stanovení ceny díla bez DPH tak, aby tato podmínka byla naplněna.

- Cena díla je platná a nepřekročitelná po celou dobu trvání smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy; součástí sjednané ceny jsou tedy i práce, dodávky a služby, které v dokumentaci nebo popisu díla výslovně uvedeny nejsou, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem vědět měl nebo vědět mohl.

- Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, služby, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a rovněž zisk zhotovitele. Cena díla tak mj. zahrnuje náklady na dopravu do místa plnění i zpět (vč. pojištění při převozu díla do a z ateliéru), zajištění koordinační a kompletační činnosti a pojištění.

5.2	Zhotovitel prohlašuje, že není plátcem DPH.

5.3	Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.

5.4 	Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen materiálů a rovněž kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce platnosti smlouvy.

5.5	Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze v případě, že se jedná o změnu závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

5.6 	Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této smlouvy pouze v případě, že se na tomto dohodne s objednatelem ve formě písemného dodatku, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

VI.	PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1	Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.

6.2	Faktura bude vystavena po předání a převzetí kompletního díla, resp. jeho poslední části, a to po závěrečné kontrolní návštěvě objednatele za podmínek dle čl. 8.5 této smlouvy, která dokončení díla schválí a odsouhlasí konečnou fakturaci. Pokud kontrolní návštěva při předání a převzetí díla či jeho části dokončení díla neschválí a neodsouhlasí fakturaci, zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu.

6.3	Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou předány objednateli osobně nebo doručeny na adresu sídla objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený protokol – soupis provedených restaurátorských prací musí být nedílnou součástí faktury, jinak je faktura neúplná. Každá faktura musí být označena číslem projektu (viz čl. 12.1 této smlouvy).

6.4	Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6.5	Pokud je zhotovitel plátcem DPH, bude při fakturaci k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

6.6	V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti stanovené touto smlouvou nebo právními předpisy, vyhrazuje si objednatel právo vrátit fakturu ve lhůtě její splatnosti zhotoviteli k opravě. Objednatel není do doby doručení řádně opravené faktury zhotovitelem v prodlení s úhradou ceny díla.

VII.	VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

7.1	Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

7.2	Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení místa plnění díla a vlastního díla a do doby jeho předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle a za škody způsobené třetím osobám.

7.3	Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak uhradit v penězích.

7.4  	Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.

7.5	Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.

7.6	Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

7.7	Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy s pojistným limitem min. ve výši 200 000 Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a předložení příslušné pojistné smlouvy či pojistného certifikátu je podmínkou pro uzavření smlouvy.

7.8	Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději ke dni uzavření smlouvy má sjednané pojištění proti živelním rizikům s pojistným limitem min. ve výši 200 000 Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a předložení příslušné pojistné smlouvy či pojistného certifikátu je podmínkou pro uzavření smlouvy.

VIII.	PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

8.1 	Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy, normami, podmínkami a technologickými postupy při provádění restaurování vztahujícími se k předmětu tohoto díla. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.

8.2 	Veškeré činnosti při provádění díla je zhotovitel povinen provádět výše uvedeným restaurátorem, resp. pod jeho vedením. Restaurátora je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele, přičemž nová osoba musí splňovat stejnou kvalifikaci. Objednatel není oprávněn souhlas se změnou bezdůvodně odpírat.

8.3  	O předání a převzetí předmětů restaurování bude pořízena samostatná smlouva o fyzickém předání věci.

8.4	Místo plnění zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit zástupci objednatele přístup k předmětu plnění a kontrolní činnost při provádění díla. Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na místo plnění.

8.5 	Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla a zhotovitel je těmito pokyny vázán. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných restaurátorských prací, uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se sjednají kontrolní návštěvy, svolané objednatelem podle aktuální potřeby, a to v místě plnění díla a v termínu vzájemně dohodnutém se zhotovitelem a nedohodnou-li se smluvní strany na takovém termínu, tak v přiměřeném termínu jednostranně určeném objednatelem. Zhotovitel se zavazuje zajistit po dobu jednání v rámci kontrolní návštěvy účast restaurátora (pokud není tato odborná osoba shodná se zhotovitelem), resp. hlavního restaurátora v případě vícečlenného restaurátorského týmu (tj. osoby či osob s příslušnou vázanou živností nebo rozhodnutím o povolení MK dle seznamu členů restaurátorského týmu), který bude osobně prezentovat prováděné restaurování díla. O průběhu a výsledku kontroly bude zpracován zápis (protokol) podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž originál obdrží objednatel a kopii zhotovitel. Kontrolní návštěva objednatele je nezbytnou podmínkou jakékoli fakturace díla, resp. jeho části (viz čl. 6.2 této smlouvy).

Pozn.: Pokud účast restaurátora, resp. hlavního restaurátora, těsně před jednáním sjednané kontrolní návštěvy bude z vážného důvodu ohrožena, je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele (tj. nejpozději 5 hodin před sjednanou hodinou příslušného dne zahájení jednání v rámci kontrolní návštěvy) a dohodnout s ním nový termín kontrolní návštěvy, která proběhne s účastí restaurátora, resp. hlavního restaurátora. V případě neomluvené neúčasti restaurátora, resp. hlavního restaurátora, na jednání v rámci kontrolní návštěvy může objednatel uplatnit smluvní pokutu dle čl. 10.2 této smlouvy.

8.6 	Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést adekvátní zabezpečení díla.

8.7 	Přejímací řízení zhotoveného díla je povinen zorganizovat objednatel, přičemž objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.

8.8	Objednatel je povinen o předání a převzetí díla pořídit písemný protokol – zápis o předání a převzetí díla, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. V zápise o předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad. Pro odstranění vad je stanovena lhůta v délce 14 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům stanoveným dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti dokumentaci. Objednatel je rovněž oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady a nedodělky jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.

8.9	Zhotovitel je povinen doložit v rámci předávacího a přejímacího řízení všechny doklady týkající se díla, tj. zejména dokumentaci restaurování, která bude zpracovaná dle „Doporučení k vypracování dokumentace restaurování“. Zhotovitel je povinen se při vypracování dokumentace restaurování řídit tímto doporučením.

8.10	Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele o provedených průzkumech na předmětu restaurování a na vyžádání objednatele mu předat jejich výsledky.

8.12	Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých případných poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.

### IX.	ZÁRUKA ZA JAKOST

9.1	Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy.

9.2	Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku v délce 60 měsíců.

9.3	Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.

9.4	Záruční doba neběží, pokud objednatel reklamuje vadu díla, a to až do doby jejího odstranění. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.

9.5  	Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel písemně nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 3 (tří) pracovních dnů od nahlášení vad díla taktéž písemně sdělí objednateli způsob a termín provedení odstranění vady, který však nesmí být delší než 20 (dvacet) pracovních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.

9.6	Záruky za provedené práce a předané části díla v případě předčasného ukončení smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.

9.7	Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jedinou odpovědnou osobou za plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad poddodavatele, ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá zhotovitel.

X.	SMLUVNÍ POKUTY, ÚROK Z PRODLENÍ

10.1	Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dotčenou smluvní stranu povinnosti splnit smluvní pokutou sankcionované plnění.

10.2	Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:

- při nesplnění termínu dokončení díla dohodnutého v této smlouvě zaviněného zhotovitelem se sjednává sankce ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být uplatněna započtením na cenu díla,

- při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vady díla z přejímacího řízení uvedené v zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení,

- při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den prodlení,

- za porušení povinnosti zajistit účast restaurátora, resp. hlavního restaurátora vč. jeho prezentace postupu prací po dobu jednání v rámci kontrolní návštěvy dle ustanovení bodu 8.5 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ jeho neomluvené neúčasti uvedený v zápisu z kontrolní návštěvy,

- za porušení povinnosti provádět dílo výše uvedeným restaurátorem ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ uvedený v zápisu z kontrolní návštěvy,

- za pozdní vystavení faktury ve výši 10.000,- Kč za každý případ vystavení faktury po uplynutí zákonné lhůty 15 dnů,

- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

10.3	Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.

10.4	Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.

10.5	Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dní po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

## XI.	UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY

11.1 	Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

11.2	Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.

11.3	Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

11.4 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy vedle případů stanovených touto smlouvou rovněž zejména v těchto případech:

- zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla déle než 30 dnů,

- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,

- přizvaný odborník nebo soudní znalec (na kterém se smluvní strany dohodnou nebo jej určí soud) prokáže, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,

- zhotovitel bude opakovaně (alespoň 3x) objednatelem písemně upozorněn na porušení nebo nesplnění ujednání této smlouvy a ani po třetím takovém upozornění zhotovitel nezjedná nápravu,

- zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti.

11.5	V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.

11.6 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na náhradu škody. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho písemného doručení druhé smluvní straně.

## XII.	SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTU Z PROSTŘEDKŮ EU (IROP)

12.1  	Předmět plnění dle této smlouvy bude spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Specifický cíl: 4.4 – Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích, název projektu „Ochrana a prezentace sbírkových fondů Husitského muzea v Táboře“, registrační číslo projektu: CZ.06.04.04/00/22_034/0001200.

12.2	Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

12.3 	Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn za účelem kontroly postupu objednatele poskytnout veškeré dokumenty. Zhotovitel se dále zavazuje plně respektovat podmínky poskytnuté podpory z IROP a umožnit administrátorovi dotačního programu případnou kontrolu v místě plnění díla při jeho provádění.

12.4	Zhotovitel se zavazuje plně respektovat podmínky poskytnutí podpory z IROP stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, relevantní podmínky stanovené aktuální příručkou „Obecná pravidla pro žadatele a příjemce“ a relevantní podmínky z metodických pokynů vztahujících se k programovému období 2021-2027.

12.5	Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu lhůta delší.

12.6 	Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

## XIII.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 	Obě strany prohlašují, že souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

13.2 	Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

13.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou a v případě, že se spor nepodaří vyřešit smírnou cestou, zavazují se smluvní strany předložit spor k řešení příslušnému soudu v České republice.

13.4 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.

13.5	Smluvní strany se zavazují postupovat v souvislosti s plněním této smlouvy v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, tj. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Pokud bude smluvní strana v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat osobní údaje zaměstnanců/kontaktních osob druhé smluvní strany (jméno, telefon, e-mail), zavazuje se zpracovávat tyto osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou k plnění této smlouvy a povinností z této smlouvy vyplývajících.

13.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

13.7	Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, a to: v pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání a v pojištění proti živelním rizikům dle této smlouvy.

13.8	Tato smlouva se pořizuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.9	 Nedílnou součástí smlouvy je:

- příloha č. 1 – restaurátorské záměry

- příloha č. 2 – doporučení k vypracování dokumentace restaurování

- příloha č. 3 – rozhodnutí MK o povolení k restaurování kulturních památek.

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

#### V Táboře dne 28. 11. 2024                            	       V Praze dne

Za objednatele:	        Za zhotovitele:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.                                              Ivan Houska

ředitel Husitského muzea v Táboře                                jednatel firmy Houska a Douda s.r.o.