Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Moravská zemská knihovna v Brně, IČ: 00094943

se sídlem Kounicova 65a, 601 87 Brno

zastoupená PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., generálním ředitelem

jako „objednatel“

a

Abbreva s.r.o., IČ: 03816303

sídlo: Černokostelecká 111, Praha 10, 100 00

zastoupená Bc. Michaelem Urbanem, jednatelem společnosti

I.

- Smluvní strany uzavřely dne 7.3.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo Webové stránky Moravské zemské knihovny v Brně a jejich implementace.

- V čl. VI. smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku byly dohodnuty termíny provedení jednotlivých částí díla.

- V průběhu provádění díla byl objednatel v prodlení s:

- poskytováním součinnosti zhotoviteli při nastavování prostředí pro nový web, které bylo zcela v kompetenci objednatele,

- provedením exportu a migrace dat z původního webu

Toto prodlení objednatele má za následek nemožnost zhotovitele provést dílo řádně a včas, mj. v části implementace klíčových funkcionalit.

- V průběhu provádění díla dále zhotovitel zjistil, že vývoj registračního formuláře vyžaduje specifické technické úpravy, přičemž tyto zhotovitel při podpisu smlouvy nemohl předpokládat, protože nutnost provedení těchto úprav vznikla až v průběhu provádění díla. Zhotovitel také musel v důsledku těchto specifických úprav provést analýzu, vývoj a testování, aby byla zajištěna požadovaná funkčnost a bezpečnost aplikace ve větším rozsahu, než mohl předpokládat při podpisu smlouvy (vyžádaly si delší dobu plnění).

- Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené objektivní okolnosti bránící zhotoviteli provést dílo řádně v termínech uvedených v čl. VI. smlouvy o dílo dohodly na změně termínu dokončení celého díla takto:

Čl. VI. odst. 6 smlouvy se mění takto:

Zhotovitel provede celé dílo vč. implementace (zprovoznění v ostré verzi) včetně převedení funkčnosti a všech vlastností díla objednateli vč. předání do 28.2.2025.

II.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uvedené v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku nemění.

- Na tento dodatek se vztahují veškerá ustanovení smlouvy o dílo.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvním stranami a podléhá registraci dle z.č. 340/2015 Sb. (do registru smluv jej vloží objednatel).

- Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jenom vyhotovení.

V Brně dne

....................................................				.................................................

za objednatele						za zhotovitele

PhDr. Tomáš Kubíček Ph. D.

generální ředitel