Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 8.8.2024 na akci pod názvem

„Rekonstrukce komunikace na pozemku parc.č. 453, k.ú. Kochánov u Lipničky“

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen dodatek)

- Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel:	Město Světlá nad Sázavou

náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

zastoupený: Ing. František Aubrecht, starosta

zástupce pro věci technické: Jana Satrapová, referent odboru MIRR, tel.

Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR, tel.

IČO: 00268321

DIČ: CZ00268321

bank. spoj.: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 2621521/0100

1.2. Zhotovitel:	Ing. Martin Liška

Nad Žlábkem 3757, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 72801654

DIČ:  CZ

bank. spoj:        , číslo účtu:

- Článek 2 –  Předmět DODATKU

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 8.8.2024:

2.1. Změna článku 3. Termíny plnění

Z důvodu opoždění termínu dodání podkladů pro vypracování projektové dokumentace (mapový podklad) se termín pro vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání povolení stavby prodlužuje o 3 kalendářní měsíce.

Z výše uvedeného důvodu se dochází ke změně čl. 3.1. Termíny plnění.

V bodě 3.1. se věta:

Zahájení díla:		                           	po podpisu smlouvy o dílo

Technické řešení PD ke konzultaci:	min. 2x v průběhu doby vypracování dokumentace

Dokončení projektové dokumentace ve stupni pro vydání povolení stavby: 								do 15.12.2024

Dokončení projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby včetně podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a souhrnného rozpočtu stavby: 									do 2 měsíců od vydání povolení stavby

Ruší a nahrazuje textem:

Zahájení díla:		                           	po podpisu smlouvy o dílo

Technické řešení PD ke konzultaci:	min. 2x v průběhu doby vypracování dokumentace

Dokončení projektové dokumentace ve stupni pro vydání povolení stavby: 								do 15.3.2025

Dokončení projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby včetně podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a souhrnného rozpočtu stavby: 									do 2 měsíců od vydání povolení stavby

- Článek 3 –  OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo ze dne 8.8.2024 zůstávají nadále beze změny v platnosti.

3.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 8.8.2024 a je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. V případě elektronické podoby dodatku se vyhotovuje jeden elektronický originál a po podpisu oběma smluvními stranami každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.

- 3.3. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

- 3.4. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8.8.2024 bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou konaném dne 16.12.2024, usnesením č. R/619/2024.

Objednatel: 					          	Zhotovitel:

Ve Světlé nad Sázavou dne 18.12.2024	                          	Ve Světlé nad Sázavou dne 17.12.2024

…………............…………..					……………….....………..……..

Ing. František Aubrecht			                          	 Ing. Martin Liška