# Č. smlouvy objednatele:

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ 70890650

bankovní spojení: ČSOB a. s.

číslo účtu: 199783072/0300

zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem Jihočeského kraje

(jako objednatel)

a

4DS spol. s r. o.,

se sídlem: Nad Motolskou nemocnicí 1044ú16, 169 00 Praha 6

korespondenční adresa: Lidická 108a, České Budějovice. 370 01

IČO: 26478197

DIČ: CZ 26478197

bankovní spojení: ČSOB a. s.

číslo účtu: 174259397/0300

zastoupený: MgA. Lubošem Zemenem, jednatelem společnosti

(jako zhotovitel)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

# DODATEK č. 1

# ke smlouvě o dílo SDL/OREG/275/24

s názvem

„Studie proveditelnosti využití historických objektů SŠ Trhové Sviny pro provoz ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny“

uzavřené dne 15. července 2024 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

v tomto znění:

Článek I (Předmět smlouvy) zní:

„Předmět díla zahrnuje území farního areálu a na řešené území bezprostředně navazující komunikace, dále zahrnuje i areál praktické výuky SŠTS, kdy bude navržen cílový stav a zároveň stanovena etapizace realizace výše uvedeného areálu (viz Příloha č. 1). Součástí předmětu díla bude i zpracování 3D modelu výše uvedeného předmětu díla a zpracování vizualizací v počtu 5ti záběrů.“

Článek II (Doba plnění) zní:

„Zhotovitel dílo uvedené v článku 1 provede a předá objednateli nejpozději 14. 03. 2025.“

Článek III (Cena a platební podmínky) zní:

„Sjednaná cena bude navýšena s ohledem na rozšíření předmětu díla následovně:

Cena bez DPH:		430 000,- Kč

DPH 21%:		 90 300,- Kč

Cena včetně DPH:	520 300,- Kč“

Pozn. 1 - Původní cena díla:

Cena bez DPH:		777 000,- Kč

DPH 21%:		163 170,- Kč

Cena včetně DPH:	940 170,- Kč

Pozn. 2 – Celková cena díla (původní dohodnutá cena + cena v Dodatku č.1)

Cena bez DPH:		1 207 000,- Kč

DPH 21%:		   253 470,- Kč

Cena včetně DPH:	1 460 470,- Kč

2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup (podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv). Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, kterou smluvní strany uzavřely dne 17. července 2024, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku provede objednatel.

V Českých Budějovicích dne  …………..  		V Českých Budějovicích dne …………..

Objednatel:						Zhotovitel:

MUDr. Martin Kuba, hejtman				        MgA. Luboš Zemen

Příloha č. 1

Schéma rozšíření předmětu díla – modrá křivka