Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 20.11.2024 Číslo smlouvy objednatele: 530/2024

Název díla:

PPV – oprava betonového pláště

| Vícepráce celkem | 443 687,33 Kč |
| --- | --- |
| Méněpráce celkem | -36 460,48 Kč |
| Celková cena změny závazku ze dne 20.11.2024: | 407 226,85 Kč |

Za zhotovitele

Za objednatele

Povodí Ohře, s.p.

technický dozor stavebníka

FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. jednatel

E

AspeEsticon	Firma: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o.	Strana 1 z 1

5.2.1 (24.2.15.0)	Datum: 03.12.2024 Čas: 14:51

SEZNAM ZBV

Stavba:	212 694 - PPV - oprava betonového pláště (porucha 08,12,14)

| Značka | Název | Typ | Datum | Cena [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZBV_1(-) | Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7. - odpočet neprovedených prací | Investorský | 20.11.2024 | -36 460,48 |
| ZBV_1(+) | Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7. - vícepráce | Investorský | 20.11.2024 | 324 272,66 |
| Objekt: 12 - Nové dilatační spáry dle D.11 |  |  |  |  |
| Značka | Název | Typ | Datum | Cena [Kč] |
| ZBV_1(+) | Nové dilatační spáry dle D.11 - vícepráce | Investorský | 20.11.2024 | 70 607,94 |
| Objekt: 14 - Výměna poškozených beton dlaždic dle D.12 |  |  |  |  |
| Značka | Název | Typ | Datum | Cena [Kč] |
| ZBV_1(+) | Výměna poškozených beton dlaždic dle D.12 - vícepráce | Investorský | 20.11.2024 | 6 132,73 |
| Objekt: VON08 - Vedlejší a ostatní náklady 08 |  |  |  |  |
| Značka | Název | Typ | Datum | Cena [Kč] |
| ZBV_1(+) | Vedlejší a ostatní náklady 08 - vícepráce | Investorský | 20.11.2024 | 36 643,20 |
| Objekt: VON12 - Vedlejší a ostatní náklady 12 |  |  |  |  |
| Značka | Název | Typ | Datum | Cena [Kč] |
| ZBV_1(+) | Vedlejší a ostatní náklady 12 - vícepráce | Investorský | 20.11.2024 | 6 030,80 |

Objekt: 08 - Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7.

EAspeEsticon Firma: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o.

5.1 (24.2.15.0)	Datum: 02.12.2024	Čas:

Změna stavby č. ZBV_1(-) Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7. - odpočet neprovedených prací

Stavba: 212 694 - PPV - oprava betonového pláště (porucha 08,12,14)

Objekt: 08 - Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7.

Rozpočet: [08] - Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7.

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:	-36 460,48 Kč

DPH:	-7 656,70 Kč

Cena s DPH:	-44 117,18 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Strana 1 z 2

13:13

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Strana 2 z 2

EAspeEsticon Firma: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o.

5.1 (24.2.15.0)	Datum: 02.12.2024	Čas: 13:13

Položky změny stavby č. ZBV_1(-)

Rozpočet: [08] - Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7.

Cenová soustava: Bez vazby na CS

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami Specifikace: souboru cen 325 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a

5	321352010	plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	-12,743	257,21	-3 277,63

Cenová soustava: Bez vazby na CS

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami Specifikace: souboru cen 325 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 08 Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7. |  |  |  | -36 460,48 |
|  |  | 1 Zemní práce |  |  |  | -13 181,31 |
| 1 | 1711031R01 | Zemní hrázky pro dočasné zahrazení toku vč. odstranění a převedení průtoků potrubím DN 600 | M | -12,210 | 1 079,55 | -13 181,31 |
|  | Cenová soustava: Bez vazby na CS |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | -23 279,17 |
| 4 | 321351010 | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných | M2 | -12,743 | 1 569,61 | -20 001,54 |

Strana 1 z 3

E

AspeEsticon Firma: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o. 5.1 (24.2.15.0)

Datum: 02.12.2024	Čas: 13:13

Změna stavby č. ZBV_1(+) Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7. - vícepráce Stavba: 212 694 - PPV - oprava betonového pláště (porucha 08,12,14)

Objekt: 08 - Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7.

Rozpočet: [08] - Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7.

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:	324 272,66	Kč

DPH:	68 097,26	Kč

Cena s DPH:	392 369,92	Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Strana 2 z 3

AspeEsticon Firma: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o. 5.1 (24.2.15.0)

Datum: 02.12.2024	Čas: 13:13

Položky změny stavby č. ZBV_1(+)

Rozpočet: [08] - Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7.

Cenová soustava: Bez vazby na CS

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí nebo opevňovací Specifikace: vrstva z prostého betonu vodostavebného, d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.. 3. Vcenách jsou započteny i náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání, d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce, f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 4. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,

6	321368211	spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	0,538	46 484,74	25 008,79

Cenová soustava: Bez vazby na CS

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, Specifikace: c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na Specifikace: provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

Cenová soustava: Bez vazby na CS

Specifikace: Poznámka k souboru cen: 1. Shazuje-li se suť z jakékoliv výšky na místo, kde zůstane ležet, aniž se s ní dále manipuluje, oceňuje se její svislá doprava pouze cenou 1111. 2. Výška svislé Specifikace: dopravy je svislá vzdálenost mezi místem nakládání do zařízení pro svislou dopravu a místem, kde se toto zařízení vyprazdňuje.

9	997211511R Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T	41,293	400,00	16 517,20

Cenová soustava: Bez vazby na CS

998 Přesun hmot	13 711,49

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 08 Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7. |  |  |  | 324 272,66 |
|  |  | 1 Zemní práce |  |  |  | 83 089,10 |
| 2 | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | M3 | 20,647 | 4 024,27 | 83 089,10 |
|  | Cenová soustava: Bez vazby na CS |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 192 293,34 |
| 3 | 321311115 | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr | M3 | 20,647 | 6 841,65 | 141 259,55 |

| 11 | 635611111R Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2 se zhutněním | m3 | 7,500 | 3 470,00 | 26 025,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Cenová soustava: Bez vazby na CS 4 Vodorovné konstrukce 45757111R Šterkopískový podsyp v tl. 10 cm | M3 | 3,974 | 718,00 | 2 853,33 2 853,33 |
| 8 | Cenová soustava: Bez vazby na CS 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 997211111 Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s 997211111 vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti | T | 41,293 | 382,83 | 32 325,40 15 808,20 |

Strana 3 z 3

AspeEsticon Firma: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o. 5.1 (24.2.15.0)

Datum: 02.12.2024

Položky změny stavby č. ZBV_1(+)

Rozpočet: [08] - Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7.

PČ Kód	Název	MJ Množství	JOC

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost

10	998332011	do 500 m	T	42,249	324,54

Cenová soustava: Bez vazby na CS

Specifikace: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

Čas: 13:13

Celkem

13 711,49

Strana 1 z 2

E

AspeEsticon Firma: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o. 5.1 (24.2.15.0)

Datum: 02.12.2024	Čas: 13:13

Změna stavby č. ZBV_1(+) Nové dilatační spáry dle D.11 - vícepráce

Stavba: 212 694 - PPV - oprava betonového pláště (porucha 08,12,14)

Objekt: 12 - Nové dilatační spáry dle D.11

Rozpočet: [12] - Nové dilatační spáry dle D.11

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:	70 607,94	Kč

DPH:	14 827,67	Kč

Cena s DPH:	85 435,61	Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Strana 2 z 2

EAspeEsticon Firma: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o.

5.1 (24.2.15.0)	Datum: 02.12.2024	Čas: 13:13

Položky změny stavby č. ZBV_1(+)

Rozpočet: [12] - Nové dilatační spáry dle D.11

| PČ | Kód Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 Nové dilatační spáry dle D.11 |  |  |  | 70 607,94 |
|  | 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 51 814,21 |
| 4 | 55345200r těsnící profil Besaplast KLM-TPE 30 | M | 68,751 | 718,00 | 49 363,22 |
|  | Cenová soustava: Bez vazby na CS |  |  |  |  |
| 3 | 711762624 Provedení detailů fóliemi dilatačních spár svislých S uzávěr klínem | M | 68,070 | 33,68 | 2 292,60 |
|  | Cenová soustava: Bez vazby na CS |  |  |  |  |
| 5 | 998711121 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 998711121 přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mecha | T | 0,068 | 2 329,27 | 158,39 |
|  | Cenová soustava: Bez vazby na CS |  |  |  |  |
|  | 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 18 771,66 |
| 1 | Těsnění dilatační spáry bet. konstrukce PUR pěnou, po vytvrzení seříznutí pěny do 93199414R požadované hloubky | M | 68,070 | 275,77 | 18 771,66 |
|  | Cenová soustava: Bez vazby na CS |  |  |  |  |
|  | 998 Přesun hmot |  |  |  | 22,07 |
| 2 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost 998332011 do 500 m | T | 0,068 | 324,54 | 22,07 |
|  | Cenová soustava: Bez vazby na CS |  |  |  |  |
|  | Specifikace: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. |  |  |  |  |

Strana 1 z 2

E

AspeEsticon Firma: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o. 5.1 (24.2.15.0)

Datum: 02.12.2024	Čas: 13:13

Změna stavby č. ZBV_1(+) Výměna poškozených beton dlaždic dle D.12 - vícepráce

Stavba: 212 694 - PPV - oprava betonového pláště (porucha 08,12,14)

Objekt: 14 - Výměna poškozených beton dlaždic dle D.12

Rozpočet: [14] - Výměna poškozených beton dlaždic dle D.12

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:	6 132,73	Kč

DPH:	1 287,87	Kč

Cena s DPH:	7 420,60	Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Strana 2 z 2

EAspeEsticon Firma: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o.

5.1 (24.2.15.0)	Datum: 02.12.2024	Čas: 13:13

Položky změny stavby č. ZBV_1(+)

Rozpočet: [14] - Výměna poškozených beton dlaždic dle D.12

| PČ Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14 Výměna poškozených beton dlaždic dle D.12 |  |  |  | 6 132,73 |
|  | 6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů |  |  |  | 6 012,00 |
| 10 628635522 | Vyplnění spár zdiva z betonových prefabrikátů maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním | m2 | 18,000 | 334,00 | 6 012,00 |

Cenová soustava: Bez vazby na CS

|  | 998 Přesun hmot |  |  |  | 120,73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost 998332011 do 500 m | T | 0,372 | 324,54 | 120,73 |

Cenová soustava: Bez vazby na CS

Strana 1 z 2

E

AspeEsticon Firma: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o. 5.1 (24.2.15.0)

Datum: 02.12.2024	Čas: 13:13

Změna stavby č. ZBV_1(+) Vedlejší a ostatní náklady 08 - vícepráce

Stavba: 212 694 - PPV - oprava betonového pláště (porucha 08,12,14)

Objekt: VON08 - Vedlejší a ostatní náklady 08

Rozpočet: [VON08] - Vedlejší a ostatní náklady 08 Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:	36	643,20	Kč

DPH:	7	695,07	Kč

Cena s DPH:	44	338,27	Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Strana 2 z 2

AspeEsticon Firma: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o.

5.1 (24.2.15.0)	Datum: 02.12.2024	Čas: 13:13

Položky změny stavby č. ZBV_1(+)

Rozpočet: [VON08] - Vedlejší a ostatní náklady 08

| PČ Kód Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VON08 Vedlejší a ostatní náklady 08 |  |  |  | 36 643,20 |
| VRN Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 36 643,20 |
| 1 VON01 Vedlejší a ostatní náklady | % | 0,004 | 9 160 800,00 | 36 643,20 |

Cenová soustava: Bez vazby na CS

Strana 1 z 2

E

AspeEsticon Firma: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o. 5.1 (24.2.15.0)

Datum: 02.12.2024	Čas: 13:13

Změna stavby č. ZBV_1(+) Vedlejší a ostatní náklady 12 - vícepráce

Stavba: 212 694 - PPV - oprava betonového pláště (porucha 08,12,14)

Objekt: VON12 - Vedlejší a ostatní náklady 12

Rozpočet: [VON12] - Vedlejší a ostatní náklady 12 Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:	6 030,80	Kč

DPH:	1 266,47	Kč

Cena s DPH:	7 297,27	Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Strana 2 z 2

AspeEsticon Firma: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o.

5.1 (24.2.15.0)	Datum: 02.12.2024	Čas: 13:13

Položky změny stavby č. ZBV_1(+)

Rozpočet: [VON12] - Vedlejší a ostatní náklady 12

| PČ Kód Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VON12 Vedlejší a ostatní náklady 12 |  |  |  | 6 030,80 |
| VRN Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 6 030,80 |
| 1 VON01 Vedlejší a ostatní náklady | % | 0,006 | 1 005 133,33 | 6 030,80 |

Cenová soustava: Bez vazby na CS