DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ

o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka

na staveništi „II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev. č. 523-001“, ze dne 10. 4. 2024

Článek 1

|  | Smluvní strany |
| --- | --- |
| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |

Telefon:

| E-mail: | @ksusv.cz |
| --- | --- |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“) a

| Dodavatel: | CS road construction s.r.o. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Bělehradská 858/23, Praha 2 Vinohrady |
| zastoupený: | Danielem Ballou DiS, jednatelem společnosti |

zapsán v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka C216815/MSPH                        Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

| smluvních IČO: | 02217791 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ02217791 |
| (dále jen „TDS“) (společně také jako | „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) Článek 2 Změna smluvních podmínek |

- Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu provádění sanací spodní stavby při příznivějších klimatických podmínkách, nutnost většího počtu návštěv TDS na staveništi a s tím spojeného zpracování dokumentace v kanceláři oproti předpokládanému rozsahu hodin dle Kalkulace odměny TDS uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi č. objednatele 094/2024-KSÚSV ze dne 10. 4. 2024.

- V této souvislosti se navyšuje počet hodin TDS takto:

a) Práce spojené s výkonem TDS v kanceláři (bez nároku na cestovné)	+ 8 hodin

b) Práce spojené s výkonem TDS na staveništi (včetně cestovného)	+ 27 hodin

- V souvislosti s navýšením počtu hodin výkonu TDS dochází k navýšení celkové ceny díla dle cen uvedených
v odst. 5.1. b) Výkon TDS - práce spojené s prováděním stavby, takto:

Původní cena díla bez DPH 165 760,00 Kč

Vícepráce: a) práce spojené s výkonem TDS v kanceláři	5 920,00 Kč

Vícepráce: b) práce spojené s výkonem TDS na staveništi	19 980,00 Kč

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	191 660,00 Kč

DPH 21%	40 248,60 Kč

Nově sjednaná cena včetně DPH	231 908,60 Kč

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3

Ostatní ujednání

- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

- Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).

- Dodatek č. 1 je účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze, dne: viz podpis

V Jihlavě, dne: viz podpis

• Digitálně podepsal

.		Daniei Baiia

Datum: 2024.12.19

08:04:09+01'00'

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2024.12.19 10:14:29+01'00'

Daniel Balla DiS jednatel společnosti

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Smlouva

Kancelář 56 hod. á 740,- = 41 440,-

Faktura: 8+8+8+8+10+8+1 (červen - prosinec)

Celkem 51 hodin v kanceláři

Staveniště 168 hod. á 740 = 124 320,-

Faktura: 21+30+30+18+30+42+5 (červen - prosinec)

Celkem 176 hodin na staveništi

Faktury:

- :

- :

- :

- :

- :

11+12:

Celkem: 175 980,-

Cena bez práce před započetím stavby 51 x 740 =

176x740 =

Celkem =

Rozdíl: 167 980 - 165 760 = 2 200,-

Celkem vícepráce: 25 900,- bez DPH