| OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  |  | číslo ZL: 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | Michal Trojan, Pražská 187, 46342 Hodkovice nad Mohelkou , IČO: 68293194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou |  |  |  |  |  | Datum: 12.12.2024 |  |  |  |
| Název akce: Úprava zahrady v MŠ Střelecká 1067/14, Jablonec nad Nisou včetně výstavby altánu a zahradního skladu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: 12.12.2024 |  |  |  | poštou |  | e-mailem |  | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Viz příloha |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zápisy z kontrolních dnů |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: ZL 1 Stromy, ZL 1 – keře, ZL 1 – Altány - stavba Jedná se o provedení ošetření stromů a keřů nad rámec rozsahu projektu s ohledem na bezpečnost dětí na zahradě mateřské školky, s těmito pracemi souvisí i úprava plochy a vyčištění pozemku. V průběhu realizace byl altán doplněn o obrubník, oplechování soklu a jeho obložení. Jedná se o položky, které nebyly v rozpočtu zahrnuty, ale projekt s nimi počítal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odstavec 4, § 222 |  | odstavec 5, § 222 |  |  | odstavec 6, § 222 |  |  |  | odstavec 7, § 222 |  |
| Oznámení vydává: Michal Trojan, IČO: 68293194 # Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM # Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM. Příloha: Položkový rozpočet popisu změny, zápis z kontrolního dne, fotodokumentace. OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST; číslo ZL: 1. Zhotovitel:; Michal Trojan, Pražská 187, 46342 Hodkovice nad Mohelkou , IČO: 68293194. Změnový list vystavil:; Michal Trojan. Datum:; 12.12.2024. Předmět změny: ZL 1 Stromy, ZL 1 – keře, ZL 1 – Altány - stavba Jedná se o provedení ošetření stromů a keřů nad rámec rozsahu projektu s ohledem na bezpečnost dětí na zahradě mateřské školky, s těmito pracemi souvisí i úprava plochy a vyčištění pozemku. V průběhu realizace byl altán doplněn o obrubník, oplechování soklu a jeho obložení. Jedná se o položky, které nebyly v rozpočtu zahrnuty, ale projekt s nimi počítal. Počet připojených listů specifikací: 3; Počet připojených výkresů: 0. Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč; Cena víceprací bez DPH: 306 788,00 Kč. Výsledná cena změny bez DPH:; Nově sjednaná lhůta dokončení díla:. 306 788,00 Kč; Doba výstavby je splněna, pouze dochází k prodloužení doby plnění na rozsah ošetření zeleně nad rámec projektu, který bude proveden až po jejím administrativním povolení a to v době vegetačního klidu do 31.5.2025. Podpis zmocněnce objednatele:; Podpis zmocněnce zhotovitele:. Datum:; Datum:. |