DODATEK č.1

k č. SPA-2024-800-000201/1

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: Oprava vodovodního řadu Cheb ul. Truhlářská uzavřené dne 13.8.2024 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Společnost zastoupená:

předseda představenstva …………….

místopředseda představenstva ………….

Bankovní spojení: ……………..

………………

(dále jen „Objednatel“)

a

KREJČÍ VODOVODY s.r.o.,

se sídlem Výhledy 65, Hazlov, PSČ 352 01,

IČ 09561781, DIČ CZ27968782,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném OR KS Plzeň, v oddíle C, vložce 39820

Společnost zastoupena: ……………..

Bankovní spojení: ……………..

Zástupce při jednání ve věcech technických: ……………..

Zástupce při jednání ve věcech provozních: …………….

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK K

SMLOUVĚ O DÍLO:

- Úvodní ustanovení

Smluvní strany se, na základě změny termínu dokončení stavby z důvodu klimatických podmínek a požadavku Objednatele, dohodly na následující změně Smlouvy o dílo č. SPA-2024-800-000201.

- Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2024-800-000201 se dohodou smluvních stran tohoto dodatku mění takto:

- Článek 3. Čas plnění odstavec b) článku. 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.1. b) ukončení stavby včetně přejímky a vyklizení staveniště: nejdéle do 31.5.2025

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2024-800-000201 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.

  - Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Chebu dne                                                                                                      V Chebu dne

Za Objednatele:                                                                                                 Za Zhotovitele :

……………………..                                                                                 ……………………….

…………….                                                                                              ………..jednatel

předseda představenstva

…………………………

………..

místopředseda představenstva