OBJEDNÁVKA	00228/12/2024

| Odběratel: MĚSTO NÁCHOD Masarykovo náměstí 40 547 01 Náchod IČO: 00272868 DIČ: CZ00272868 Telefon: +420 491 405 111 E-mail: podatelna@mestonachod.cz www.mestonachod.cz |  |
| --- | --- |
|  | Dodavatel: Vodohospodářská výstavba a investice s.r.o. Bratří Čapků 92 534 01 Holice IČO: 10778659 DIČ: CZ10778659 |
| PID MUNAX010HWO4 Sp.zn.: KS 7148/2024 INV Čj. (Če.): MUNAC167827/2024 Vyřizuje: Telefon: E-mail: podatelna@mestonachod.cz | Datum vystavení: 17.12.2024 |

Vážení,

touto objednávkou se mění cena díla a rozsah prací sjednaných v objednávce č. 00200/12/2024 na provedení výměny čerpadel čerpací jímky Základní školy Náchod, Drtinovo náměstí 121.

Při demontáži původních nefunkčních čerpadel bylo zjištěno, že výtlačné potrubí a zpětné klapky už nejsou v dobrém technickém stavu a je nutná jejich výměna, aby nová čerpadla správně pracovala a nedocházelo k falešnému přisávání vzduchu a nedostatečnému výkonu. Při falešném přisávání vzduchu by docházelo k nerovnoměrnému chodu, snížení výkonu a výraznějšímu opotřebení a kratší životnosti čerpadel.

Podle této objednávky se rozsah prací rozšiřuje na provedení výměny výtlačného potrubí a zpětných klapek čerpací jímky Základní školy Náchod, Drtinovo náměstí 121 a cena díla se zvyšuje o 		     35 579,19 Kč bez DPH										                                 43 050,82 Kč včetně 21 % DPH

Cena díla je nově stanovena takto:

Cena za zhotovení díla dle uzavřené objednávky č. 00200/12/2024 bez DPH		      67 740,00 Kč

Cena za zhotovení díla dle uzavřené objednávky č. 00200/12/2024 včetně DPH		      81 965,40 Kč

Konečná cena díla dle změny č. 1 objednávky č. 00200/12/2024 bez DPH		    103 319,19 Kč

Konečná cena díla dle změny č. 1 objednávky č. 00200/12/2024 včetně DPH		    125 016,22 Kč

Ostatní ustanovení objednávky č. 00200/12/2024 se nemění.

REKAPITULACE:

| Označení dodávky | MJ | Množství | Cena za jed. | Cena bez DPH | DPH % | DPH Kč | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12_3113_5171_220 ZŠ Drtinovo nám | soub | 1,000 | 35 579,19 | 35 579,19 | 21,00 | 7 471,63 | 43 050,82 |

| Součet položek | 35 579,19 |  | 7 471,63 | 43 050,82 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | CELKEM:; 43 050,82 Kč. |
| --- | --- |

Obchodní podmínky města Náchoda, jakožto odběratele, jsou následující:

Místem plnění je Základní škola Náchod, Drtinovo náměstí 121. Náklady spojené s dopravou nese dodavatel.

V případě prodlení dodavatele je odběratel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % celkové ceny vč. DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. Odběratel má vůči dodavateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši ¼ sjednané ceny vč. DPH, pokud dodavatel službu neposkytne ani v náhradním termínu stanoveném odběratelem; v takovém případě má odběratel právo od smlouvy odstoupit, aniž by tím bylo dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty za období od prvního dne prodlení do doručení písemného odstoupení od smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

Cena služeb je splatná do 14 dnů od doručení faktury, nejdříve však od poskytnutí služeb.

Cena služeb bude zaplacena bankovním převodem na účet, který bude uveden na faktuře.

Zveřejní-li příslušný správce daně způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že dodavatel je nespolehlivým plátcem, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné dodavatelem (plátcem DPH) v tuzemsku poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, je odběratel oprávněn zadržet z každé fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) uhradit za dodavatele příslušnému správci daně. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně je úhrada zdanitelného plnění dodavateli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) považována za řádnou úhradu dle této objednávky (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a dodavateli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči odběrateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

Tato objednávka představuje nabídku na uzavření smlouvy za podmínek uvedených výše a za podmínek zakotvených dále v právním řádu České republiky, zejména v občanském zákoníku, ve znění platném a účinném k datu vyznačenému v úvodu objednávky.

Tato objednávka zůstává v platnosti po dobu 14 dnů ode dne jejího doručení a během této doby může být ze strany dodavatele akceptována.

Tato objednávka může být akceptována jedním z následujících způsobů:

- odpovědí na tuto objednávku, za které vyplyne bezvýhradná akceptace objednávky; odpověď musí mít stejnou formu jako objednávka samotná,

- podpisem akceptační doložky na této objednávce v případně osobního předávání objednávky.

Tato objednávka nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění jejího textu (včetně textu její akceptace) prostřednictvím registru smluv. Město Náchod prohlašuje, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí.

Město Náchod prohlašuje za účelem provedení finanční kontroly, že financování uvedené dodávky je zajištěno v jeho rozpočtové kapitole 12.

Město Náchod prohlašuje, že tato objednávka se vystavuje na základě usnesení Rady města Náchoda č. 106/2313/24 ze dne 16.12.2024

město Náchod

………………………………………...

, místostarosta města

…………………………….……….

, příkazce operace

………………………..…………….

, správce rozpočtu

Příloha: cenová nabídka ze dne 11.12.2024

Potvrzuji převzetí objednávky, dne …………… 	…………………….

podpis za dodavatele

Objednávku akceptuji bez výhrad, dne ……………	…………………….

podpis za dodavatele