Q sfdi

STATNI FOND DOPRAVNÍ

INF RASTRUICT URV

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo III/3473_III/34712 Malčín průtah

ze dne 6. 10. 2023

|  | Článek 1 Smluvní strany |
| --- | --- |
| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“)

a

| Zhotovitel: | PORR a.s. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 |
| pobočka: | PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava |
| zastoupený: | Jan Munzar, prokurista PORR a.s. a Ing. Ondřej Řezníček, prokurista PORR a.s. pro pobočku PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava (dle obchodního rejstříku) |

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

IČO:	43005560

DIČ:	CZ43005560

(dále jen „ Zhotovitel “)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-40- 2023 a číslo zhotovitele 9-0970A23, ze dne 6. 10. 2023, spočívající ve změně díla z důvodu změn, které objednatel nemohl předvídat. Na základě výsledků laboratoře byla změněna technologie prací u SO 101 a SO

Q sfdi

STATNI FOND DOPRAVNÍ

INF RASTRUICT URV

102, kdy nebylo možné provést recyklaci za studena dle původního návrhu PD, nebyla realizována část původně navržených podkladních vrstev. Nově došlo k opravě havarijního stavu kanalizace obce, která zároveň odvádí vodu ze silnice III/3473. Zároveň došlo ke stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) a schváleným Změnovým listem ZBV č. 1 mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce), související se změnou technologie prací na základě výsledků laboratoře.

- Předmět plnění dle Článku II. se zároveň v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ a schváleným Změnovým listem ZBV č. 1 mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce), spočívající v opravě havarijního stavu kanalizace, která slouží k odvádění vody ze silnice III/3473.

- Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

14 469 963,70 Kč

235 505,10 Kč

- 542 025,40 Kč

326 068,20 Kč

- 901 405,38 Kč

301 870,58 Kč

13 889 976,80 Kč

2 916 895,13 Kč

16 806 871,93 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH

Vícepráce ZBV č. 1 - SO 101

Méněpráce ZBV č. 1 - SO 101

Vícepráce ZBV č. 1 - SO 102

Méněpráce ZBV č. 1 - SO 102

Vícepráce ZBV č. 1 - SO 102.1

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH

DPH 21 %

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH

Článek 3

Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 3 ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

- Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

- Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

- Dodatek č. 3 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 3 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

Q sfdi

STATNI FOND DOFR

STATNI FOND DOFF INFRASTRUKTUR

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Změnový list ZBV č. 1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně: viz podpis	V Jihlavě dne: viz podpis

Digitálně podepsal Jan Munzar

Datum:

2024.12.18

07:43:43 +01'00'

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2024.12.19 14:21:21 +01'00'

Jan Munzar, prokurista PORR a.s.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Digitálně podepsal Ing.Ondřej

Řezníček

Datum: 2024.12.18 13:15:56+01'00'

Ing. Ondřej Řezníček, prokurista PORR a.s. pro pobočku

PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

- (24.2.42.0)

| Změna soupisu množství ZBV č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 20007_dotace_KSUSV - III-3473 a III-34712 Malčín - průtah Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 101] - KOMUNIKACE III/3473 A 34712 |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu množství 03 |  |  |  |
| PC | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 113107182 | Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 113107242 | Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 113154123 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase (úsek 1 - čerpáno se souhlasem investora) | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 113154124 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase (úsek 2 - čerpáno se souhlasem investora) | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 122251102. S | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně (sanace - čerpáno se souhlasem investora) | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 122251103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 131251100 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně (horská vpusť a kanalizační šachty) | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 132251253 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně (připojovací potrubí) | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 162751117. S | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (sanace - čerpáno se souhlasem investora) | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 162751119. S | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000m (sanace - čerpáno se souhlasem investora) | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 167151111. S | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 (sanace - čerpáno se souhlasem investora) | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 171201231. S | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 (sanace - čerpáno se souhlasem investora) | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 171251201. S | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky (sanace - čerpáno se souhlasem investora) | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (připojovací potrubí, kanalizační šachty) | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- (24.2.42.0)

| Změna soupisu množství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 20007_dotace_KSUSV - III-3473 a III-34712 Malčín - průtah Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 101] - KOMUNIKACE III/3473 A 34712 |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu 03 |  | množství |  |
| PC | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 21 | 181951112. DE | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 58337310 | štěrkopísek frakce 0/4 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 58344197 | štěrkodrť frakce 0/63 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 271532212. UP | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 273313611 | Základové desky z betonu tř. C 16/20 (podklad pod horskou vpusť a kanalizační šachty) | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 451571411. E | Podklad pod dlažbu z kameniva tl 40 mm | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 171251101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně (čerpáno se souhlasem investora) | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 564831111. A | Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 100 mm (vyrovnání nerovností) - čerpáno se souhlasem investora | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 564851111. UP.D | Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/32 tl 150 mm, bez zhutnění | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 564851114. UP.E | Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/32 tl 180 mm, bez zhutnění | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 564861111. D | Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 200 mm | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 564871111. DS | Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 250 mm (sanace - čerpáno se souhlasem investora) | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 564871111. ES | Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 250 mm (sanace - čerpáno se souhlasem investora) | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 564931412. UP.D | Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm, bez zhutnění | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 564941412. UP.E | Podklad z asfaltového recyklátu tl 120 mm, bez zhutnění | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 565155101. A | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 565155101. D | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 567522134 | Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl přes 180 do 200 mm pl přes 3000 do 6000 m2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 567531131 | Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl přes 200 do 250 mm pl přes 3000 do 6000 m2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 569831111. UP | Zpevnění krajnic štěrkodrtí fr. 0/32, tl 100 mm | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- (24.2.42.0)

| Změna soupisu množství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 20007_dotace_KSUSV - III-3473 a III-34712 Malčín - průtah Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 101] - KOMUNIKACE III/3473 A 34712 |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu 03 |  | množství |  |
| PC | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 43 | 573111111. A | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,50 kg/m2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 573111111. D | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,50 kg/m2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 573231107. A | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 573231107. D | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 577134031. A | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 577134031. D | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 58381007.U P | kostka dlažební žula drobná 8/10 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 591211111. E | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | NP5 | Pojivo směsné asfaltocementové | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 28611167 | trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8 | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 871353121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 899231111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže (vyrovnání nových vpustí) | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | NP1 | D+M kanalizační vpusti - kompletní práce včetně dodávky materiálu (dno, skruž, kalový koš, vyrovnávací prstenec, mříž 500x500) | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | NP19 | D+M kanalizační šachty - kompletní práce včetně dodávky materiálu (dno, skruž, konus, vyrovnávací prstenec, těsnění, stupadla, poklop) | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | NP2 | D + M napojení potrubí do šachty nebo potrubí (práce včetně vrtání a obetonávky) | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | NP20 | Odstranění šachtovpusti | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | NP3 | Odstranění uliční vpusti | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | NP4 | D + M nové horské vpusti 1500/880/1530 s litinovým roštem zatížení B125 (kompletní práce včetně dodávky materiálu) | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 58381007.U P | kostka dlažební žula drobná 8/10 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 916111123. UP | Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20nXF1 | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- (24.2.42.0)

| Změna soupisu množství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 20007_dotace_KSUSV - III-3473 a III-34712 Malčín - průtah Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 101] - KOMUNIKACE III/3473 A 34712 |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu 03 |  | množství |  |
| PC | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 65 | 919112213 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 919731122 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 938902112 | Profilace a čištění příkopů komunikací | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | NP10 | D+M svislé dopravní značení IS3b+IS3c (Al) | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | NP11 | D+M svislé dopravní značení IJ4b (Al) | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | NP12 | D+M vodorovné dopravní značení V11a (barva bílá, plast) | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | NP13 | D+M vodorovné dopravní značení V11a (barva bílá, nátěr) | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | NP14 | D+M vodorovné dopravní značení V4 š.125 (barva bílá, nátěr) | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | NP15 | D+M dočasné autobusové zastávky (12m panelů, označník, vyrovnání podkladu), včetně demontáže (čerpáno se souhlasem investora) | SOUBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | NP16 | Kopané sondy pro ověření štětu | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | NP18 | Změření UV + zakrytí před prováděním recyklace za studena | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | NP6 | Odstranění stávajícího SDZ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | NP7 | D+M svislé dopravní značení P2 (Al) | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | NP8 | D+M svislé dopravní značení P2+E2b (Al) | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | NP9 | D+M svislé dopravní značení IS3a+IS3b (Al) | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km (odvoz na skládku) | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 997002511. 2 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km (odvoz na meziskládku) | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 997002511. 3 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km (odvoz z meziskládky) | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 997002511. 4 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km (asfalt ZAS T4), přesun v rámci staveniště, ukládání na hromady | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 997002519 | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot (odvoz na skládku) | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 997002611. 2 | Nakládání suti a vybouraných hmot (asfalt ZAS T4) | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 997013873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |

- (24.2.42.0)

| Změna soupisu množství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 20007_dotace_KSUSV - III-3473 a III-34712 Malčín - průtah Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 101] - KOMUNIKACE III/3473 A 34712 |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu 03 |  | množství |  |
| PC | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 89 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 001 | Zkoušky a ostatní měření | SOUBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 002 | Dočasná dopravní opatření + značení | SOUBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 003 | Geodetické práce | SOUBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 004 | Dokumentace skutečného provedení | SOUBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 005 | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | SOUBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 006 | Ochranná opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí | SOUBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 007 | Kartografické práce | SOUBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 008 | Zařízení staveniště (čerpáno se souhlasem TDS) | SOUBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 010 | Pasportizace | SOUBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 011 | Informační tabule | SOUBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 1.N | rozfrézování, rozpojení stávajících asfaltových vrstev komunikace a vrstev s obsahem asfaltových pojiv nacházejících se nad štětovou vrstvou, tl. do 200 mm | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1001 | 162351104. N | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1002 | 2.N | Podrcení stávající štětové vrstvy v konstrukci komunikace kladívkovou frézou, tl. vrstvy 150 - 350 mm | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1003 | 3.N | Vrstvy pro recyklaci za studena z meziskládky | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1004 | 561041121. N | Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem a směsnými pojivy tl. přes 250 do 300 mm pl. přes 1000 do 5000 m2 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1005 | 58591001.N | Pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 30% vápna | t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1006 | 919441221. UP.N | Čelo propustku z lomového kamene + dláždění koryta kamenem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 4 900 553,98 | 4 594 033,68 | -306 520,30 | -6,25 |

- (24.2.42.0)

| Změna soupisu množství ZBV č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 20007_dotace_KSUSV - III-3473 a III-34712 Malčín - průtah Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 102] - KOMUNIKACE III/3473 |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu množství 04 |  |  |  |
| PC | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 113107242 | Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 113154224 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase (čerpáno se souhlasem investora) | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 122251103. S | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně (sanace - čerpáno se souhlasem investora) | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 131251100 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně (kanalizační šachta) | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 132251254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně (připojovací potrubí) | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 162751117. S | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (sanace - čerpáno se souhlasem investora) | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 162751119. S | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000m (sanace - čerpáno se souhlasem investora) | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 167151111. S | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 (sanace - čerpáno se souhlasem investora) | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 171201231. S | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 (sanace - čerpáno se souhlasem investora) | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 171251201. S | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky (sanace - čerpáno se souhlasem investora) | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (připojovací potrubí, kanalizační šachty) | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 181951112. BCD | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 58337310 | štěrkopísek frakce 0/4 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |

- (24.2.42.0)

| Změna soupisu množství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 20007_dotace_KSUSV - III-3473 a III-34712 Malčín - průtah Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu 04 |  | množství |  |
| [SO | 02] - KOMUNIKACE III/3473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 22 | 58344197 | štěrkodrť frakce 0/63 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 271532212. UP | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 273313611 | Základové desky z betonu tř. C 16/20 (kanalizační šachta) | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 451571411. B | Podklad pod dlažbu z kameniva tl 30 mm | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 451571411. C | Podklad pod dlažbu z kameniva tl 40 mm | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 564831111. A | Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 100 mm (vyrovnání nerovností) - čerpáno se souhlasem investora | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 564851111. UP.D | Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/32 tl 150 mm, bez zhutnění | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 564861111. B | Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 200 mm | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 564861111. BS | Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 200 mm (sanace - čerpáno se souhlasem investora) | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 564861111. CS | Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 200 mm (sanace - čerpáno se souhlasem investora) | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 564861111. D | Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 200 mm | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 564871111. C | Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/32, tl 250 mm | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 564871111. DS | Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 250 mm (sanace - čerpáno se souhlasem investora) | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 564931412. UP.D | Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm, bez zhutnění | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 564951413. UP | Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 565155101. A | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 565155101. D | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 567522134 | Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl přes 180 do 200 mm pl přes 3000 do 6000 m2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 567531131 | Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 250 mm plochy do 6000 m2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 569831111. UP | Zpevnění krajnic štěrkodrtí fr. 0/32, tl 100 mm | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 573111111. A | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,50 kg/m2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- (24.2.42.0)

| Změna soupisu množství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 20007_dotace_KSUSV - III-3473 a III-34712 Malčín - průtah Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 102] - KOMUNIKACE III/3473 |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu 04 |  | množství |  |
| PC | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 44 | 573111111. D | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,50 kg/m2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 573231107. A | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 573231107. D | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 577134031. A | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 577134031. D | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 59245018 | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 59245020 | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 596211130. B | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 596212230. C | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | NP5 | Pojivo směsné asfaltocementové | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 28611167 | trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8 | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 871353121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 899231111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže (vyrovnání nových vpustí) | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | NP1 | D+M kanalizační vpusti - kompletní práce včetně dodávky materiálu (dno, skruže, kalový koš, vyrovnávací prstenec, mříž 500x500) | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | NP1.1 | D+M výklopné obrubníkové vpusti - kompletní práce včetně dodávky materiálu (dno, skruže, kalový koš, mříž) | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | NP1.2 | D+M obrubníkové vpusti - kompletní práce včetně dodávky materiálu (dno, skruže, kalový koš, mříž) | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | NP19 | D+M kanalizační šachty - kompletní práce včetně dodávky materiálu (dno, skruž, konus, vyrovnávací prstenec, těsnění, stupadla, poklop) | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | NP2 | D + M napojení potrubí do šachty nebo potrubí (práce včetně vrtání a obetonávky) | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | NP20 | Odstranění šachtovpusti | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | NP3 | Odstranění uliční vpusti | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 59222004 | trouba ŽB hrdlová DN 1200 | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 919112213 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu | M |  |  |  |  |  |  |  |  |

- (24.2.42.0)

| Změna soupisu množství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 20007_dotace_KSUSV - III-3473 a III-34712 Malčín - průtah Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 102] - KOMUNIKACE III/3473 |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu 04 |  | množství |  |
| PC | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 67 | 919441221. UP | Čelo propustku z lomového kamene + dláždění koryta kamenem | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 919521210 | Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1200 | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 919535558 | Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25 XF3 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 919731122 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 938902112 | Profilace a čištění příkopů komunikací | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 966005211 | Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 966006122. UP | Odstranění patníku | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 966006211 | Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 966054121. UP | Vybourání ŽB říms | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | NP10 | D+M svislé dopravní značení A12b (Al) | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | NP11 | D+M svislé dopravní značení A6a (Al) - umístěno na sloup VO | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | NP12 | D+M svislé dopravní značení IS3a+IS3c (Al) - umístěno na sloup VO | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | NP13 | D+M zábradlí (kce O44,5x3mm, povrchová úprava pozink+nátěr), včetně betonových patek a kotvení | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | NP14 | D+M vodorovné dopravní značení V4 š.125 (barva bílá, nátěr) | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | NP15 | Výrobní dokumentace zábradlí | SOUBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | NP16 | Kopané sondy pro ověření štětu | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | NP18 | Změření UV + zakrytí před prováděním recyklace za studena | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | NP6 | Odstranění stávajícího SDZ (sloupek, základ) | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | NP7 | D+M svislé dopravní značení P2 (Al) | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | NP8 | D+M svislé dopravní značení P6 zvýrazněná+E2b (Al) | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | NP9 | D+M svislé dopravní značení P4 (Al) | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km (odvoz na meziskládku) | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 997002511. 2 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km (odvoz z meziskládky) | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 997002511. 3 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km (odvoz na skládku) | T |  |  |  |  |  |  |  |  |

- (24.2.42.0)

| Změna soupisu množství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 20007_dotace_KSUSV - III-3473 a III-34712 Malčín - průtah Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 102] - KOMUNIKACE III/3473 |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu 04 |  | množství |  |
| PC | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 92 | 997002519 | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot (odvoz na skládku) | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 997013873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 001 | Zkoušky a ostatní měření | SOUBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 002 | Dočasná dopravní opatření + značení | SOUBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 003 | Geodetické práce | SOUBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 004 | Dokumentace skutečného provedení | SOUBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 005 | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | SOUBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 006 | Ochranná opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí | SOUBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 007 | Kartografické práce | SOUBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 008 | Zařízení staveniště (čerpáno se souhlasem TDS) | SOUBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 010 | Pasportizace | SOUBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 011 | Vypracování evidenčního listu propustku | SOUBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 012 | 1. hlavní prohlídka propustku včetně vložení do BMS | SOUBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 1.N | rozfrézování, rozpojení stávajících asfaltových vrstev komunikace a vrstev s obsahem asfaltových pojiv nacházejících se nad štětovou vrstvou, tl. do 200 mm | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1001 | 162351104. N | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1002 | 2.N | Podrcení stávající štětové vrstvy v konstrukci komunikace kladívkovou frézou, tl. vrstvy 150 - 350 mm | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1003 | 3.N | Vrstvy pro recyklaci za studena z meziskládky | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1004 | 561041121. N | Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem a směsnými pojivy tl. přes 250 do 300 mm pl. přes 1000 do 5000 m2 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1005 | 58591001.N | Pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 30% vápna | t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 6 489 404,22 | 5 914 067,04 | -575 337,18 | -8,87 |

5.3 (24.2.42.0)

| Změna soupisu množství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 20007_dotace_KSUSV - III-3473 a III-34712 Malčín - průtah Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 102] - KOMUNIKACE III/3473 |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu 04 |  | množství |  |
| PC | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Stavba číslo a název SO

20007_dotace - III-3473 a III-34712 Malčín - průtah SO 102.1 Rekonstrukce kanalizace

Změna soupisu množství ZBV č. 1

| Poř. | Kód | Varianta | Název položky | jednotka | Počet | CENA |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.pol. | položky | položky |  |  | jednotek | jednotková | celkem |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  |  |  |
| 6 | 121151113.UP |  | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy 100 mm strojně | M2 |  |  |  |  |
| 10 | 132251254 |  | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně (potrubí) | M3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 142,00*0,60*1,20 |  |  |  |  |  |
| 11 | 162751117 |  | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | M3 |  |  |  |  |
| 13 | 162751119 |  | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | M3 |  |  |  |  |
| 15 | 167151111 |  | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | M3 |  |  |  |  |
| 18 | 171201221 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | T |  |  |  |  |
|  |  |  | 102,24*1,80 |  |  |  |  |  |
| 20 | 171251201 |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | M3 |  |  |  |  |
| 23 | 175151101 |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | M3 |  |  |  |  |
|  |  |  | (142,00*0,60*0,40)+ (1,5) |  |  |  |  |  |
| 25 | 58337310 |  | štěrkopísek frakce 0/4 | T |  |  |  |  |
|  |  |  | (142,00*0,60*0,10)*1,80 + (3,00) |  |  |  |  |  |
| 26 | 58344197 |  | štěrkodrť frakce 0/63 | T |  |  |  |  |
|  |  |  | (142,00*0,60*0,70)*1,80 + (3,00) |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Trubní vedení |  |  |  |  |  |
| 1 | 28611152 |  | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 250x1000mm SN8 | M |  |  |  |  |
| 4 | 28651034 |  | odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 250/160/45° | KUS |  |  |  |  |
| 6 | 871363121 |  | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 250 | M |  |  |  |  |
| 9 | 877360320 |  | Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 250 | KUS |  |  |  |  |
|  | 28611167 |  | trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8 | M |  |  |  |  |
|  |  |  | domovní přípojky 7 ks * 2,50 m |  |  |  |  |  |
|  | 871353121 |  | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN | M |  |  |  |  |
|  |  |  | domovní přípojky 7 ks * 2,50 m |  |  |  |  |  |
| 12 | 899331111 |  | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu (vyrovnání poklopů šachet) | KUS |  |  |  |  |
| 14 | NP10 |  | D+M kanalizační šachty - kompletní práce včetně dodávky materiálu (dno, skruž, konus, vyrovnávací prstenec, těsnění, stupadla, poklop) | KUS |  |  |  |  |
| 16 | NP2 |  | D + M napojení potrubí do šachty (práce včetně vrtání a obetonávky) | KUS |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 997 |  | Přesun sutě |  |  |  |  |  |
| 1 | 997002511 |  | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km | T |  |  |  |  |
| 2 | 997002519 |  | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot na 10 km | T |  |  |  |  |
| 3 | 997002611 |  | Nakládání suti a vybouraných hmot | T |  |  |  |  |
| 4 | 997013601 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | T |  |  |  |  |
|  | 997 |  |  |  |  |  | 29 264,00 |  |
| Ostatní ve výkazu nespecifi |  | kované práce |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vícepráce |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vicepráce celkem |  |  |  | 460 871,11 |  |

301 870,58

159 000,53

Finační podíl KSÚSV 65,5%

Finační podíl obec Malčín 34,5%