# DODATEK č. 1

# ke Smlouvě o dílo č. 20170052 ze dne 21. 2. 2017, uzavřený mezi těmito smluvními stranami

# Česká republika - Správa státních hmotných rezerv,

# se sídlem: 		Šeříková 1/616, PSČ 150 85 Praha 5 – Malá Strana

právně jednající: 	Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek

IČO : 			48133990

# DIČ : 			CZ48133990

bankovní spojení: 	ČNB Praha

č.ú.: 			40002-85508881/0710

osoba oprávněná

ve věcech technických: Ing. Jan Hlaváček

telefon:                        +420 244 095 117, +420 727 903 287

email:                           jhlavacek@sshr.cz

datová schránka:	4iqaa3x

(dále jen „objednatel")

a

Obchodní firma        GRIGAR s.r.o.

se sídlem: 		U Náhonu 2832/6, Předměstí, 746 01 Opava

spisová značka:         C 19708 vedená u Krajského soudu v Ostravě

zastoupená: 		Ing. Kamilem Grigarem – jednatelem společnosti

IČO: 				25826638

DIČ: 				CZ25826638

bankovní spojení : 	Komerční banka a.s. pobočka Opava

číslo účtu:  		19-0670010267/0100

osoba oprávněná

ve věcech technických: Ing. Kamil Grigar

telefon:                         553 611 040

email:                           grigar.sro@opava.cz

datová schránka: 	 2rc8446

(dále jen „zhotovitel")

(dále také společně „smluvní strany“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o dílo č. 20170052 ze dne 21. 2. 2017 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění následovně:

- Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou vícepráce zjištěné po předání a převzetí staveniště po zahájení  prací. V průběhu výkopových prací byla zjištěna nadměrná velikost betonových patek sloupků, což nebylo možné před zahájením prací předpokládat, čímž se celková tonáž suti navýšila o 65,45 tun. Dále, aby mohl být plot dokončen, je třeba doplnit třicet plotových pohledových desek ze strukturovaného betonu v imitaci přírodního kamene a jedenáct PZD desek tl. 8 cm pro napojení na původní vyhnutý plot. Výše uvedené bylo řádně zaznamenáno do stavebního deníku, uvedené skutečnosti byly dne 29. 5. 2017 projednány na jednání mezi zástupci objednatele a zhotovitele, za účasti projektanta. Zápis z jednání ze dne 29. 5. 2017, popis skutečně provedených prací a položkový rozpočet na vícepráce zpracovaný zhotovitelem jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.

II.

V článku IV. Smlouvy se dosavadní znění odstavce 1. nahrazuje novým zněním takto:

- Celková cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 12. 12. 2016 a to Výkazem výměr uvedeným v Příloze č. 4 této smlouvy a položkovým rozpočtem na vícepráce ze dne 29. 5. 2017 - Příloha č. 5 této smlouvy a je členěna následovně:

  - Celková cena za dílo bez víceprací byla stanovena jako cena pevná takto:

- Cena za dílo ve výši 635.919,60 Kč bez DPH

(slovy: šest set třicet pět tisíc devět set devatenáct korun českých a šedesát haléřů),

- DPH ve výši celkem 133.543,12 Kč

(slovy: sto třicet tři tisíc pět set čtyřicet tři korun českých a dvanáct haléřů),

- celková cena za dílo bez víceprací včetně DPH ve výši 769.462,72 Kč

(slovy: sedm set šedesát devět tisíc čtyři sta šedesát dva korun českých a sedmdesát dva haléřů).

  - Cena víceprací byla stanovena jako cena pevná takto:

- Cena za vícepráce ve výši 83.140,29 Kč bez DPH

(slovy: osmdesát tři tisíc sto čtyřicet korun českých a dvacet devět haléřů),

- DPH ve výši celkem 17.459,46 Kč

(slovy: sedmnáct tisíc čtyři sta padesát devět korun českých a čtyřicet šest haléřů),

- celková cena za vícepráce včetně DPH ve výši 100.599,75 Kč

(slovy: sto tisíc pět set devadesát devět korun českých a sedmdesát pět haléřů).

  - Celková cena za dílo včetně víceprací byla stanovena jako pevná takto:

a)	Cena za vícepráce ve výši 719.059,89 Kč bez DPH

(slovy: sedm set devatenáct tisíc padesát devět korun českých a osmdesát devět

haléřů),

b)	DPH ve výši celkem 151.002,58 Kč

(slovy: sto padesát jedna tisíc dvě koruny české a padesát osm haléřů),

c)	celková cena za dílo včetně vícepráce a včetně DPH ve výši 870.062,47 Kč

(slovy: osm set sedmdesát tisíc šedesát dva korun českých a čtyřicet sedm haléřů).

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu.

III. Závěrečná ustanovení

- Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveřejněn na internetových stránkách objednatele. Dodatek se vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajišťuje objednatel.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

- Tento dodatek č. 1 je platný a nabývá účinnosti dnem, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako poslední.

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 20170052 se nemění a zůstávají v platnosti.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 5  – Zápis z jednání ze dne 29. 5. 2017, popis skutečně provedených prací a položkový rozpočet na vícepráce

V Praze dne      	V                              dne

Za objednatele:	Za zhotovitele:

Česká republika-Správa státních	   GRIGAR s. r. o.

hmotných rezerv

…………………………..……………..…	…….…………………………………..

Ing. Miroslav Basel	         Ing. Kamil Grigar

ředitel Odboru zakázek	        jednatel společnosti