SMLOUVA  O  DÍLO

Číslo objednatele: 24/2024/DCUK

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 NOZ č.89/2012 Sbírky v platném znění

I.

Smluvní strany

1.  Smluvní strana: 	Datové centrum Ústeckého kraje, p. o.

Sídlo:                	Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem

### Zastoupená:                       	Ing. Tomášem Kejzlarem, ředitelem

# IČ:	09658351

DIČ:				--- (neplátce DPH)

Bankovní spojení:     	Československá obchodní banka, a. s., pobočka Ústí n. Labem

Číslo účtu:               		327919596 / 0300

dále jen objednatel

2.  Smluvní strana: 	  	Euroalarm s.r.o.

Sídlo:                                	Dražovice 275, 683 01 pošta Rousínov

Zastoupená:                     	p. Alešem Matějíčkem

IČ:                      		46982361

DIČ:                        		CZ 46982361

Bankovní spojení:     	Citibank Praha

Číslo účtu:               		2501480101/2600

dále jen zhotovitel

II.

## Předmět smlouvy a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele toto dílo:

„Stabilní hasicí zařízení plynové (GHZ) v 7NP DCÚK“

(dále jen dílo)

- Dílo zahrnuje dodávku a instalaci stabilního hasicího zařízení plynového (GHZ) 
do serverovny v 7NP (místnost 7.01) včetně utěsnění místnosti a napojení na stávající vzduchotechniku. Bližší technická specifikace včetně technologického schéma, umístění prvků a výkazu výměr je obsažena v příloze č. 1 a příloze č. 2, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Součástí díla je také uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Dále je součástí poskytnutí dokumentace příslušného zboží, nezbytné k jeho řádnému užívání, včetně návodu k jeho obsluze a dokladů prokazujících shodu, to vše v českém jazyce, a v tištěné i elektronické podobě.

- Místo plnění: provozovna DCÚK Masarykova 750/316, 400 01 Ústí nad Labem, 7NP - místnost 7.01

III.

Doba plnění

- Termín zahájení díla: dle dohody

- Termín dokončení díla a uvedení do provozu: do 3 měsíců od účinnosti smlouvy

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli připravené pracoviště nejpozději v den zahájení díla. O každý kalendářní den prodlení objednatele s předáním pracoviště se posouvá termín dokončení díla zhotovitelem, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

IV.

Cena

- Cena díla dle článku II./1., 2. smlouvy je dána dohodou smluvních stran jako cena smluvní, komplexní, pevná a celkem  č  i  n  í :

346.318,- Kč bez DPH

tj. tři sta čtyřicet šest tisíc tři sta osmnáct korun českých (slovy)

- K této ceně bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši platné v době jejího účtování.

- Další práce, event. dodávky nad rámec této smlouvy dle vyžádání objednatele, budou provedeny na základě předem uzavřeného smluvního dodatku, v němž bude sjednána i cena těchto prací, event. dodávek a termín jejich provedení.

Tyto další práce, event. dodávky nad rámec smlouvy, zhotovitel vyúčtuje objednateli zvláštní fakturou, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

V.

Platební a fakturační podmínky

- Cenu díla dle čl. IV./1.  smlouvy bude zhotovitel oprávněn fakturovat po dokončení díla.

Fakturu zhotovitel odešle elektronicky objednateli na e-mail podatelna@dcuk.cz nejpozději do 5 pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel se zavazuje řádně (v souladu s touto smlouvou) a včas provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu dle dále uvedených podmínek.

- Lhůta splatnosti faktur je sjednána na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.  Prodlení objednatele se zaplacením faktury delší než jeden měsíc je považováno za podstatné porušení smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly na následujících náležitostech, které má faktura obsahovat: označení faktury a její číslo, firmu nebo název smluvních stran, sídla smluvních stran, číslo smlouvy zhotovitele a objednatele, IČ, DIČ, bankovní spojení smluvních stran (obchodní jména peněžních ústavů, adresy jejich sídel a čísla účtů), den vystavení a den odeslání faktury, lhůtu její  splatnosti,  předmět  plnění  a den  plnění  (datum  uskutečnění  zdanitelného plnění  dle zákona  o  DPH),  výši ceny  bez  DPH  celkem,  DPH,  sazbu  DPH,  výši  fakturované  částky celkem, podpis faktury oprávněnou osobou, která stvrzuje správnost údajů ve faktuře.

- Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit.  Smluvní strany se dohodly na tom, že oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti – celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury, tzn., že nezaplacením oprávněně vrácené faktury není příjemce faktury v prodlení.

- Nezaplatí-li objednatel fakturu z titulu vadného plnění, není v prodlení s placením, pokud právo z odpovědnosti za vady bylo včas reklamací uplatněno.

- Zaplacením fakturované částky nepozbývá objednatel práv z odpovědnosti za vady.

VI.

Podmínky provádění díla

- Objednatel se zavazuje umožnit zaměstnancům zhotovitele, jejichž seznam předloží zhotovitel před začátkem provádění díla, po dobu provádění díla vstup na místo provádění díla, a to denně v době od 08.00 hod. do 18.00 hod., event. po předchozí dohodě i v jinou dobu.

- Po dobu provádění díla umožní objednatel dle svých možností zhotoviteli uložení materiálu, nářadí apod. v suché a uzamykatelné místnosti, přístup k energiím a dotčeným zařízením a rovněž tak určí, kde mohou zaměstnanci zhotovitele pobývat 
po dobu přestávek v práci a umožní jim užívání sociálního zařízení apod.

- Objednatel se zavazuje zajistit do data předání pracoviště zhotoviteli (viz. čl. III./3. smlouvy) volnou trasu pro přepravu dodaného zařízení v objektu objednatele na místo určení a přívod elektrické energie .

- Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat dle platných právních předpisů a technických norem, v souladu s touto smlouvou a individuálními pokyny objednatele. Za objednatele provádí průběžnou kontrolu postupu a kvality prováděných prací oprávněný zaměstnanec objednatele (čl. XII./1.b smlouvy), který je také oprávněn převzít dílo od zhotovitele. Za dodavatele provádí průběžnou kontrolu postupu a kvality prováděných prací oprávněný pracovník dodavatele. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s ustanovením této smlouvy a individuálními pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele neprodleně zjednat nápravu a nadále provádět dílo řádným způsobem. Nerespektování žádosti se považuje za podstatné porušení smlouvy.

- Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (zejména vyhl. č. 324/1990 Sb.) a požární ochraně. Zhotovitel je povinen zajistit si požární dohled.

- Zhotovitel je povinen na pracovišti a v dalších prostorách, v nichž se budou jeho zaměstnanci pohybovat v objektu objednatele a v jeho blízkosti, udržovat pořádek a čistotu, odstranit na vlastní náklady odpady vzniklé při provádění díla.

- Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat předpisy ochrany životního prostředí a minimalizovat jeho negativní dopady.

- Zhotovitel je povinen činit taková opatření, aby jeho činností nedošlo ke škodám 
na majetku objednatele, jeho zaměstnanců nebo třetích osob, anebo k poškození zdraví zaměstnanců objednatele nebo třetích osob, jimž by objednatel za takto způsobenou škodu odpovídal. V případě způsobení takovéto škody provede zhotovitel její úhradu v plné výši.

- Zhotovitel provede veškeré potřebné revize předávaného díla, včetně kontroly použitých materiálů, ve své kompetenci a na svůj náklad.

- Objednatel je povinen před započetím provádění díla zhotovitelem prokazatelně seznámit jeho zaměstnance se zvláštními bezpečnostními a požárními opatřeními objednatele a zvláštními předpisy platnými pro pracoviště objednatele, kde bude zhotovitel dílo provádět.

- Pokud nastane na pracovišti kolize zaviněná objednatelem, odstraní ji objednatel ve lhůtě sjednané se zhotovitelem. Kolizí se pro účely této smlouvy rozumí situace, kdy zhotovitel nemůže zahájit nebo pokračovat s pracemi souvisejícími se zhotovením díla.

- Objednatel se zavazuje vytvořit zhotoviteli pracovní podmínky pro řádný, nerušený a bezpečný výkon práce při provádění díla a poskytnout potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat při řešení všech otázek souvisejících s prováděním díla.

VII.

#### Předání a převzetí díla

- Po dokončení díla zhotovitel předá výsledek díla do 2 pracovních dnů objednateli.

- K předání dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele 2 pracovní dny předem. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli předání díla do 2 pracovních dnů 
od oznámení zhotovitele, že dílo bylo dokončeno a že je připraveno k předání.

- Předání výsledku díla se uskuteční na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V protokolu bude v kladném případě stvrzeno, že zhotovitel předává výsledek díla v řádném stavu, bez vad bránících uvedení výsledku díla do provozu. Drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla jednotlivě i v celém souhrnu, které specifikuje objednatel a které zhotovitel uzná a zaváže se je v dohodnutém termínu řádným způsobem odstranit, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Soupis drobných vad a nedodělků s uvedením termínu odstranění těchto nedostatků bude přílohou nebo součástí předávacího protokolu.

- Vady nad rámec drobných vad a nedodělků, které brání řádnému a bezpečnému užívání díla jednotlivě i v celém souhrnu, jsou důvodem odmítnutí převzetí výsledku díla objednatelem a jsou považovány za podstatné porušení smlouvy.

- Vlastnictví k výsledku díla přechází na objednatele okamžikem zaplacením celé ceny díla na běžný účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

VIII.

Práva z odpovědnosti za vady, záruka, odpovědnost za škodu

- Zhotovitel odpovídá za řádné, kvalitní, bezvadné a včasné provedení díla a za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, souvisejícími platnými technickými normami a právními předpisy, v souladu s touto smlouvou a individuálními pokyny objednatele.

Zhotovitel poskytuje objednateli od data podpisu předávacího protokolu oprávněnými zástupci objednatele i zhotovitele záruku za jakost a bezvadnost díla v rozsahu 
24 měsíců.

Záruka za jakost a bezvadnost díla se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, 
že byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo nepředvídatelnou událostí.

- V záruční době vyplývají nároky objednatele z ustanovení občanského zákoníku. Volba práva z odpovědnosti za vady náleží objednateli a zhotovitel je povinen jí vyhovět. Zhotovitel odstraní na své náklady a nebezpečí všechny vady díla, které budou objednatelem zjištěny během záruční doby, bez ohledu na to, zda půjde o vady způsobené vadami materiálu anebo o vady vzniklé v důsledku nekvalitního provedení prací.

- Reklamace musí být podána písemně do konce záruční doby. Taková reklamace je považována za včasnou. Objednatel je povinen přitom reklamovanou vadu řádným způsobem označit a uvést, jak se projevuje. Na základě požadavku zhotovitele je objednatel povinen umožnit mu v dohodnutém termínu prohlídku reklamované vady. Zhotovitel je povinen provést odbornou prohlídku reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne přijetí písemné reklamace objednatele a v téže době je povinen se 
k podané reklamaci vyjádřit. V případě oprávněné reklamace je povinen 
do 5 pracovních dnů po doručení písemné reklamace zahájit práce na odstranění vady. Konečný termín odstranění reklamované vady jsou objednatel se zhotovitelem povinni dohodnout v zápisu o projednání reklamace, podepsaném oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Objednatel se zavazuje umožnit zaměstnancům zhotovitele provádějícím odstranění nebo opravu reklamovaných vad přístup k opravovaným zařízením.

- O dobu vyřízení oprávněného nároku z reklamace, což je doba od doručení reklamace zhotoviteli do ukončení opravy a převzetí jejího výsledku objednatelem, se prodlužuje záruční doba.

- Zhotovitel odpovídá v plné výši za škodu, kterou způsobí při provádění díla nebo 
v souvislosti s tím objednateli nebo třetím osobám.

- Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

IX.

Sankce

- V případě prodlení zhotovitele s předáním výsledku díla v termínu dle čl. III./2 smlouvy 
a při prodlení zhotovitele s předáním vyklizeného a do řádného stavu uvedeného pracoviště a všech prostor, které užíval při zhotovování díla, v termínu dle čl. VII./1. smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý započatý kalendářní den prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit.

- Neodstraní-li zhotovitel drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému 
a bezpečnému užívání díla jednotlivě i v celém souhrnu v termínech sjednaných dle 
čl. VII./3. smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit.

- V případě prodlení objednatele s placením všech faktur ve lhůtě splatnosti dohodnuté v čl. V./2. smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 
0,1 % z nezaplacené částky za každý započatý kalendářní den prodlení a objednatel je povinen tento úrok z prodlení zhotoviteli zaplatit.

- Sankce sjednané touto smlouvou hradí strana povinná straně oprávněné na základě vystavené a zaslané faktury nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Sankce uhradí strana povinná straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného stranou oprávněnou a doručeného straně povinné. Při prodlení s placením sankcí může strana oprávněná účtovat straně povinné úrok z prodlení ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý započatý kalendářní den prodlení. Strana povinná musí tento úrok z prodlení straně oprávněné zaplatit.

- Sankce jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy (faktury) k jejich zaplacení povinné smluvní straně.

X.

Odstoupení od smlouvy

- Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou. K podstatnému porušení smlouvy dojde v případech výslovně v této smlouvě uvedených (čl.  VI./5 a čl. VII./4. smlouvy).

- Odstoupení od smlouvy je platné pouze tehdy, jestliže odstupující smluvní strana nejdříve marně uplatnila písemnou výzvu k nápravě a poskytla druhé smluvní straně 
k tomuto účelu lhůtu v délce nejméně 5 pracovních dnů. Odstoupení je pak účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- Odstoupí-li objednatel nebo zhotovitel od smlouvy a objednatel přijme v takovém případě částečné plnění,  je  povinen zhotoviteli zaplatit na základě zápisu, který bude k tomu účelu pořízen, přiměřenou část z ceny díla připadající na provedenou část díla. Konkrétní finanční částku (přiměřenou část z ceny díla) uhradí objednatel zhotoviteli 
na základě faktury zaslané zhotovitelem se lhůtou splatnosti 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Tato povinnost objednatele se nevztahuje na plnění s takovými vadami, které by bránily následnému užívání části díla,  pokud  se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.  Zápis o převzetí realizované části díla objednatelem z důvodu odstoupení zhotovitele nebo objednatele od smlouvy bude pořízen a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nezbytnou součástí tohoto zápisu bude uvedení případných drobných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání převzaté části díla, způsob a lhůta jejich odstranění a dále zde bude uvedeno finanční ohodnocení kvalitně provedené části díla,  včetně  dohody smluvních stran o výši a způsobu finančního vyrovnání. Pokud jde o náhradu škody a ušlý zisk, platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku, popř. občanského zákoníku.

- V případě odstoupení objednatele nebo zhotovitele od smlouvy přechází vlastnictví 
k výsledku díla a nebezpečí škody na výsledku dosud provedené a objednatelem protokolárně převzaté části díla na objednatele dnem podpisu zápisu o převzetí realizované části díla.

XI.

Další ujednání

- Veškerá korespondence v souvislosti se smlouvou bude prováděna elektronicky.

- V případě, že by po podpisu této smlouvy došlo k vydání obecně závazného právního předpisu, se kterým by se některé ustanovení této smlouvy dostalo do rozporu a tento rozpor by způsobil neplatnost smlouvy jako celku nebo její části, bude napravení tohoto stavu řešeno smluvním dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Zhotovitel je povinen po dobu platnosti smlouvy a trvale po předání výsledku díla objednateli zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech obchodní, výrobní či technické povahy souvisejících s objednatelem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné.

- Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, případně 
v přeměnu této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti vyplývající 
z této smlouvy na likvidátora, příp. na takto nově vzniklý právní subjekt.

XII.

Závěrečná ujednání

- Za objednatele je oprávněn jednat

- k jednání ve věci plnění smlouvy:

- ve věcech technických:

- k převzetí výsledku díla od zhotovitele:

- Za zhotovitele jsou oprávněni:

- k jednání ve věci plnění smlouvy:

- ve věcech technických:

- k předání výsledku díla objednateli:

- Smluvní strany se dohodly, že vztahy ze smlouvy vyplývající i vztahy smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku anebo jiného příslušného obecně závazného právního předpisu.

- Veškeré změny a doplňky jsou vázány na souhlas smluvních stran a mohou být provedeny, včetně změn přílohy (pokud není ve smlouvě stanoveno jinak), příp. zrušení smlouvy, pouze písemně, formou smluvního dodatku. Smluvní dodatky musí být takto označeny, pořadově číslovány, datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nebude-li smlouva podepsána oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platnou dnem podpisu pozdějšího. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění.

- Tuto smlouvu lze podepsat elektronicky, v případě podpisu listinné podoby bude sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

- Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv objednatel 
do 30 dnů od jejího uzavření. Objednatel zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID: xxx/na e-mail: xxx.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne:  …………..                                     V Děčíně dne: ……………..

Objednatel:                                                                          Zhotovitel:

.............................................……...	        		            ………………..…………………

Ing. Tomáš Kejzlar

ředitel

Příloha č. 1 	Technická zpráva GHZ

Příloha č. 2 	Výkaz výměr GHZ