Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené dne 14.10.2024 na realizaci akce „Odstranění PŠ 09/2024 - MVE Lhotka -  oprava Kaplanovy turbíny TG1 Js 1600“ č.st. 8547 mezi smluvními stranami

Objednatel

Obchodní firma: 			Povodí Odry, státní podnik

Sídlo:					Varenská 3101/49, Moravská Ostrava,  702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

IČO / DIČ:				70890021  /  CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 584

Zhotovitel

Obchodní firma:	KOVOTOM Support s.r.o.

Sídlo:	Konská 466, 739 61 Třinec

IČO / DIČ:	27831035  /  CZ27831035

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, C 30733

V souladu se zněním čl. 9. bod 9.6. se smluvní strany dohodly na následujících změnách citované uzavřené smlouvy o dílo:

čl. 3. Místo a termíny plnění smlouvy – v bodě 3.3. se termín plnění mění následovně:

3.3.	Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných termínech:

- Zahájení:  	14.10. 2024

- Ukončení a předání díla objednateli: 	      do 28.02.2025.

čl. 5. Platby, fakturace, smluvní pokuty – bod 5.1. se ruší a nově zní:

- Platba bude probíhat dle skutečného plnění ve dvou splátkách na základě daňových dokladů (faktur), a to následovně:

- 1. splátka k datu 31.12.2024 ve výši 1.500.000,- Kč bez DPH

- 2. splátka po uvedení GO turbíny TG1 do provozu ve výši 1.450.000,- Kč

vždy na základě soupisů prací a dodávek odsouhlasených písemně objednatelem před vystavením každé jednotlivé faktury. Každý objednatelem odsouhlasený soupis prací bude přílohou každého jednotlivého daňového dokladu.

čl. 9. Závěrečná ustanovení – bod 9.5. se ruší a nově zní:

9.5.	Smlouvu lze podepsat elektronicky, v případě podpisu v listinné podobě bude sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.

za objednatele							za zhotovitele

v Ostravě dne	19.12.2024					v Třinci dne	18.12.2024

xxx								           xxx

Ing. Jiří Tkáč	xxx

generální ředitel                                                                                         xxx