MZE-90056/2024-12121

mzedms028761888

| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií Číslo útvaru: 12120 VÁŠ DOPIS ZN.: DORUČEN DNE: SP. ZN.: MZE-90056/2024-12121 NAŠE Č. J.: MZE-90056/2024-12121 VYŘIZUJE: Daniela Mácová Telefon: 221813039 | DATACENTRUM systems & consulting, a.s. (Pobočka: Písnická 30/13, Kamýk, 142 00 Praha 4) Vážený pan xxx Písnická 30/13 Kamýk 142 00 Praha 4 |
| --- | --- |

DATUM: 19. 12. 2024

Prodloužení termínu objednávky

Vážený pane xxx,

Na základě jednání, Vám tímto prodlužujeme termín objednávky č. 4500151194 (DMS: 1608-2024-12120, MZE-78209/2024-12120) do 31.1.2025, z důvodu nezbytnosti otestování dodaného řešení na straně zadavatele.

S pozdravem

%%%el_podpis%%%

v z. Ing. Vladimír Velas

Ing. Miroslav Rychtařík

ředitel odboru

Přílohy