dodatek č. 3 smlouvy o dílo

č. S/ŘVC/117/P/SoD/2019		(ev. číslo smlouvy objednatele)

č. 2019/112, č. z. 499        		(ev. číslo smlouvy zhotovitele)

Přístaviště Hřensko

Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřený mezi:

objednatelem:

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 a 12)

Sídlo:	Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:	Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ:	67981801

Peněžní ústav:	xxxx, pobočka xxxx

Číslo účtu:	xxxx

ID datové schránky:	ndn5skh

Adresa elektronické podatelny:	xxxx

a

#### zhotovitelem:

#### Projekční sdružení Přístaviště Hřensko

Správce společnosti: PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12676

Sídlo:															V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:							xxxx, jednatel společnosti

IČ:																	250 23 829

DIČ:																CZ25023829

Peněžní ústav:										xxxx

Číslo účtu:												xxxx

Společník společnosti: Vodní cesty, a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městském soudu v Praze, oddíl B, vložka 3732

Sídlo:															Na Pankráci 1148/57, 140 00 Praha 4 - Nusle

Osoba oprávněná:								xxxx, předseda představenstva

IČ:																	649 49 192

DIČ:																CZ64949192

Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/117/P/SoD/2019 (evidenční číslo smlouvy objednatele), resp. č. 2019/112, č. z. 499 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 2.10.2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18. 11. 2019 a Dodatku č. 2 ze dne 25. 5. 2020, z důvodů uvedených v předloženém změnovém listu č.3 upravuje takto:

- V čl. VI. „smluvní cena“ se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

## „Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla, která činí:

bez DPH: .................... 1.013.000,00 Kč

(slovy: … jedenmiliontřinácttisíc Kč)

DPH 21 % ........................ 212.730,00 Kč

včetně DPH: .............. 1.225.730,00 Kč

(slovy: … jedenmiliondvěstědvacetpěttisícsedmsettřicet Kč)

Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. IV. odst. 1.2 připadá:

plnění bodu A .................................................................................... xxxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu B - 1)  ………………....................................................... xxxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu B - 2) ……………………………………..…..…….….…... xxxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu B - 3)  ............................................................................ xxxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu C - 1) ……………………………………….…...………... xxxxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu C - 2)  ......................................................................... xxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu D ………….….…………………………………………...... xxxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu E .................................................................................. xxxxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu F ………….….…………………………………………...... xxxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu G ………….….…………………………………………...... xxxxxxxx Kč bez DPH.“

- V čl. VI. „smluvní cena“ se vypouští původní odstavce 6 a 7 jsou v plném rozsahu nahrazeny novými odstavci 6 a 7 v tomto znění:

„6.	Dílčí body předmětu díla dle čl. IV. odst. 1.2 bodů A, B a C – 1) této smlouvy budou fakturovány a proplaceny z globální položky „ŘVC – Příprava a vypořádání staveb“, číslo ISPROFOND 500 554 0004, položka „Přístaviště Hřensko“, číslo projektu 542 553 0012.

7.	Dílčí body předmětu díla dle čl. IV. odst. 1.2 bodů C – 2), D, E, F a G této smlouvy budou fakturovány a proplaceny z globální položky „Investiční akce s RN do 100 mil. Kč“, číslo ISPROFOND 500 554 0002, položka „Přístaviště Hřensko“, číslo projektu 542 553 0012.“

- V čl. VII. „termín a místo plnění“ se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

„1.   Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla dle čl. IV. této smlouvy, provede na svůj náklad a na své nebezpečí od data účinnosti smlouvy, po celou dobu realizace stavby, nejpozději však do 31. 12. 2028.“

- V čl. VII. „termín a místo plnění“ se z odstavce 2 vypouští původní text:

„d)	bod C – 2) 	.................................................................................................do 31.03.2020.“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„d)	bod C – 2) 	.................................................................................................do 30.06.2025.“

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/117/P/SoD/2019 (evidenční číslo smlouvy objednatele), resp. č. 2019/112, č. z. 499 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 2.10.2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18. 11. 2019 a Dodatku č. 2 ze dne 25. 5. 2020, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku, zašle objednatel. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

V Praze dne .......................																	   V Ústí nad Labem dne .......................

Za objednatele             																				Za zhotovitele

...................................................		...................................................

Ing. Lubomír Fojtů	xxxxx

ředitel		jednatel

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR	PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.

Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………