Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (závazný dokument)

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

- Objednatel:

Město Bruntál

se sídlem: 			Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ / DIČ:			00295892 / CZ00295892

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních: 	Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA, 1. místostarosta města Bruntál

- ve věcech technických:	XXXXXXXX, vedoucí oddělení investic a dotací Odboru správy majetku investic a dotací

XXXXXXXX, referent

- ve věcech realizace stavby: XXXXXXXX, referent

bankovní spojení:		XXXXXXXX

telefon / fax:			+420 554 706 111

e-mail:				posta@mubruntal.cz

datová schránka – ID:		XXXXXXXX

(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a

- Zhotovitel:

KARETA s.r.o.

se sídlem: 			Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ / DIČ:			62360213/CZ62360213

jednající / zastoupený:		Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti

- ve věcech smluvních:	XXXXXXXX, ředitel oblasti Ostrava

- ve věcech technických:	XXXXXXXX, stavbyvedoucí

XXXXXXXX, výrobní ředitel, hlavní stavbyvedoucí

XXXXXXXX, projektový manažer

registrace:			spisová značka C 8072 vedená u Krajského soudu v Ostravě

bankovní spojení:		XXXXXXXX

telefon / fax:			XXXXXXXX

e-mail:				kareta@kareta.cz

datová schránka – ID:		XXXXXXXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

na straně druhé

takto:

I.

- Předmět dodatku

- Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.05.2024 na realizaci díla: „Rekonstrukce místní komunikace Vrchlického, Bruntál“ je:

- úprava ceny díla v souvislosti s upřesněním rozsahu skutečně provedených prací na stavbě vyplývající ze skutečností při provádění díla.

- Text čl. IV. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo ze dne 25.5.2024 se v bodu 1. zcela vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

- Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 7 099 473,90 Kč (slovy sedm milionů devadesát devět tisíc čtyři sta sedmdesát tři korun českých, devadesát haléřů). K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

Výše uvedená změna je důsledkem úpravy množství položek dle skutečných výměr provedených prací, tj. odpočtu neprováděných prací a doplnění výkazu výměr o dodatečně prováděné práce, jež vyplynuly v průběhu výstavby. Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl před uzavřením Smlouvy o dílo předvídat. Rovněž se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu předmětu plnění Smlouvy o dílo.

Výše uvedená změna vznikla následovně:

Cena základní dle smlouvy o dílo	6 569 189,55 Kč

Změna ceny základní dle Dodatku č. 1	+ 471 442,48 Kč

Změna ceny základní dle Dodatku č. 2:	 + 58 841,87 Kč

Cena smluvní dle Dodatku č. 1 bez DPH	7 099 473,90 Kč

II.

Ostatní podmínky

- Účelem tohoto Dodatku č. 2 je změna ceny díla v souladu se změnou rozsahu prací dle Změnového listu č. 2, který je přílohou tohoto Dodatku č. 2 a změna doby plnění díla, v návaznosti na změnu ceny díla.

- Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.

- Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

- Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení, případně elektronicky v jednom vyhotovení.

- Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města Bruntálu dne 18.12.2024, pod č. usnesení 1932/44R/2024.

- Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými elektronickými podpisy

Součástí Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 2 včetně změnového rozpočtu MNP/VCP

V Bruntále, dne 19.12.2024	V Bruntále, dne 19.12.2024

Objednatel:					Zhotovitel:

_________________________			_____________________

Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA			Ing. Marek Němec

1. místostarosta města Bruntál 			jednatel