|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Městský úřad Kroměříž |  |  |  |  |  |  | tel. +420 573 321 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Velké náměstí 115 |  |  |  |  |  |  | fax +420 573 331 481 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 767 01 Kroměříž |  |  |  |  |  |  | www.mesto-kromeriz.cz |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Metrostav DIZ s.r.o. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Koželužská 2450/4 |  |  |  |  |  |  |
| Odbor investic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18000 |  |  |  | Praha |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  | 25021915 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  | CZ25021915 |  |  |
| Váš dopis značky |  | / |  |  | ze dne |  |  | vyřizuje |  |  |  | / |  | linka |  |  | V Kroměříži |
|  |  |  | / |  |  | 0.0.0000 |  |  | xxx |  |  |  | / |  |  |  | 27.11.2024 |
| OBJEDNÁVKA č. |  |  |  | OBJ/2024/2056/INV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Město Kroměříž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Velké nám. 115/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76701 Kroměříž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IČ: |  |  |  |  | 00287351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIČ: |  |  |  |  | CZ00287351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na základě cenové nabídky ze dne 25. 11. 2024 u vás objednáváme služby spočívající v provedení přeložky boční větve kanalizace DN 400 objektu „Sportovní zařízení města Kroměříž – Bazén“ dle oceněného výkazu výměr. Rozsah činností: dle cenové nabídky ze dne 25. 11. 2024 Termín realizace : do 13. 12. 2024 Cena: 553.227,26 Kč vč. DPH ( 457.212,61 Kč bez DPH) Fakturace proběhne po převzetí/dodání služby. Součástí předání díla bude geodetické zaměření stavu skutečného provedení, kamerová prohlídka nové kanalizační přípojky, certifikáty a atesty použitých materiálů a výrobků. Záruka: 60 měsíců od předání díla. Splatnost faktury 21 dnů od dodání faktury objednateli. Příloha: cenová nabídka ze dne 25. 11. 2024 Akceptace objednávky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xxx 08.12.2024 Xxx 06.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Xxx 04.12.2024