Příloha k dodatku č.1 - Změnové listy

„ OS Děčín - udržovací práce objekt Radniční č.23/1“ .

Spr 921/2022

REKAPITULACE - CELKOVÁ

|  |  | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Smlouva o dílo | 3 619 752,77 Kč | 760 148,08 Kč | 4 379 900,85 Kč |
|  | Vícepráce celkem dle odst. 4, § 222 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
|  | Méněpráce celkem dle odst. 4, § 222 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
|  | Celkem Vícepráce/méněpráce dle odst.4 §222 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
|  | Vícepráce celkem dle odst. 6, § 222 | 199 909,14 Kč | 41 980,92 Kč | 241 890,06 Kč |
|  | Méněpráce celkem dle odst. 6, § 222 | -94 463,63 Kč | -19 837,37 Kč | -114 301,00 Kč |
|  | Celkem Vícepráce/méněpráce dle odst.6 §222 | 105 445,51 Kč | 22 143,56 Kč | 127 589,07 Kč |
|  | Vícepráce/méněpráce celkem | 105 445,51 Kč | 22 143,56 Kč | 127 589,07 Kč |
|  | Cena díla dle dodatku č.1 | 3 725 198,28 Kč | 782 291,64 Kč | 4 507 489,92 Kč |

| Dne : | 29.11.2024 v Teplicích | 29.11.2024 v Děčíně |
| --- | --- | --- |

| Za zhotovitele : | MATURE TEPLICE s.r.o. | Za objednatele : Česká republika - Okresní soud v Děčíně |
| --- | --- | --- |
|  | - reditel a prokurista společnosti | - referent investičního útvaru KS Ústí nad Labem - na základě Plné moci |