REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

>> skryté sloupce <<

Stavba:

Změnové listy Z1- OS Děčín

Objekt:

Z12 - Oprava fasády

Soupis:

Z12-VP - Vícepráce

Úroveň 3:

Z12-VP-02 - Oprava rizalitu v místě hlavního vstupu

| Datum: | 14. 11. 2024 |
| --- | --- |

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

| Náklady ze soupisu prací | 93 496,42 |
| --- | --- |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 93 496,42 |
| 62 - Úprava povrchů vnějších | 56 829,18 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 4 019,27 |
| 997 - Přesun sutě | 20 279,57 |
| 998 - Přesun hmot | 12 368,40 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 |
| 783.10 - Dokončovací práce- nátěry fasády | 0,00 |

|  | SOUPIS PRACÍ Stavba: Změnové listy Z1- OS Děčín Objekt: Z12 - Oprava fasády Soupis: Z12-VP - Vícepráce Úroveň 3: Z12-VP-02 - Oprava rizalitu v místě hlavního vstupu Místo: Zadavatel: Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 14. 11. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PČ Typ |  |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem D HSV Práce a dodávky HSV D 62 Úprava povrchů vnějších |  |  |  |  |  |  |  | 93 496,42 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 496,42 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 829,18 |  |
|  | 1 | K | 622131121 |  | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 52,300 | 75,00 | 3 922,50 | Položky SOD |
|  | PP VV VV |  |  |  | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn "čistá plocha fasády..."F_062_10_10 Součet |  | 52,300 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 52,300 |  |  |  |
|  | 2 | K | 622326359.R01 |  | Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 2 v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | 52,300 | 480,00 | 25 104,00 | Odvozená ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  |  |  | Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 2, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100% ROZPAD POLOŽKY Rozpad položky dle cenové soustavy ÚRS 1) Položka výkazu výměr SOD Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 2 v rozsahu přes 20 do 30 % |  | 52,300 52,300 |  |  |  |
|  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  | 622325303_ Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 2 v rozsahu přes 20 do 30 % jednotková cena 890 Kč/m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  | - Nová pložka dle skutečnosti Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 2 v rozsahu přes 80 do 100 % 622326359_ Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 2 v rozsahu přes 80 do 100 % jednotková cena 1370 Kč/m2 - Rozdíl jednotkové ceny Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 2 v rozsahu přes 80 do 100 % 622326359.R01_ Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 2 v rozsahu přes 80 do 100 % jednotková cena 480 Kč/m2 ------------------------ VÝMĚRA POLOŽKY "čistá plocha fasády..."F_062_10_10 Součet |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | K | 622321191 |  | Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 313,800 | 88,60 | 27 802,68 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  |  |  | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn Předpokládané procento opravy z celkové plochy je 100% Tloušťka 30 mm "čistá plocha fasády..."F_062_10_10*6 Součet |  |  |  | 4 019,27 |  |
|  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV VV |  |  |  |  |  | 313,800 313,800 |  |  |  |
|  |  | D | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  |

|  | 4 | K | 952901107.R01 | Čištění budov omytí oken nebo dveří | m2 | 4,620 | 90,00 | 415,80 | Položky SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PP |  | Čištění budov omytí oken nebo dveří |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "plocha výplní otvorů..."F_062_50_10 |  | 4,620 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,620 |  |  |  |
|  | 5 | K | 978015391.R01 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | 52,300 | 68,90 | 3 603,47 | Odvozená ÚRS 2024 02 |
|  |  | PP |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | ROZPAD POLOŽKY |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1) Položka výkazu výměr SOD Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 % |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 978015341_ Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 % jednotková cena 25,9 Kč/m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2) Nová pložka dle skutečnosti Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 978015391_ Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % jednotková cena 94,8 Kč/m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3) Rozdíl jednotkové ceny Otlučení (osekání) vnější vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 978015391.R01_ Otlučení (osekání) vnější vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % jednotková cena 68,9 Kč/m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | ------------------------ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | VÝMĚRA POLOŽKY |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "čistá plocha fasády..."F_062_10_10 |  | 52,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 52,300 |  |  |  |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 20 279,57 |  |
|  | 6 | K | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně | t | 3,290 | 3 560,00 | 11 712,40 | Položky SOD |
|  |  | PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m |  |  |  |  |  |
|  | 7 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 3,290 | 304,50 | 1 001,81 | Položky SOD |
|  |  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |  |
|  | 8 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 49,350 | 13,30 | 656,36 | Položky SOD |
|  |  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,29*15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 49,350 |  |  |  |
|  | 9 | K | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 3,290 | 2 100,00 | 6 909,00 | Položky SOD |
|  |  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 12 368,40 |  |
|  | 10 | K | 998018003 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m | t | 5,550 | 2 228,54 | 12 368,40 | Položky SOD |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m |  |  |  |  |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | D | 783.10 | Dokončovací práce- nátěry fasády |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 11 | K | 783827.R01 | Krycí (ochranný ) nátěr omítek | kpl | 52,300 | 0,00 | 0,00 | Text |
|  |  | PP |  | Krycí (ochranný ) nátěr omítek |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Provedení lokální opravy fasády |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | zachování původní neopravované omítky |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | fasáda není sjednocena nátěrem |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "čistá plocha fasády..."F_062_10_10 |  | 52,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 52,300 |  |  |  |