DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Výměna dveří“ ze dne 31.10.2024

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

- Objednatel:	Domov PETRA Mačkov

se sídlem:	Mačkov 79, 388 01 Blatná

zastoupený:            Ing. Petra Huřťáková, ředitelka

IČO:		70871779

DIČ:		CZ70871779 „Nejsme plátci DPH“

- Zhotovitel:	RACCOON s.r.o.

se sídlem:	Poříčí 26, 678 01 Blansko

zastoupený:

IČO:	25332716

DIČ:	CZ25332716

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích:

Obchodní zástupce:

Předmět dodatku č. 1

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 31. 10. 2024 je změna následujících článků smlouvy.

II. Místo a čas plnění

Původní znění:

Čas plnění:

Termín ukončení prací na díle a jeho předání: 13.12.2024

Nové znění:

Čas plnění:

Termín ukončení prací na díle a jeho předání: 14.2.2025

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 31. 10. 2024 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení tohoto dodatku č. 1.

V Mačkově, dne 6.12.2024

………………………………	                       		………………………………….

Domov PETRA Mačkov                                                                  RACCOON s.r.o

Ing. Petra Huřťáková, ředitelka                                         Ing. Zdeněk Malík, vedoucí pobočky,         
                                                                                                           na základě plné moci