DODATEK č. 1 NPU-450/112914/2024

ke smlouvě o dílo č. NPU-450/86527/2024

Čl. I

Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01  Praha 1 - Malá Strana

jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži

se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 59636011/0710 (pro účely dotace)

č.ú. 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

(dále jen „objednatel“)

a

Název firmy: MONTIM kutra s.r.o.

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddíle C, vložka 69787

se sídlem: Mysločovice 110, 763 01 Mysločovice

IČO: 29271622, DIČ: CZ CZ29271622

zastoupena: xxxxxxxxxx

jednající ve věcech stavby:  xxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx, č.ú.: xxxxxxxx

E-mail: Telefon: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. II

Předmět dodatku

- Smluvní strany konstatují, že dne 22. 10. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. j. NPÚ- 450/86527/2024. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace zakázky s názvem:  „SZ Vizovice – zřízení a rekonstrukce toalet pro veřejnost, pouze objekt SO 02“.  V průběhu provádění stavebních prací vyvstala potřeba změnit některé náležitosti smlouvy, a rozšířit rozsah předmětu díla.

- Objednatel se zhotovitelem se dohodli na změně čl. 2. Předmět smlouvy – určení díla.

Změny budou provedeny v rozsahu:

- navýšení množství provedených výměr obkladů stěn ohledem na efektivnější možnost provádění každodenní údržby sociálního zařízení;

- výměně radiátorového tělesa topení, které již nyní vykazuje známky koroze a bylo by neefektivní ho zpět instalovat;

- Změna není podstatnou změnou smlouvy, nemění povahu veřejné zakázky a její hodnoty.

- Změny vyžadují prodloužení termínu dokončení díla z důvodu objednání a termínu dodání materiálu. Termín dokončení díla je nezbytné prodloužit do 28. 2. 2025.

- Tyto změny zahrnují vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku v přiloženém položkovém rozpočtu ze dne 13. 12. 2024.

- Těmito změnami Dodatku č. 1 dojde ke zvýšení ceny za vícepráce v hodnotě 26.536,85 Kč bez DPH  původní hodnoty závazku.

- Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla dle ceny původní SOD a započtení Dodatku č. 1 bude po vzájemném započtení víceprací dle tohoto dodatku zvýšena na:

Celková cena bez DPH:		                  555.824,37 Kč

Celková cena včetně DPH 21 %:		  672.547,49 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.

- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž dodatek uveřejní objednatel.

- Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a beze změn.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Kroměříži dne 16. 12. 2024				               V Mysločovicích dne 16. 12. 2024

-------------------------------------					-----------------------------------------

Ing. Petr Šubík, ředitel	     xxxxxxxxxxxxxxxxxx