DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 6. 8. 2024

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

na zhotovení díla

# „SUPŠ Uherské Hradiště

– Oprava střechy na budově Franklovka“

Objednatel	:	  Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské

Hradiště

Sídlo	:	Všehrdova 267, 686 01  Uherské Hradiště

Statutární orgán	:	Zlínský kraj

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	:	Mgr. Ivo Savara – ředitel školy (774 204 595)

b) ve věcech technických	:	Alois Zatloukal (725 092 181)

IČO	:	603 71 749

DIČ	:	CZ60371749

Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu	:	5558420277/0100

Telefon	:	603 566 120

E-mail	:	supsuh@supsuh.cz

ID DS	:	kutw36f

dále jen objednatel, na straně jedné

a

Zhotovitel:                             	Gretes s.r.o.

Sídlo:					Kudlovice 107, 687 03  Babice

IČ:					26235366

DIČ:                                              CZ26235366

Zastoupený:			          Janem Grebeníčkem, jednatelem společnosti

Číslo účtu:				27-6687870287/0100

Bankovní spojení:		Komerční banka a.s.

tel: 					731 313 241

e-mail: 				jan.grebenicek@gretes.cz

Zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 39099

dále jen zhotovitel, na straně druhé

Tento dodatek se uzavírá na základě smlouvy o dílo ze dne 6. 8. 2024.

Tímto dodatkem se mění a doplňují níže uvedené články smlouvy o dílo následovně:

- Cena díla

Z důvodu změn na stavbě dochází k navýšení celkové ceny za dílo.

Cena dle SOD:

Cena díla celkem bez DPH  …………………….....   3 600 000,00 Kč

DPH 21 % ……………………………………..….….     756 000,00 Kč

Cena vč. DPH dle SOD  ……………………..…...     4 356 000,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1

Cena díla celkem bez DPH  ………………………     424 741,29 Kč

DPH 21 % ……………………………………………..     89 191,57 Kč

Cena vč. DPH dle Dodatku č. 1  ………………….    513 936,96 Kč

Cena dle SOD a dodatku č. 1

Cena díla celkem bez DPH  ………………………. 4 024 741,29 Kč

DPH 21 % ……………………………………………...  845 195,67 Kč

Cena vč. DPH dle Dodatku č. 1  …………………  4 869 936,96 Kč

- Předmět plnění

Změna rozsahu díla jsou popsány ve změnovém listu ZL-1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

XVIII. Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení.

2)  Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3)	Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.

Přílohy: Změnový list č.: ZL-1

Soupis Víceprací dodatek č. 1 SoD

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| V Uherském Hradišti dne ……. | V Kudlovicích dne ………… |
| .................................................................. | .................................................................. |
| Mgr. Ivo Savara Ředitel školy | Jan Grebeníček Jednatel společnosti |