SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 – 2627 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen „Smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

# B.W.RICHTER & CHEMICALS s.r.o

zastoupen:

Sídlo: Na Lesích 240, Vráž 267 11

IČ: 03807967

DIČ: CZ03807967

Bankovní spojení:

č.ú.:

(dále jen **zhotovitel**)

a

# Česká republika - ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD

zastoupen:

Sídlo: Pod sídlištěm 1800/9, Praha 8, PSČ 182 11

IČ: 60458500

DIČ: není plátcem

Bankovní spojení:

č.ú.:

(dále jen **objednatel**)

Smluvní strany prohlašují, že údaje, které uvedly v čl. I. odst. 1. a 2. této Smlouvy, jsou platné a že osoby zde uvedené jsou jejich oprávněnými zástupci.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podkladem pro provedení díla dle této Smlouvy je Nabídka zhotovitele, která byla podaná pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Renovace žulové podlahy a schodiště“ (dále jen „Veřejná zakázka“) č.j.: ZÚ-02270/2017-12220

1. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami. Dílo je možno realizovat za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem realizace díla,

a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V, a že je odborně způsobilý k realizaci předmětu Smlouvy.

1. Účelem této Smlouvy je vymezení přesných podmínek pro zhotovení a převzetí díla uvedeného v článku III. a pro určení vzájemných vztahů smluvních stran.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele renovaci

1. žulové podlahy a to:

# vstupní hala 185 m2

# Vstup Vršní – (výtahová hala sekce B + boční vstup v přízemí 28 m2

# Služební vchod (Výtahová hala sekce D + vstup pro zaměstnance v přízemí) 59 m2

# Bufet 180 m2

1. žulové schodiště ze vstupní haly do přepážkové haly

Šíře 350 cm, 20 schodů hloubka 30 cm, 1 podesta hloubka 90 cm včetně obkladu zábradlí

# Vše budově Zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8. Jedná se o veřejnou budovu, proto povrchová úprava musí splňovat protiskluznost pro stavby užívané veřejností.

Žulová podlaha je zhotovena dlaždic 30 x 30 cm ze dvou druhů žuly – světle šedá a černá. Do plochy ve vstupní hale jsou vsazena žlutá „oka“ z keramické dlažby, která zůstanou zachována jako architektonický prvek.

**Rozsah prací:**

1. Oprava žulové dlažby
2. Kontrola stavu dlažby
3. Odstranění uvolněných spár
4. Vyjmutí uvolněných dlaždic a soklů a jejich zpětné usazení, popř. výměna poškozených dlaždic
5. Výroba nového soklu z dlaždic (9 ks) u služebního vstup
6. Úprava dilatačních spár a jejich nové vyspárování pružným materiálem vhodným pro dilatace podlah a žuly
7. Obnova spár
8. Renovace povrchu žulové dlažby a soklů
9. Hrubé broušení pro srovnání nerovností
10. Krokové broušení a leštění (četně ručního)
11. Impregnace povrchu
	* bezbarvá impregnace s vysokým stupněm lesku
	* dlouhodobá ochrana s minimální trvanlivostí ….. měsíců
	* odolná vůči UV-záření,
	* odolná vůči posypové soli,
	* paropropustná,
	* odolná vůči skvrnám a odpudivá vůči vodě,
	* protiskluzná, odpovídající protiskluznost pro veřejné budovy,
	* neobsahující žádný vosk, silikon nebo akrylát.
12. Závěrečné zaleštění impregnace do vysokého lesku
13. Renovace povrchu schodiště
14. broušení povrchu, včetně ručního
15. impregnace povrchu včetně zaleštění
16. očištění a impregnace obkladu zábradlí, včetně zaleštění
17. demontáž a montáž protiskluzové bezpečností pásky z hran schodů

Podrobné technologické postupy prací a použité materiály jsou uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy.

Podrobný rozpis prací je uveden v příloze č. 2 Položkový rozpočet

# Součástí díla je zajištění:

* zakrytí vybavení (pevný nábytek, chladící vitríny apod.) před vniknutím prachu
* vystěhování vybavení bufetu
	+ vystěhování a zpětné nastěhování 12 ks stolových sestav, 4 lednic, barové stoličky a bufetové stolky cca 15 ks)
	+ přestěhování a zpětné nastěhování sestavy chladících vitrín a prodejního pultu, včetně demontáže jednotlivých částí, odborné odpojení a následné připojení chladících vitrín a jejich řádné zprovoznění a to nejpozději v pondělí do 5,00 hod.
	+ přestěhování chladící prodejní skříně Coca-cola
* odpovědného pracovn**í**ka po dobu realizace díla,
* evidenci a likvidaci odpadů,
* průběžný úklid,
* uvedení prostor do 7,00 hod. prvního pracovního dne po provádění prací, do stavu způsobilého provozu.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, KONTAKTNÍ OSOBY

# Místo plnění: BZKÚ, Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8 – Kobylisy.

# Termín realizace:

I.etapa

Schodiště a vstupní hala srpen- září 2017

II.etapa

Bufet srpen 2017

III.etapa

Vstup Vršní dle dohody nejpozději do 02/2018

IV.etapa

Služební vstup dle dohody nejpozději do 02/2018

# Maximální doba realizace každé etapy je 4 týdny od jejího zahájení

# Práce je možné provádět:

* Ve vstupní hale v pracovní dny po 18,00 hodině a ve dnech pracovního volna

a klidu nepřetržitě.

* V bufetu 1x od čtvrtka 15,00 hod. do pondělí 5,00 hod., v ostatní termíny pracovní dny po úředních hodinách úřadu a ve dnech pracovního volna a klidu nepřetržitě, nebude-li dohodnuto jinak
* Na schodišti v pracovní dny po úředních hodinách úřadu a ve dnech pracovního volna a klidu nepřetržitě.
* Vstup Vršní a Služební vchod v pracovní dny po 18,00 hodině a ve dnech pracovního volna a klidu nepřetržitě.
* Vstupní hala, Vstup Vršní a Služební vstup nesmí být prováděny současně (pokud nebudou pochozí). Může být zcela uzavřen jen jeden vstup.
* Mimo tyto doby musí být plochy pochozí!

Na jednotlivé etapy bude zpracován a odsouhlasen harmonogram, který může být měněn jen na základě odsouhlasení odběratelem a to s ohledem na skutečnosti, které dodavatel díla nemohl předem vědět ani předpokládat, z důvodů na straně odběratele a z důvodu vyšší moci.

# Kontaktní osoby ve věcech technických v průběhu provádění díla:

# za objednavatele:

# za zhotovitele:

V. CENA DÍLA A ZPUSOB ÚHRADY

# Cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje takto:

Cena za I.etapu – žula ve vstupní hale

cena bez DPH …….. **348.930,-** Kč

DPH 21% …………. **73.275,-** Kč

**Cena včetně DPH 422.205,- Kč**

Cena za II. etapu – žula v bufetu

cena bez DPH …….374.310,-Kč

DPH 21% ………….**78.605,-** Kč

**Cena včetně DPH ……452.915,- Kč**

Cena za III. etapu – žula Vstup Vršní

cena bez DPH …….54.496,-Kč

DPH 21% ………….**11.444,-** Kč

**Cena včetně DPH ……65.940,- Kč**

Cena za IV..etapu – žula Služební vstup

cena bez DPH …….116.144,-Kč

DPH 21% ………….**24.390,-** Kč

**Cena včetně DPH ……140.534,- Kč**

Cena za VI. etapu – schodiště do přepážkové haly

cena bez DPH …….175.121,-Kč

DPH 21% ………….**36.775,-** Kč

**Cena včetně DPH ……211.896,- Kč**

# Práce budou účtovány dle skutečného rozsahu. Rozsah musí být odsouhlasen zástupcem dodavatele. Jednotkové ceny jsou neměnné a jsou Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

# Cena za II etapu – Bufet je bez stěhování sestavy obslužného pultu a chladících vitrín. V případě, že by bylo nutné tyto přestěhovat, musí být rozebrány a přestěhovány pouze odbornou firmou a zajištěno jejich zprovoznění odborným servisem, včetně dalšího souvisejícícho zařízení (kávovar, výrobník nápojů apod.) Postup a cena musí být předem odsouhlasena zástupcem objednatele. Termín uzavření bufetu musí být dodržen, nebude-li dohodnuto jinak.

# Dojde-li v průběhu provádění prací ke změně rozsahu provedení díla, bude konečná částka vyúčtována dle skutečně odvedené a objednatelem odsouhlasené práce.

# Ceny vždy obsahují veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla (např. materiál, dopravu, práci apod.).

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Uskutečněné dílo bude uhrazeno po jednotlivých etapách na základě daňového dokladu

a to takto:

* + 100% z ceny díla (včetně DPH) v případě, že bude dílo objednatelem převzato bez výhrad
	+ 80% z ceny díla (včetně DPH) po jeho dokončení a předání ve stavu způsobilém sloužit svému účelu, ale objednatel jej převezme s výhradami
	+ 20% z ceny (včetně DPH) díla po odstranění všech vad díla.
1. předání díla bude sepsán Protokol o převzetí díla, který bude nedílnou součástí daňového dokladu. Daňový doklad vystaví zhotovitel nejpozději do 14 dnů po podpisu Protokolu

o převzetí díla.

1. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 14 kalendářních dnů od data doručení na adresu objednatele: Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8 nebo elektronicky na e-mail: zu-faktury@cuzk.cz
2. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. V případě, že daňový doklad bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo náležitosti, je objednatel oprávněn daňový doklad zhotoviteli vrátit do data jeho splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků platební doklad opraví nebo vystaví nový. U opraveného platebního dokladu běží nová lhůta splatnosti. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
4. Platba bude probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. K zaplacení ceny díla je zhotovitel povinen vystavit objednateli daňový doklad (fakturu), který musí splňovat všechny náležitosti zvláštních právních předpisů.
5. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta žádná záloha.

VII. SANKČNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu za:
	1. prodlení  s dodržením termínu dokončení a předání díla ve výši 1000,-- za každý započatý den, kterým je dodavatel  v prodlení, není-li důvod prodlení na straně Objednavatele nebo z technických důvodu, které nemohl dodavatel ani při maximální odborné péči předpokládat.
	2. za neuvedení prostor do stavu způsobilého k užívání ve výši 10.000,-- Kč za každý případ.

Tyto smluvní pokuty budou součástí konečné faktury za zhotovení díla a budou ve faktuře uvedeny jako sleva z konečné ceny.

1. Pro případ prodlení s úhradou splatné faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
3. Žádné další sankce nebo smluvní pokuty neuvedené v této Smlouvě objednatel nepřipouští.

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel je povinen zejména zaplatit zhotoviteli cenu plnění, tak jak je sjednána v článku V. této Smlouvy.
2. Objednatel umožní bezproblémový vstup pracovníků zhotovitele do prostor dotčených prováděním díla.
3. Objednatel poskytnete v místě provádění prací možnost napojení na zdroj el. energie

a pitné vody.

1. Objednatel poskytne pro pracovníky zhotovitele možnost užívání sociálního zařízení ve vstupní hale a uzamykatelný sklad na materiál a nářadí.
2. Objednatel se zavazuje spolupracovat s pracovníky zhotovitele tak, aby v průběhu provádění díla nedocházelo ke zbytečným prostojům.
3. Objednatel má právo průběžně kontrolovat provádění díla a to buď prostřednictvím osob v této Smlouvě uvedených, nebo osoby pověřené k této činnosti na základě Smlouvy.
4. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak.
5. Objednatel odsouhlasí materiály zhotoviteli, které budou použity na zhotovení díla.
6. Objednatel má právo zastavit nebo přerušit provádění díla, zjistí-li, že je dílo prováděno v rozporu s touto Smlouvou, příslušnými normami a obecnými právními předpisy, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví nebo hrozí-li jiné vážné škody. V tomto případě se nejedná o přerušení práce ze strany objednatele a neprodlužuje se termín dokončení díla pro zhotovitele.
7. Objednatel má právo kdykoliv provést kontrolu stavby. O této kontrole učiní objednatel zápis do stavebního deníku s případným návrhem na opatření.

IX. PRÁVA A POVINOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen provést předmět Smlouvy podle článku III. této Smlouvy a předat jej objednateli ve lhůtě určené v článku IV. a za podmínek určených v článku IX., X. a XI. této Smlouvy.
2. Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla stavební deník se záznamy o provádění díla, záznamy o případných překážkách v práci, apod. Tento deník bude k nahlédnutí

a písemnému vyjádření zástupce objednatele. Po dobu provádění díla bude deník uložen v prostorách ostrahy budovy. Kopie stavebního deníku bude přiložena k předávacímu protokolu.

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami  v místě provádění díla, že práce mohou být prováděny a dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat technologické postupy, ČSN, EN normy, hygienické normy a postupy výrobce a dále vnitřní bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy objednatele, se kterými byl seznámen.
3. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
4. Zhotovitel řádně zajistí prostor v místě provádění prací, tak aby byl zamezen pohyb neoprávněných osob v místech provádění prací.
5. Zhotovitel přebírá odpovědnost za jím prováděnou práci a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a požární ochraně.
6. Zhotovitel prohlašuje, že předá objednateli před zahájením prací, jmenný seznam pracovníků spolu s čísly jejich OP, kteří budou vstupovat do objektu objednavatele

a registrační značky vozidel, které budou vjíždět do objektu.

1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednavatele povinen doložit.
2. Škody, způsobené zaměstnanci zhotovitele při provádění díla budou po projednání objednatele se zástupci zhotovitele řešeny tak, že zhotovitel zajistí uvedení do původního stavu nejpozději do 14 kalendářních dnů od zajištění škody. V případě, že hrozí další škody na majetku nebo je narušena bezpečnost budovy, je zhotovitel povinen ihned zahájit práce na zamezení těchto škod. Zhotovitel má za tímto účelem uzavřenou platnou pojistnou smlouvu za škodu vzniklou v souvislosti s podnikatelskou činností. Výše případné škody sjednané touto pojistnou smlouvou je minimálně 1.000.000,-- Kč.
3. Zhotovitel je povinen, v případě oprávněných práv z vadného plnění objednatele, zajistit do 30 kalendářních dnů nápravu odstraněním vady.
4. Pokud zhotovitel díla není schopen zabezpečit celé zhotovení díla vlastními zaměstnanci, ale pověří zhotovení jeho části jinou osobu, nese zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
5. Pokud zhotovitel v průběhu provádění díla zjistí nové skutečnosti, které nebylo možné zjistit před zahájením díla a které mohou mít vliv na způsob, kvalitu nebo cenu díla, je o této skutečnosti povinen neprodleně informovat objednatele k dohodnutí dalšího postupu.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provádění díla při zakrývacích prací,

a to minimálně 3 pracovní dny před plánovaným zakrytím.

X. PŘEDÁNÍ, PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo bude předáváno po jednotlivých etapách.
2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno:
	1. dílo bude považováno za dokončené, bude-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
	2. Dílo bude považováno za předané, bude-li převzato objednatelem, a to buď bez výhrad, nebo s výhradou (výhradami). O tomto bude sepsán Zápis o převzetí, který bude obsahovat:
		* identifikaci objednatele a zhotovitele
		* předmět díla
		* soupis předaných dokladů a dokumentů,
			+ doklady osvědčující protiskluznost použité impregnace
			+ doklady k použité impregnaci
			+ kopie stavebního deníku
			+ návod na údržbu a ošetřování povrchu
			+ popř. další
			+ datum převzetí díla
			+ výhrady objednatele s termíny jejich odstranění.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny před termínem dokončení, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od oznámení zhotovitelem svolat předávací a přejímací komisi.
4. Objednatel je oprávněn převzít dílo, které umožňuje řádné užívání k účelu ke kterému je určeno a je v souladu s  touto Smlouvou.
5. Po převzetí díla vystaví zhotovitel fakturu ve výši uvedené v článku V. odst. 1. Součástí faktury bude Zápis o převzetí.

XI. ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Zhotovitel poskytuje na broušení záruku v délce 5 let, na impregnaci v délce 3 let a na spárovací hmotu v délce 2 let, která počíná běžet dnem předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla.
2. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo nesplňuje podmínky užívání k účelu, k jakému bylo zhotoveno, vyzve písemně zhotovitele, na email zhotovitele dle odst. 9 tohoto článku k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od jejího obdržení se písemně vyjádřit, zda záruku za jakost uznává, nebo z jakých důvodů záruku za jakost neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že záruku za jakost uznává:
	1. v případě uznání záruky za jakost je povinen do 30 kalendářních dnů zahájit odstranění vady. V případě, že charakter vady zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou si strany písemně lhůtu delší.
	2. v případě opodstatněné neuznané vady provede zhotovitel její odstranění za úplatu.
3. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením záruky za jakost.
4. Objednatel je oprávněn uplatnit u zhotovitele nárok na případnou slevu za neodstraněné vady, a to až do maximální výše 30 % z ceny díla. Výše slevy bude stanovena s ohledem na počet a závažnost závad.
5. V případě vzniku událostí, kterou nemůže zhotovitel ovlivnit, tj. situace způsobená vyšší mocí, není objednatel oprávněn požadovat slevu ze sjednané ceny.
6. Pokud zhotovitel neodstraní drobné vady v dohodnutých termínech, je objednatel oprávněn objednat odstranění těchto vad u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen náklady na odstranění vad uhradit. Tímto se zhotovitel nezbavuje povinnosti zaplatit objednateli veškeré další škody, které mu vznikly v souvislosti s prodlením odstranění vad. V tomto případě je zhotovitel zároveň povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý takový případ.
7. Pro uplatňování práv z vadného plnění se má vada za uplatněnou odesláním písemného sdělení na e-mail adresu zhotovitele: **jana.richterova@bw-richter.cz**

Písemné upozornění na vady a uplatnění záruky za jakost musí obsahovat:

* + název díla
	+ místo provedení díla
	+ stručný popis vady
	+ kontaktní osobu objednatele
1. Záruka za jakost na dílčí část díla se prodlužuje o dobu, která se počítá ode dne písemného oznámení vady a končí dnem jejího odstranění.
2. O předání/převzetí dílčí části díla sepíší objednatel a zhotovitel písemný protokol.

XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud zhotovitel:
	1. přeruší dílo, bez udání důvodu, a to na dobu delší než 15 kalendářních dnů,
	2. je v prodlení delším než 15 kalendářních dnů se zahájením prací,
	3. soustavně nebo zvlášť hrubým způsobem porušuje podmínky jakosti díla,
	4. soustavně nebo zvlášť hrubě porušuje provozní podmínky pracoviště zhotovitele, k jejichž dodržování se v této Smlouvě zavázal,
	5. nepředložil platnou pojistnou smlouvu nebo její platnost byla v průběhu realizace díla zrušena,
	6. objednatel je v souladu  s § 82 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce do veřejné zakázky, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly by nebo mohly by mít vliv na výsledek provedení díla.
2. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu Smlouvy v případě nedostatku finančních prostředků, a to bez možnosti uplatnění sankcí a nároku na náhradu škody vůči zhotoviteli.
3. Odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména dle § 2001 - § 2005.
4. V případě odstoupení od Smlouvy se Objednatel zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky a to do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této Smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho hodnocení, vymezeny vady a nedodělky

a sjednán způsob a termín jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této Smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

1. Odstoupení od Smlouvy musí mít vždy písemnou formu. Odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany si navzájem sdělí bezodkladně změny, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně vstupu do likvidace, konkursu, insolventního řízení, zániku a nástupnictví.
2. Tato Smlouva může být měněna a doplněna jen na základě písemně číslovaných

a oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků  k této Smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této Smlouvy, jsou nedílnou součástí této Smlouvy.

1. Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech o stejné platnosti, z nichž objednatel obdrží po 2 výtiscích a zhotovitel po 1 výtisku.
2. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem Smlouvy souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. Shodně prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely svobodně, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Ve věcech výslovně neupravených touto Smlouvou se smluvní vztah založený touto Smlouvou řídí právem České republiky, případné spory budou rozhodovány u příslušného soudu nikoli v rozhodčím řízení.
4. Tato Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Tato Smlouva podléhá povinnosti jejího zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a právo  k zaslání smlouvy do registru smluv svědčí straně Kupujícího.

V Praze dne: 1. 8. 2017 V Praze dne: 20. 7. 2017

**Objednatel:** …………………………. **Zhotovitel:** ………………………

 Ing. Karel Brázdil, CSc. v. r. Ing. Jana Richterová v. r.

 ředitel úřadu jednatelka

spol. B.W.Richter

& Chemicals s.r.o.

Příloha č. 1 Technologický postup

Příloha č. 2 Položkový rozpočet